全球客户开发与增长执行平台

v3.0 文档体系重构与实施治理方案

v1.0

正式评审稿 / 待批准 目标：把 100/151 页综合稿重构为可维护、可追踪、可开发的单一事实源体系 与《顶层产品与系统架构设计 v1.0》配套使用

产品战略 × 领域设计 × 数据与 AI × 工程治理 × 路线图

2026-07-10

# 目录

0. 执行结论

1. 当前 v3.0 文档诊断

2. 新的文档事实源架构

3. v3.0 内容迁移与裁决

4. 当前 AI 获客模块需要的正式文档

5. 文档 ID、状态与追踪规范

6. 评审、变更与发布治理

7. 三阶段重构计划

8. 模板与验收清单

附录 A：旧章节到新文档映射

附录 B：建议的新文档清单

# 0. 执行结论

核心结论：当前两份 v3.0 不应继续作为同时承担战略、PRD、架构、OSS、数据、AI、测试和工程治理的双事实源。它们应冻结为“研究综合稿”，随后迁移到分层、互不重复的规范文档体系。

新的文档体系不是减少内容，而是让每个事实只在一个地方拥有权威定义；其他文档只引用 ID，不复制全文。

图 1：新的文档单一事实源体系

# 1. 当前 v3.0 文档诊断

## 1.1 结构性问题

| 问题 | 表现 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 同一内容在两份文档重复 | Data Platform、AI、OSS、系统架构、Release 和治理几乎被重复定义。 | 两份文档会在后续修改中漂移。 |
| 总体 PRD 承担过多 | 既含页面/需求，也含技术基线、Provider、OSS、ADR、团队和 Claude Code。 | 需求难以独立评审，研发无法判断何时 Development Ready。 |
| 模块需求没有真正独立 | 18 个域被塞入一个超长 PRD，Requirement 多为目录级。 | 具体能力仍需重新解释，导致工程返工。 |
| 状态与事实混杂 | APPROVED、PROPOSED、VALIDATION_REQUIRED 和已实现代码并列。 | 读者无法区分规范要求、研究候选和当前事实。 |
| 长期蓝图与当前 Release 混写 | “全域 Alpha”与当前只做 AI 获客并存。 | 项目管理失去明确优先级。 |
| 产品与系统边界不稳 | Growth Core、SaaS Core、前端、API、获客后端在不同文档含义不同。 | 业务对象和数据库所有权发生冲突。 |
| 编号与引用质量不足 | Decision/Principle 范围、附录编号和章节编号存在不同步。 | AI 开发和需求追踪无法可靠自动化。 |

## 1.2 不应采取的修复方式

不再继续向两份 v3.0 中追加补丁和新章节。

不再用一份更长的 v3.1 替代当前两份文件。

不把所有细节都推给“以后模块 PRD”，却仍让总体 PRD承担开发责任。

不通过删除长期能力来让文档变短；应通过引用和分层消除重复。

不让工程实现、开源项目名称或当前人员分工成为产品事实源。

# 2. 新的文档事实源架构

## 2.1 七层文档模型

| 层级 | 回答的问题 | Owner |
| --- | --- | --- |
| L0 产品宪章 | 为什么做、为谁做、核心承诺、北极星、非目标和批准决策。 | Sponsor / Product Lead |
| L1 顶层产品与系统架构 | 能力平面、领域边界、对象、System of Record、架构形态和路线。 | Product Architect / Architect |
| L2 能力路线图与 Release PRD | 当前阶段交付什么、业务假设、退出 Gate 和优先级。 | Product / Delivery |
| L3 模块 PRD / UX Spec | 某个能力的用户流程、页面、状态、规则、权限和验收。 | Module Product Owner / UX |
| L4 技术规范 | C4、Data、AI、Security、Integration、OSS、Operations。 | Architecture / Domain Lead |
| L5 执行事实源 | OpenAPI、AsyncAPI、JSON Schema、ADR、Policy Catalog、Data Dictionary。 | Engineering Owner |
| L6 工程交付包 | Epic、Story、Test、Migration、Runbook、Release Evidence。 | Developer / QA / Ops |

## 2.2 权威关系

定位、北极星、一级领域和非目标冲突时，以 L0 为准。

领域边界、核心对象、System of Record 和顶层路线冲突时，以 L1 为准。

当前版本范围、优先级和 Gate 冲突时，以 L2 为准。

用户行为、页面状态和业务验收冲突时，以 L3 为准。

实现方式冲突时，以已批准的 L4/L5 ADR 与机器契约为准。

测试执行、迁移和发布证据以 L6 为准；不得反向改变上游产品决策。

## 2.3 建议立即建立的规范文档

| ID | 文档 | 建议规模 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | 产品宪章 v1.0 | 10-20 页 | 从 v3.0 提取定位、用户、QGO、原则、商业模式和非目标。 |
| N1 | 顶层产品与系统架构 v1.0 | 本次已交付 | 替代 v3.0 中能力架构、总体架构、数据所有权和路线的重复章节。 |
| N2 | 能力路线图与 Release Plan v1.0 | 15-25 页 | 用 R0-R5 取代“全域 Alpha”大爆炸。 |
| N3 | AI 获客模块 PRD v1.0 | 30-60 页 | 当前唯一 Development Ready 产品需求。 |
| N4 | Domain Catalog & Data Ownership v1.0 | 20-30 页 | 所有领域、对象、Owner、状态和事件索引。 |
| N5 | AI/Workflow/Policy Architecture v1.0 | 20-30 页 | 将 discovery-architecture 与平台控制面统一。 |
| N6 | Integration & OSS Governance v1.0 | 20-30 页 | Provider/OSS 的 Capability、License、Security、Adapter 和 Exit。 |
| N7 | Engineering Playbook v1.0 | 15-25 页 | 仓库、PR、CI、迁移、测试、发布和 AI 开发治理。 |

# 3. v3.0 内容迁移与裁决

## 3.1 处理原则

| 处理状态 | 含义 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| MIGRATE | 内容有效，迁入新的权威文档。 | 保留 ID 或建立新旧映射。 |
| REFERENCE | 作为研究或背景，不再具有规范效力。 | 放入 Research Archive。 |
| SPLIT | 一段内容包含多个层级，拆入不同文档。 | 避免复制全文。 |
| SUPERSEDE | 被顶层新决策替代。 | 记录原因、影响和迁移。 |
| VALIDATE | 方向保留，但需合同/技术/法律/用户验证。 | 进入 Validation Register。 |
| REJECT | 正式不做。 | 保留 Decision，不进入 Backlog。 |

## 3.2 当前 v3.0 的建议定位

版本定位：《产品总纲与产品手册 v3.0》与《产品总体 PRD v3.0》改名或标记为“v3.0 研究综合归档稿”。在新文档完成迁移和批准前仍可作为参考，但不再直接作为 Development Ready 输入。

## 3.3 必须立即纠正的内容

将 Campaign 与 Goal/Initiative/Run 分层，避免 Campaign 过载。

统一 Candidate、Lead、Qualified Lead、QGO、SAO、Opportunity 和 Outcome。

把“前端 SaaS”“API 后端”“获客后端”重新表述为同一平台内的团队分工，而非多个业务主库。

将 M1 全域 Alpha 改为按业务能力的纵向 Release。

将 QGO 归属、Policy 宿主、Workspace/JWKS 和数据所有权从开放问题升级为必须关闭的 PDR/ADR。

清理 Decision 引用范围、附录重复、章节编号和 Requirement 映射。

# 4. 当前 AI 获客模块需要的正式文档

## 4.1 已有材料的角色

| 已有材料 | 保留用途 | 不能替代 |
| --- | --- | --- |
| 三后端个人任务书 | 个人职责、工作包和验收。 | 统一模块 PRD、领域模型和跨人契约。 |
| 总体开发/接口/测试/运维/OSS 文档 | 共享工程规范和执行治理。 | 产品业务边界与长期 System of Record。 |
| roadmap-ai-acquisition.md | 真实进度和欠账。 | 稳定 Release PRD 和验收基线。 |
| positioning-and-acquisition-backlog.md | 当前范围与开放决策。 | 批准后的顶层架构。 |
| Provider Specs | 单一 Provider 的 Build-ready 规格。 | 完整数据平台和买家智能 PRD。 |
| OpenAPI / Scalar | 接口机器事实源。 | 业务对象和用户体验规范。 |

## 4.2 应补齐的模块文档包

| 文档 | 核心内容 |
| --- | --- |
| AI 获客模块 PRD | 用户目标、输入、Candidate/Lead 边界、功能 Gate、异常、反馈和业务验收。 |
| Buyer Intelligence Domain Spec | 领域对象、状态、服务、事件、Owner 和跨域关系。 |
| Data Rights & Deletion Spec | SourcePolicy、字段权利、PII 分级、Suppression、DSR 和删除流程。 |
| AI Task & Eval Spec | Task 目录、Schema、Prompt、模型、工具、Golden Set、阈值和回滚。 |
| Provider Onboarding Standard | SourceClass、Capability、License、Security、Contract、Test、Cost 和 Exit。 |
| Candidate Handoff Contract | CandidateBatch、Decision Feedback、LeadQualified Event 和版本。 |
| Pilot Acceptance Plan | 真实样本、业务验收、成本、质量、SLO 和停止条件。 |

# 5. 文档 ID、状态与追踪规范

## 5.1 ID 体系

| 类型 | 格式 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| Product Decision | PDR-### | PDR-003 Candidate/Lead/QGO 统一定义 |
| Architecture Decision | ADR-### | ADR-010 OpenAPI code-first 与版本策略 |
| Requirement | DOMAIN-### | BUY-021 Candidate Batch 回传 |
| Page/UX | PG-### / UX-### | PG-006 Lead Explorer |
| Event | EVT-domain.name.v# | EVT-buyer.lead-qualified.v1 |
| Schema | SCH-domain.object.v# | SCH-buyer.candidate-batch.v1 |
| Policy | POL-### | POL-014 Personal Data Export |
| Validation | VAL-### | VAL-008 Trade Fair Data Rights |
| Risk | RSK-### | RSK-012 Cross-tenant Trace Leakage |
| Epic/Test | EPIC-### / TEST-### | EPIC-BUY-03 / TEST-BUY-047 |

## 5.2 状态体系

| 状态 | 适用 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | 正在形成 | 不得作为开发硬约束。 |
| PROPOSED | 等待评审 | 可以 Spike，不得生产。 |
| APPROVED | 正式基线 | 偏离必须走变更流程。 |
| VALIDATION_REQUIRED | 方向保留但证据不足 | 必须有 Owner、方法、阈值和截止时间。 |
| DEFERRED | 当前不做 | 不得进入当前 Release。 |
| REJECTED | 明确不做 | 不得以默认形式重新加入。 |
| SUPERSEDED | 被新决策替代 | 必须保留替代关系。 |
| IMPLEMENTED | 代码已实现 | 仍需验证与 Release Evidence。 |
| VERIFIED | 通过验收/生产证据 | 可以作为当前事实。 |

## 5.3 追踪链

最小追踪链：PDR/Goal → Requirement → Page/Domain Object → API/Event/Schema → ADR/Policy → Epic/PR → Test → Release Evidence

任何 PR 至少引用 Requirement 或 ADR；任何公共 API/Event 变更必须引用对应 Schema 和 Consumer Test；任何 AI 变更必须引用 Eval 数据集和结果。

# 6. 评审、变更与发布治理

## 6.1 四类评审

| 评审 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 产品评审 | 用户问题、价值、范围、成功指标、非目标 | PDR、Requirement、Release |
| 架构评审 | 领域边界、数据所有权、C4、NFR、迁移 | ADR、风险与演进路径 |
| Contract Review | OpenAPI/AsyncAPI/Schema、兼容性、错误、幂等 | 冻结版本、Client/Mock、Consumer Test |
| Release Review | 测试、AI Eval、安全、成本、Runbook、回滚 | Release Evidence 与 Go/No-Go |

## 6.2 文档变更规则

权威事实只修改 Owner 文档，引用文档不复制正文。

Breaking Change 必须先批准 PDR/ADR，再修改 Schema 和代码。

研究事实和供应商参数进入 Evidence/Provider Registry，不写死在产品宪章。

当前实现状态由 Roadmap/Release Evidence 维护，不回写为长期产品原则。

每次 Release 关闭已实现、验证、延期和拒绝的 Requirement，并更新版本声明。

## 6.3 AI 开发 Agent 的输入边界

Claude Code/Codex 在开始 Epic 前必须获得：批准的 Requirement、领域对象和状态、API/Event Schema、权限/Policy、数据权利、测试、不可修改边界、ADR 和回滚。AI 不得自行决定产品范围、Provider 合法性、商标、合规和业务主数据归属。

# 7. 三阶段重构计划

## 7.1 阶段一：冻结与抽取（1 周）

冻结 v3.0 两份综合稿，停止继续追加。

批准《顶层产品与系统架构设计 v1.0》。

建立 PDR/ADR/Requirement/Validation Register。

从 v3.0 抽取 Product Charter 和 Domain Catalog。

## 7.2 阶段二：当前能力 Dev-Ready（2-3 周）

完成 AI 获客模块 PRD、Domain Spec、Candidate Handoff 和 Data Rights/Delete。

把现有三后端任务书映射到统一 Requirement 和 Gate。

将 OpenAPI、Event Schema、Test Matrix 和 Roadmap 建立追踪。

关闭 JWKS、QGO、Policy 宿主和 System of Record 决策。

## 7.3 阶段三：后续能力滚动建设

每次只为下一纵向能力生成模块 PRD 与技术包。

Campaign/Outbound/Inbox/QGO 逐能力进入 Development Ready。

内容、视频、AiToEarn、Chatwoot、Pack/Expert 在对应能力开始前再完成专项文档和 Spike。

季度回顾 Product Charter 和 Top Architecture，不因单次 Sprint 频繁改动。

# 8. 模板与验收清单

## 8.1 模块 PRD 模板

目标、用户、业务价值、范围、非目标和指标。

端到端流程、人工 Gate、异常和恢复。

对象、状态、规则、权限、AI 行为和证据。

页面/组件/Empty/Loading/Partial/Error/Permission/Conflict。

API/Event/Data/Policy/Integration 依赖。

Given/When/Then、UAT、SLO、成本和 Release Gate。

## 8.2 技术规范模板

C4 Context/Container/Component。

领域 Owner、事务边界、数据所有权和一致性。

OpenAPI/AsyncAPI/Schema 与兼容策略。

安全、RLS、PII、Rights、Secret、审计和删除。

Workflow、重试、幂等、补偿、Webhook 和 DLQ。

Observability、SLO、容量、成本、故障演练和 Exit Plan。

## 8.3 文档体系验收

同一事实只有一个 Owner 文档。

所有当前 Epic 可追溯到 Requirement/ADR/Test。

任何新人能在 30 分钟内判断“产品是什么、当前做什么、对象归谁、接口在哪里”。

任何 AI Agent 都能在不猜测产品边界的情况下获得完整开发输入。

产品长期蓝图与当前 Release 既一致又不互相绑架。

# 附录 A：旧章节到新文档映射

| 旧内容 | 内容 | 新归属 |
| --- | --- | --- |
| 产品手册 0-3 | 文档治理、产品定义、市场、用户、商业模式 | N0 产品宪章 |
| 产品手册 4 | 16 条原则 | N0 原则摘要 + N1 架构原则 + 各技术规范 |
| 产品手册 5-6 | 端到端闭环、体验与 IA | N1 产品架构 + 各模块 PRD/UX |
| 产品手册 7-11 | 能力、数据、AI、OSS、总体架构 | N1/N4/N5/N6 |
| 产品手册 12-15 | NFR、Release、质量、治理 | N2 Release + N7 Engineering + 安全/运维规范 |
| 总体 PRD 1-6 | 版本、用户旅程、对象、页面 | N2 Release PRD + L3 模块 PRD |
| 总体 PRD 7 | 18 个需求域 | 拆为能力模块 PRD；保留 Requirement 映射 |
| 总体 PRD 8-12 | Data/AI/OSS/Architecture/NFR | N4/N5/N6 与专题技术规范 |
| 总体 PRD 13-15 | Release、质量、工程治理 | N2/N7 |
| 附录 | 对象、OSS、验证、供应商、开发拆分 | Registry、Schema、模板和 Archive |

# 附录 B：建议的新文档清单

| 文档 | 优先级 | 当前状态 | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品宪章 | P0 | 待从 v3.0 抽取 | Product Lead |
| 顶层产品与系统架构 | P0 | 本次已交付 | Product Architect |
| 能力路线图与 Release Plan | P0 | 待编制 | Product/PM |
| AI 获客模块 PRD | P0 | 待编制 | Buyer Intelligence PO |
| Domain Catalog & Data Ownership | P0 | 待编制 | Architect/Data Lead |
| AI/Workflow/Policy Architecture | P0 | 已有 discovery 文档，需平台化重构 | AI/Platform Lead |
| Data Rights & Deletion Spec | P0 | 待补 | Data/Security |
| Candidate Handoff Contract | P0 | 待冻结 | API/Buyer Lead |
| Integration & OSS Governance | P1 | 已有 Registry，需完整化 | Platform Lead |
| Campaign Control PRD | P1 | 下一能力 | Growth PO |
| Controlled Outbound PRD | P1 | 后续能力 | Channel PO |
| Unified Inbox & QGO PRD | P1 | 后续能力 | Engage PO |
| Opportunity & Attribution PRD | P2 | 后续能力 | Revenue PO |
| Engineering Playbook | P0 | 已有零散文档，需统一 | Engineering Lead |