# 出海企业 AI 全球客户开发与增长执行平台｜产品总体 PRD v3.0

完整产品需求、业务规则、状态、页面、AI、数据、集成与验收基线

产品与研究工作组

2026-07-05

总体 PRD  |  v3.0
内部产品与研发基线文档

# 目录

- 第 0 部分：文档控制、引用关系与开发约束

- 第 1 部分：版本目标、成功口径与产品基线

- 第 2 部分：用户、场景、范围与非目标

- 第 3 部分：用户、Growth Motion、Persona 与能力包

- 第 4 部分：端到端用户旅程、业务 Gate 与完成条件

- 第 5 部分：业务对象、责任边界与状态机

- 第 6 部分：信息架构、页面、交互和可用性验收

- 第 7 部分：详细功能需求

- 第 8 部分：Global Business Data Platform 需求

- 第 9 部分：AI、知识、Agent、Workflow、Policy 与 Eval 需求

- 第 10 部分：开源、现有资产与外部能力 PRD

- 第 11 部分：系统架构、数据模型、事件、API 与 ADR 约束

- 第 12 部分：非功能、安全、隐私、合规与知识产权要求

- 第 13 部分：Release、MVP、试点与商业化 Gate

- 第 14 部分：质量工程、运营体系与供应商治理

- 第 15 部分：项目治理、Claude Code 开发、独立审查与确定性 Gate

- 附录 A：顶层需求目录、Priority 与 Release 责任映射

- 附录 B：关键数据对象最小字段

- 附录 C：OSS 与外部能力注册表

- 附录 D：待关闭验证项

- 附录 E：Provider 商业与数据权利尽调清单

- 附录 F：Demo Gap Analysis 基线

- 附录 G：开源/外部能力详细验收卡模板

- 附录 H：详细开发拆分补充

- 附录 I：版本声明、自检与修订记录

- 附录 P：版本声明与修订记录

- 附录 Q：v3.0 官方证据快照

- 附录 R：v3.0 需求总数与完整性校验

# 第 0 部分：文档控制、引用关系与开发约束

## 0.1 文档定位

本文件是 Product Handbook v3.0 的总体产品需求实现基线，覆盖完整产品域及 M0-M3 的交付深度。它不是仅服务试点的页面清单，也不是接口或数据库文档；模块 PRD、UX、数据字典、OpenAPI、AsyncAPI、ADR、测试计划和 Claude Code Epic 必须引用本文 Requirement ID。

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v3.0 |
| 文档状态 | 正式评审稿 / 待批准 |
| 上游基线 | 《产品总纲与产品手册 v3.0》；批准前以 v2.1 母本为现行基线 |
| 适用范围 | M0 体验原型、M1 全域 Alpha、M2 试点、M3 商业化 |
| 需求状态 | APPROVED / PROPOSED / VALIDATION_REQUIRED / RELEASE_STAGED / DEFERRED / REJECTED / SUPERSEDED |
| 研发约束 | Claude Code 只能实现通过 Development Ready Gate 的 Epic；不得自行裁决产品、合规、供应商或范围 |

## 0.2 双文档权威关系

产品定位、核心价值、QGO、长期能力和边界以 Product Handbook v3.0 为准；用户流程、页面行为、状态、业务规则和验收以本 PRD 为准；技术实现冲突由 ADR 裁决；接口字段以 OpenAPI/AsyncAPI 和数据字典为准。任何下游文件不得静默覆盖上游决策。

## 0.3 本版本锁定边界

- QGO 是核心价值对象和北极星；SAO 是销售接受层，Verified Commercial Outcome 是商业结果层。

- GEO/AEO 正式 REJECTED，不进入页面、需求、架构、指标和路线图；正常网站、内容、表单和渠道运营保留。

- v2.1 所有有效产品域继续保留，按 Release 控制深度，不通过删除一级域伪造 MVP。

- Chatwoot 是 Unified Inbox/Conversation Kernel 首选候选；AiToEarn 是 Create/Publish/部分 Engage 执行候选，均需 Adapter、Spike 和退出机制。

- 所有对外动作必须经过数据权利、Suppression、Policy、RBAC/ABAC、Campaign Scope、Approval 和 ExecutionAuthorization。

# 第 1 部分：版本目标、成功口径与产品基线

## 1.1 目标 Release

本 PRD 面向 M0 可交互原型、M1 全域 Alpha、M2 试点 MVP 与 M3 商业化。目标不是把所有能力做深，而是在能力广度完整的前提下，跑通“企业理解 → 市场研究 → 主动发现 → ICP/Lead → Campaign → Create/Video → Publish/Outbound → Engage → QGO → SAO → Verified Outcome → Attribution / Learn”的真实闭环。

## 1.2 业务成功口径

- 北极星：每个活跃 Workspace 每月新增 Qualified Growth Opportunity（QGO）数量及单位 QGO 成本。

- M2 必须产生真实、可追溯、符合资格规则的 QGO；以 QGO→SAO 接受率和 7/30/90 天会议、样品、报价、经销商评估、合同或失效结果验证质量。

- 100% 对外动作具备有效 ExecutionAuthorization、PolicyDecision、Idempotency 和 Audit。

- 关键 AI 输出具备 Evidence、Confidence、Version、Correction 和 Eval 记录。

## 1.3 上游约束

本 PRD 必须遵循 Product Handbook v3.0 中 D-001D-020、P-01P-16、产品宪章、战略非目标和业务数据所有权。详细 PRD 可以细化，不得自行改变这些边界。

# 第 2 部分：用户、场景、范围与非目标

## 2.1 第一阶段用户

- B2B 制造、工贸一体和传统出口企业；

- 中国 SaaS 与科技企业；

- 专业服务与出海服务商；

- 代理商和集团型多 Workspace 团队。

## 2.2 M0-M3 In Scope

- Workspace、角色、预算、审批、审计和 Kill Switch；

- 企业官网/文件摄取、Claim/Evidence 审核和企业知识；

- 全球市场扫描、完整市场研究、贸易与竞争情报；

- 多源 Data Hub、公开情报、身份解析、联系人验证和 Data Rights；

- ICP、购买委员会、Lead Intelligence 和样例回测；

- Campaign、Audience、Revision、Dry Run 与 ExecutionAuthorization；

- 图文、邮件、Video Studio、内容审批和版本；

- 已验证平台的 Publish、受控邮件 Outbound 和 Full Engage；

- Unified Inbox、QGO、Opportunity、SAO、商业结果与 CRM 扩展接口；

- Pack Engine、Expert Request、基础 Attribution、Experiment 和 Recommendation；

- Model Gateway、Durable Workflow、Policy Engine、Trace、Eval 和 Operations Console；

- AiToEarn、MoneyPrinterTurbo 及其他开源/外部能力的受控 Spike、Adapter 和退出机制。

## 2.3 Out of Scope

- 创作者变现、任务市场、CPS/CPE/CPM 结算；

- 无授权抓取、批量加好友、自动私信和不可审计的全自动增长；

- 完整 CRM、广告投放、电商订单、供应链履约；

- 在 M2 前开放 Pack Marketplace、通用 Workflow Builder 或完整专家交易市场；

- 让开源项目或单一 Provider 成为业务主库、唯一身份系统或唯一数据源；

- GEO/AEO、AI 搜索可见性监测、面向模型回答的优化平台和相关排名承诺。

## 2.4 关键假设与验证

- 具体数据 Provider、首批国家、首批行业、平台 App Review、邮件基础设施和外联深度保持 Validation Required；

- 架构支持任意市场不代表所有市场都 Fully Supported；

- 每个开源/外部能力必须通过 Capability Card、Spike/Bake-off、许可证、安全、契约、恢复和 Exit Gate。

# 第 3 部分：用户、Growth Motion、Persona 与能力包

## 3.1 目标用户分层

| 层级 | 客户类型 | 首要场景 | 数据重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先验证 A | B2B 制造、工贸一体、传统出口 | 进口商/终端采购商开发、经销商招募、竞企客户分析 | 贸易数据、企业数据、联系人、展会/协会 |
| 优先验证 B | 中国 SaaS 与科技企业 | 目标账户开发、伙伴招募、内容获客 | 企业/联系人、技术栈、招聘/融资、网站意向 |
| 优先验证 C | 专业服务与出海服务商 | 事件驱动获客、客户转介、专家协同 | 企业注册、扩张、招聘、行业事件、专家网络 |
| 服务型用户 | 出海营销代理商 | 多客户 Campaign、内容发布、报告和审批 | 多 Workspace、白标、团队和服务成本 |
| 后续 | DTC、电商、本地生活 | 商品、达人、广告和订单增长 | 需独立 Commerce Growth Motion，不与 B2B 首版强行共模 |

## 3.2 核心 Jobs-to-be-Done

- 当我不知道先进入哪个国家时，平台根据产品、贸易、竞争、渠道和风险筛选市场。

- 当我知道目标国家但不知道找谁时，平台建立 ICP、购买委员会和目标公司池。

- 当我需要主动开发客户时，平台从多个 Provider 和公开情报中找企业、决策人、联系方式和触发信号。

- 当我需要长期运营海外品牌时，平台生成图文和视频并适配多个平台。

- 当评论、私信、邮件和表单出现时，平台统一识别意向、分派并转为机会。

- 当遇到法律、税务、认证、渠道和当地运营问题时，平台将完整上下文交给合适专家。

- 当我投入预算后，平台解释哪些市场、客户、内容和渠道影响了机会。

- 当供应商、模型或平台失败时，平台保留已完成结果、降级并给出恢复动作。

## 3.3 Growth Motion 目录

| Motion ID | 增长模式 | 典型目标 | 核心对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| GM-ABO | 目标账户开发 | 开发指定类型企业和决策人 | Account、Buying Committee、Sequence |
| GM-DIST | 经销商/代理商招募 | 寻找、评估并推进渠道伙伴 | Distributor Profile、Territory、Partner Opportunity |
| GM-INB | 内容驱动 Inbound | 通过图文、视频和社交互动形成询盘 | Content Pillar、Audience、Engagement |
| GM-TRD | 贸易关系开发 | 从进出口交易和供应链关系识别买家 | Trade Flow、Importer、Supplier Change |
| GM-EVT | 展会与活动 | 展前触达、展中收集、展后培育 | Event、Exhibitor、Attendee、Follow-up |
| GM-EXP | 市场进入 | 筛选国家、建立客户地图和进入计划 | Market Thesis、Channel、Risk、90-day Plan |
| GM-REA | 历史线索激活 | 辅助激活客户已有沉睡资源 | Historical Lead、Recency、Prior Context |
| GM-PAR | 生态伙伴合作 | 寻找技术、服务、交付或渠道伙伴 | Partner Fit、Capability、Referral |
| GM-ABM | 大客户协同营销 | 围绕少量高价值账户组织内容和触达 | Account Plan、Stakeholder、Intent |
| GM-LCH | 新品/新服务推广 | 围绕新产品寻找市场与首批客户 | Offering、Market Test、Early Adopter |

## 3.4 八类高级 Pack

| Pack | 内容 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| Industry Pack | 买家、采购流程、术语、参数、认证、异议、评分和数据源 | 行业差异 |
| Market Pack | 国家、语言、文化、渠道、时区、节日、规则和风险 | 国家/地区差异 |
| Growth Motion Pack | 阶段、任务、数据、内容、节奏、KPI 和停止条件 | 获客方法差异 |
| Channel Pack | 平台内容、格式、权限、Scope、限制和指标 | 渠道差异 |
| Data Source Pack | Provider、查询模板、字段映射、质量和成本策略 | 数据接入差异 |
| Content Pack | 内容支柱、视频类型、CTA、模板和审查规则 | 内容生产差异 |
| Compliance Pack | 国家、主体、渠道、数据来源、用途、保留和审批 | 规则与风险差异 |
| Expert Playbook Pack | 分诊条件、资料清单、交付物、SLA 和知识回流 | 人工专家交付差异 |

## 3.5 Pack 解析上下文

Resolved Growth Context
= Workspace Policy
+ Company & Offering
+ Industry Pack
+ Market Pack
+ Growth Motion Pack
+ Channel Pack
+ Data Source Pack
+ Content Pack
+ Compliance Pack
+ Persona / Funnel Stage
+ Campaign Overrides

Campaign 启动时生成不可变 ResolvedStrategySnapshot。Pack 更新不应静默改变运行中的 Campaign；需要创建 Revision、展示差异并重新审批。

## 3.6 关键角色、目标、权限与成功标准

| Persona ID | 角色 | 首要目标 | 主要工作 | 关键权限 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER-EXEC | 老板/出海负责人 | 判断市场、投入和结果 | 批准市场、预算和高风险动作；查看经营报告 | Workspace 管理、预算、最终审批 | 能解释市场选择、成本、机会和风险 |
| PER-GROWTH | 海外增长负责人 | 建立持续获客系统 | 研究、ICP、Campaign、实验和复盘 | 创建 Campaign、配置 Pack、审批常规执行 | 稳定形成 QGO，并提升 QGO→SAO 转化 |
| PER-MKT | 市场/内容经理 | 提高内容和渠道产能 | 内容策略、图文视频、发布和互动 | 编辑资产、排期、提交审批 | 内容采用、发布成功和互动转化 |
| PER-SALES | 销售/BD | 获得可跟进客户 | 审核 Lead、处理回复、推进机会和回写结果 | 查看联系人、接受机会、同步 CRM | Lead 接受率、会议、样品、报价和 Pipeline |
| PER-DATA | 数据/运营 | 保证数据覆盖、质量和成本 | Provider、身份解析、验证、刷新和异常 | Provider 配置、数据修复、有限导出 | 数据有效率、成本和刷新 SLA |
| PER-REV | 审批/品牌/法务审核 | 控制品牌和外部风险 | 审核内容、数据用途、发送和高风险回复 | Approval、退回、限制范围 | 未授权执行为零，高风险准确拦截 |
| PER-EXPERT | 行业/国家专家 | 交付可信专业判断 | 补充问题、交付意见、限定适用范围 | 仅访问授权 Expert Request | 交付及时、返工低、结论可追溯 |
| PER-ADMIN | IT/安全管理员 | 控制账号、区域和系统风险 | 身份、Secret、日志、SLA、事故和删除 | 集成、策略、审计、Kill Switch | 租户隔离、可用性和事故恢复 |
| PER-AGENCY | 代理商项目经理 | 标准化管理多个客户 | 多 Workspace、客户审批、交付和报告 | 客户 Workspace 的委派权限 | 交付效率、客户满意和项目毛利 |

## 3.7 场景适配矩阵

| 场景 | Research | Data | Create/Video | Publish/Outbound | Engage | Pack/Expert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造业进口商开发 | 贸易量价、买家和竞企 | 贸易 + 企业 + 联系人 | 产品、工厂、案例、技术视频 | 邮件、LinkedIn、YouTube | 邮件回复、评论、表单 | Industry、Market、Trade Motion、认证专家 |
| 海外经销商招募 | 渠道结构、区域和伙伴标准 | 贸易、协会、展会、官网 | 经销政策、市场支持、案例视频 | 邮件、社交、Landing Page | 合作意向、区域和能力问答 | Distributor Motion、渠道合同专家 |
| SaaS 目标账户开发 | 细分市场、技术和竞品 | B2B、技术栈、招聘、融资 | 痛点、案例、Demo 内容 | 邮件、LinkedIn、内容平台 | Demo、技术、安全和采购问题 | SaaS Industry、ABO Motion、隐私/合同专家 |
| 专业服务获客 | 事件、扩张和监管变化 | 注册、招聘、融资、新闻 | 专业解读、案例和活动内容 | 邮件、内容、研讨会 | 咨询需求和专家分诊 | Service Industry、Expert Playbook |
| 内容驱动 Inbound | 主题、搜索和平台研究 | 竞品内容、关键词、第一方行为 | 图文、短视频、长视频 | 多平台发布、官网/内容与表单承接 | 评论、私信、表单和品牌提及 | Content/Channel Pack、本地化专家 |
| 展会全周期 | 展会、参展商和区域机会 | 参展商、历史客户、名片 | 展前邀请、展中素材、展后视频 | 邮件、社交和现场二维码 | 预约、名片、会后回复 | Event Motion、现场运营专家 |

## 3.8 产品购买与采用障碍

| 障碍 | 产品控制 | 服务控制 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不信任客户数据质量 | 字段级 Evidence、验证、数据健康、Provider 对比 | 首批名单人工抽检 | 接受/拒绝原因、退信和机会结果 |
| 不愿上传企业资料 | 最小启动输入、字段权限、BYOK/区域选项 | 客户成功协助和保密条款 | 审计、删除和不跨客户使用 |
| 不会配置复杂工具 | Goal Composer、默认 Pack、结构化向导 | 首个 Campaign 陪跑 | Time to First Value 和任务完成率 |
| 担心 AI 胡说 | Claim/Evidence、事实检查、审批和未知状态 | 专家复核 | 事实支持率和修改距离 |
| 担心账号或域名受损 | Capability Matrix、限速、域名健康和熔断 | 发信/平台准备检查 | 退信、投诉、发布成功率 |
| 无法证明 ROI | Opportunity、成本账本、规则归因和经营报告 | 月度复盘 | Pipeline、机会和单位成本 |
| 系统太大、实施太久 | 分阶段 Onboarding、Pack、Adapter、Design Partner | 项目经理和客户成功 | Gate、里程碑和采用指标 |

## 3.9 Export Readiness 与 Buyer Trust

平台在启动大规模客户发现或触达前，必须评估企业是否具备目标市场的最小成交准备度。评估结果不作为绝对市场准入结论，而是带证据、置信度和责任人的风险与任务清单。

评估维度：产品/价值主张、市场适配、认证与监管、产能/MOQ/交期、报价与样品、跨语言资料、域名与发送身份、售前技术、付款履约、售后支持、销售承接和结果回写。

Buyer Trust 资产包括：企业实体、官网与域名邮箱、产品参数、认证/检测、案例与授权、工厂与交付、团队、第三方来源、FAQ、资料包和响应 SLA。关键证据必须具有公开范围、有效期、适用产品/市场和撤销机制。准备度不足时可继续研究和补强，但扩大触达必须经过风险接受。

## 3.10 三种交付模式

| 模式 | 平台团队 | 客户 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Managed | 负责研究、数据、Campaign、内容、发布、Inbox 运营和报告 | 资料、确认、审批、销售承接与 Outcome 回写 | 任务责任、工时、成本、SLA、证据与审计全部产品化 |
| Collaborative | 双方按任务矩阵共同执行 | 承担部分内容、审批、互动和销售跟进 | 每项任务明确 Owner、Handoff、SLA 与完成标准 |
| Self-service | 提供软件、AI、模板、Policy、监控和支持 | 负责配置、审批、执行与商业结果 | 使用成熟度、异常升级、帮助和可回退机制 |

Workspace 可按成熟度和任务切换模式，但不能借 Managed 绕过客户授权、法律或平台限制。

# 第 4 部分：端到端用户旅程、业务 Gate 与完成条件

## 5.1 闭环总览

Understand（理解企业）
 -> Research（研究市场）
 -> Target（定义 ICP）
 -> Discover（发现客户）
 -> Qualify（验证与评分）
 -> Plan（建立 Campaign）
 -> Create（内容与话术）
 -> Approve（模拟与审批）
 -> Execute（发布与触达）
 -> Engage（互动与回复）
 -> Convert（转为商机）
 -> Attribute（归因）
 -> Learn（学习与优化）

闭环的每一步都必须产生可持久化的业务对象和事件。AI 对话不是最终产物，最终产物是可编辑、可审批、可执行和可度量的对象。

## 5.2 阶段 0：Understand - 企业诊断与上下文建立

### 5.2.1 用户目标

让系统在较短时间内理解企业做什么、卖给谁、有什么证据、有哪些限制和已有数据。

### 5.2.2 输入

官网、产品册、案例、历史客户、社交账号、目标、团队角色和人工补充。

### 5.2.3 系统动作

- 抓取并解析企业公开网站；

- 提取企业、产品、能力、认证、案例和价值主张候选；

- 标记冲突、缺失和高风险说法；

- 生成企业画像和知识审核任务；

- 识别推荐行业包和增长模式包。

### 5.2.4 人工 Gate

企业管理员确认关键 Claim、目标产品、禁用表达和数据使用范围。

### 5.2.5 输出对象

CompanyProfile、Offering、BrandProfile、KnowledgeClaim、WorkspacePolicy。

### 5.2.6 关键事件

CompanyProfileCreated、ClaimApproved、KnowledgeConflictDetected。

### 5.2.7 完成标准

企业完整度达到可创建 Campaign 的最低阈值；未确认的关键信息不能进入公开内容。

## 5.3 阶段 1：Research - 市场与竞争研究

### 5.3.1 系统动作

- 根据目标国家、行业和产品生成研究计划；

- 检索市场规模、买家结构、渠道、竞争者、关键词、政策和文化信息；

- 区分事实、来源、推断和未知；

- 生成 Market Brief、风险和机会假设；

- 允许专家补充或确认高风险内容。

### 5.3.2 输出对象

MarketProfile、Competitor、MarketEvidence、OpportunityHypothesis、MarketPackSnapshot。

### 5.3.3 人工 Gate

用户选择优先市场、目标客户类型和进入假设。系统不得代替企业做不可逆市场投入决策。

### 5.3.4 KPI

研究引用覆盖率、用户采用率、需要纠正的关键事实比例、研究到 ICP 的转化时间。

## 5.4 阶段 2：Target - ICP 与买家委员会

### 5.4.1 设计

ICP 不只描述公司行业和规模，还需要：

- 公司属性；

- 业务场景和痛点；

- 采购触发信号；

- 排除条件；

- 购买委员会角色；

- 价值主张与证据；

- 目标市场差异；

- 评分权重。

### 5.4.2 输出对象

ICPDefinition、Persona、BuyingCommitteeRole、QualificationRule。

### 5.4.3 验证

系统用历史客户或样例公司做回测，展示哪些已知好客户会被命中、哪些坏客户会被排除。没有回测结果的 ICP 标记为“假设型”。

## 5.5 阶段 3：Discover - 多源客户发现

### 5.5.1 来源顺序

- 市场与贸易机会信号；

- 多类商业企业、注册、贸易、联系人和行业数据源；

- 公开企业网站、目录、协会、展会、招投标和新闻；

- 联系方式补全与实时验证；

- 客户自有 CRM/CSV/历史询盘用于排重、校准和激活；

- 网站、邮件、社交、表单和内容产生的第一方信号。

### 5.5.2 系统动作

- 根据 ICP 构建查询计划；

- 调用适配器并记录许可、成本和来源；

- 实体解析、去重和合并；

- 标记数据新鲜度和缺失字段；

- 预估可联系规模和数据成本。

### 5.5.3 输出对象

LeadCohort、CompanySourceRecord、ContactSourceRecord、Evidence。

## 5.6 阶段 4：Qualify - 验证、补全和优先级排序

### 5.6.1 处理链

身份解析 -> 公司匹配 -> 角色匹配 -> 数据补全 -> 邮箱验证 -> 信号识别 -> Suppression -> 多维评分 -> 人工抽检

### 5.6.2 人工体验

用户看到“推荐联系”“待确认”“禁止方案”三组，而不是面对几千行未解释的数据；支持批量接受，但必须看到选择理由和风险。

### 5.6.3 质量反馈

用户接受、拒绝、纠正和后续转化都会回流评分评估，但租户数据默认不跨企业共享。

## 5.7 阶段 5：Plan - Campaign 计划与实验设计

系统根据目标、名单质量、渠道授权、预算和风险生成计划，包括：

- 目标与 QGO、SAO、Verified Outcome 资格口径；

- 客户分层；

- 渠道和触达节奏；

- 内容主题和漏斗映射；

- Variant 和假设；

- 发送量、时间、成本和团队工作量；

- 审批策略；

- 暂停和退出条件。

计划必须可人工编辑，AI 不得隐藏默认值。

## 5.8 阶段 6：Create - 内容和外联资产生产

### 5.8.1 上下文组装

企业 Approved Claims
+ Offering
+ Market Pack
+ Industry Pack
+ Growth Motion Pack
+ ICP/Persona
+ Funnel Stage
+ Channel Rules
+ Campaign Hypothesis

### 5.8.2 资产类型

- 市场语言邮件和跟进序列；

- LinkedIn/X 等社交内容草稿；

- 图文、视频和短视频脚本；

- Landing Page/资料页文案；

- 评论和私信回复推荐；

- 销售资料、FAQ 和会议准备摘要。

### 5.8.3 质量检查

事实一致性、本地化、品牌语气、敏感词、渠道长度、重复度、CTA、退订信息和禁止承诺。

AiToEarn 负责媒体和渠道执行，新平台负责业务上下文、事实、Campaign 和审批。

## 5.9 阶段 7：Approve - Dry Run 与授权

审批页面必须展示：

- 目标和成功标准；

- 人群数量和样例；

- 数据来源和质量；

- 内容样例与差异；

- 渠道、时间和频率；

- 预计模型、数据和发送成本；

- 合规与账号健康风险；

- 自动化边界、暂停阈值和有效期。

批准后生成不可变 ExecutionAuthorization。超出边界的动作重新审批。

## 5.10 阶段 8：Execute - 多渠道执行

### 5.10.1 运行原则

- 幂等；

- 可暂停；

- 限速；

- 失败可重试；

- 不因一个渠道失败阻塞整个 Campaign；

- 所有状态异步回传；

- 授权过期、退信异常或平台限制触发自动暂停。

### 5.10.2 适配器

- AiToEarnCreateAdapter；

- AiToEarnPublishAdapter；

- AiToEarnEngageAdapter；

- EmailDeliveryAdapter；

- LeadDataAdapter；

- 后续 CRMAdapter、WebAnalyticsAdapter。

## 5.11 阶段 9：Engage - 统一互动与意向识别

### 5.11.1 Unified Inbox

统一呈现邮件回复、评论、私信、表单和人工录入的询盘，支持：

- 去重和线程聚合；

- 语言识别和翻译；

- 意图、情绪、紧急度和主题分类；

- 公司和联系人匹配；

- 负责人分派和 SLA；

- AI 回复推荐和事实来源；

- 负面、投诉、退订和敏感内容升级。

### 5.11.2 意图类别

PRICE_REQUEST、DEMO_REQUEST、SAMPLE_REQUEST、PARTNERSHIP、TECHNICAL_QUESTION、NOT_NOW、REFERRAL、UNSUBSCRIBE、COMPLAINT、UNKNOWN。

高价值和高风险回复必须人工批准。

## 5.12 阶段 10：Convert - QGO、SAO 与 Verified Outcome

MVP 不建设完整 CRM，但必须支持：

- 从 Opportunity Candidate 创建、合并、拆分、拒绝、撤回、过期或恢复 QGO，并记录资格规则、证据、有效期和原因；

- Sales/BD 接受 QGO 后形成 SAO，指定 Owner、阶段、下一步、截止时间和 SLA；

- Opportunity Owner；

- 阶段：New、Qualified、Meeting、Proposal、Won、Lost；

- 下一步、截止时间和备注；

- 关联公司、联系人、Campaign 和 Touchpoint；

- 向外部 CRM 导出或同步的扩展接口。

## 5.13 阶段 11：Attribute - 效果归因

系统按 Campaign、市场、行业、ICP、渠道、内容主题和 Variant 展示：

- 客户池和数据质量；

- 投递、发布和互动；

- 正向回复、QGO、SAO 和 Verified Outcome；

- Opportunity 与 Pipeline Influence；

- 成本与人工耗时；

- 失败和风险。

归因规则、数据缺口和不确定性必须可见。

## 5.14 阶段 12：Learn - 复盘与下一轮优化

AI 分析结果并输出“可证伪推荐”：

观察 -> 证据 -> 可能原因 -> 推荐改动 -> 预计影响 -> 风险 -> 验证方法

推荐不能直接修改运行中 Campaign，而是生成 Experiment 或 Revision。用户批准后进入下一轮。

### 5.14.1 学习隔离

- Workspace 私有反馈只优化该企业配置；

- Pack 改进必须基于匿名聚合或专家验证；

- 不允许将一家企业的客户名单、内容、价格或策略用于另一家企业。

## 5.15 业务闭环完成条件

一条增长链路只有同时满足以下条件才算闭环：

- Market/ICP/Lead/Campaign/Content/Execution/Conversation/Opportunity 均形成可持久化对象；

- 所有关键 AI 结论有 Evidence、Confidence、Version 和用户反馈；

- 所有对外动作有 ExecutionAuthorization、PolicyDecision、Idempotency 和 Audit；

- QGO 被销售接受为 SAO、拒绝、撤回或过期并记录理由；

- SAO 在 7/30/90 天回写会议、样品、报价、经销商评估、合同或失效结果；

- Attribution 能显示数据缺口和不确定性；

- Learn 阶段生成可验证的 Experiment/Revision，而不是直接修改运行中 Campaign。

## 5.16 并行辅助链路

客户资料激活、展会跟进、历史客户扩展、内容 Inbound 和专家服务不是替代主路径，而是共享同一数据、Campaign、Conversation 和结果模型的 Growth Motion。它们可以从闭环中间阶段进入，但必须最终汇入统一的 Opportunity 和 Outcome。

# 第 5 部分：业务对象、责任边界与状态机

## 5.1 核心对象关系

Workspace
 ├─ Company / Offering / KnowledgeSource / Claim / Evidence
 ├─ ResearchProject / MarketThesis / ICP / Persona
 ├─ CanonicalCompany / CanonicalPerson / Lead / Signal / Suppression
 ├─ Campaign / Audience / Revision / ExecutionAuthorization
 ├─ ContentAsset / VideoProject / PublishJob / OutboundSequence
 ├─ Conversation / Message / QGO / SAO / Opportunity
 ├─ Touchpoint / Attribution / Experiment / Recommendation
 └─ Pack / ExpertRequest / Integration / UsageLedger / AuditLog

## 5.2 责任边界

- Campaign 是跨模块业务上下文和协调对象，不是拥有全部实体的巨型聚合根。

- ContentAsset、Conversation、Opportunity、PublishJob、ExpertRequest 等保持独立聚合，通过 ID、事件和读模型协作。

- PostgreSQL 中的核心对象是业务真相；Temporal、AiToEarn、Chatwoot、Langfuse 等只保存编排、执行、会话连接或 Trace 状态。

- Provider 原始数据、平台主数据、派生智能和客户私有数据必须分区并具备字段级权利。

## 5.3 关键状态机

PRD 必须采用第 10 部分系统章节定义的 Campaign、Claim、Lead、Approval、ExecutionJob、Opportunity、ExpertRequest 和 Deletion 状态机；任何新增状态必须通过 ADR/PDR 和迁移设计。

### 5.3.1 QGO 状态机

PROPOSED
→ QUALIFYING
→ QUALIFIED / NEEDS_REVIEW / REJECTED / SUPPRESSED
→ ACCEPTED_AS_SAO / EXPIRED / WITHDRAWN
→ CONVERTED / CLOSED

- PROPOSED：由 Signal、Conversation、表单、展会、人工或其他 Growth Motion 产生候选；

- QUALIFYING：执行身份解析、ICP/场景匹配、证据、数据质量、Suppression 和后续路径检查；

- QUALIFIED：达到 QGO 资格，尚未被销售正式接受；

- NEEDS_REVIEW：证据冲突、身份不确定、风险或高价值场景需要人工；

- REJECTED/SUPPRESSED：不符合资格或禁止继续；

- ACCEPTED_AS_SAO：销售接受、分配 Owner、阶段、下一步和 SLA；

- EXPIRED/WITHDRAWN：证据过期、条件变化或人工撤回；

- CONVERTED/CLOSED：产生商业结果或结束推进。

状态变化必须记录资格规则版本、证据快照、操作者、原因和时间。QGO 合并/拆分不得丢失原始来源和 Touchpoint。

# 第 6 部分：信息架构、页面、交互和可用性验收

## 6.1 体验原则

- 目标优先，不以模块优先。 首页先问“你今天要达成什么”，不是展示 20 个菜单。

- AI 负责理解和推荐，结构化 UI 负责确认和控制。 不能只有聊天。

- 渐进披露。 新用户看到 3-5 个关键选择，专业参数在高级设置中展开。

- 先给草案，再让用户修正。 系统应主动从官网、文件和历史数据形成初稿。

- 每个自动化动作可预览、可暂停、可撤销或可追踪。

- 用业务语言，不用模型和工程术语。 用户不需要理解 temperature、tool call 或 embedding。

- 异常即任务。 授权过期、发布失败、资料不足和线索冲突应进入统一异常中心。

- 解释与证据并存。 用户可查看“为什么推荐这个市场/客户/内容”。

- 桌面优先、移动审批优先。 重操作在桌面，审批和提醒可在移动端完成。

- 中文操作、海外输出。 工作台支持中文解释，产物按目标市场语言输出。

## 6.2 信息架构基线

### 6.2.1 主导航（最多六项）

- 今日：下一步行动、待审批、异常、机会提醒；

- 战役：目标、计划、内容、触达与进度；

- 客户：ICP、账户、联系人、信号和跟进；

- 内容：内容库、日历、素材和发布；

- 互动：评论、私信、提及和高意向事件；

- 洞察：结果、归因、实验和推荐。

### 6.2.2 次级入口

- 企业知识；

- 市场与竞品；

- 集成与账号；

- 团队与审批；

- 设置与安全。

## 6.3 首页：目标式交互

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 早上好。今天希望推进什么？                           │
│ [寻找新买家] [启动市场战役] [生成本周内容] [处理机会] │
│                                                      │
│ AI 输入框：例如“帮我找德国汽车零部件经销商，并制定   │
│ LinkedIn 两周内容和跟进方案”                         │
├───────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ 今日重点               │ 系统推荐                     │
│ • 4 个高意向互动        │ • 德国渠道商 ICP 需增加规模条件 │
│ • 2 条内容待审批        │ • 本周 LinkedIn 可复用案例素材 │
│ • 1 个渠道授权过期      │ • 3 个账户出现招聘信号       │
└───────────────────────┴──────────────────────────────┘

## 6.4 AI 与界面的组合模式

### 6.4.1 对话不是结果，任务对象才是结果

用户说：“帮我做美国市场推广。”

系统不应直接生成一大段答案，而应创建：

- 市场研究任务；

- 待确认的 ICP 卡片；

- 战役草案；

- 渠道计划；

- 内容计划；

- 风险与缺失信息；

- 可执行按钮。

### 6.4.2 结构化响应组件

AI 输出需要落在标准组件中：

- RecommendationCard：推荐、理由、证据、置信度；

- PlanStepper：步骤、负责人、状态、依赖；

- EditableTable：ICP、线索、内容矩阵；

- ApprovalCard：变化对比、风险、批准/退回；

- ActionResultCard：成功、部分成功、失败与恢复；

- EvidenceDrawer：来源、抓取日期、引用片段；

- CostBadge：预计模型/媒体消耗和预算；

- PolicyBadge：平台、隐私和品牌规则提醒。

### 6.4.3 自动化等级

| 等级 | 行为 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| L0 推荐 | 只给推荐，不执行 | 市场选择、ICP 推荐 |
| L1 草稿 | 生成可编辑对象 | 内容、邮件、战役草案 |
| L2 批准后执行 | 用户批准后执行 | 发布、外联、CRM 写入 |
| L3 规则内自动 | 预先授权的低风险动作 | 标签、分配、摘要、提醒 |
| L4 受监控自治 | 明确预算与边界的循环 | 定期监听、发现机会 |

MVP 默认最高到 L2；L3 仅用于可逆、低风险操作。

## 6.5 新用户引导

### 6.5.1 第一次价值路径

- 输入官网或上传公司资料；

- 系统提取公司、产品、优势、案例、证据、禁用词；

- 用户确认企业画像；

- 选择目标国家/行业，或让系统推荐；

- 系统生成 1 个 ICP 和 10 个样例账户；

- 用户确认“这些是不是我要找的人”；

- 创建第一个 7 天增长战役；

- 生成 3 条内容并发布/导出；

- 在洞察页看到来源和响应。

激活定义： 用户在 30 分钟内完成企业画像确认、ICP 确认，并接受至少一个战役或潜客结果。

### 6.5.2 不应要求用户首次配置的内容

- 选择大模型供应商；

- 编写 Prompt；

- 理解工作流节点；

- 设置所有平台账号；

- 填写几十个公司字段；

- 先学习 CRM 再使用。

## 6.6 核心工作台：战役画布

战役不是“发布任务列表”，而是业务目标容器。

目标 → 市场 → ICP → 核心信息 → 渠道 → 内容/触达 → 互动 → 机会 → 结果

页面布局：

- 顶部：目标、时间、负责人、预算、状态；

- 左栏：战役步骤和完成度；

- 中间：当前步骤的结构化编辑区；

- 右栏：AI 助手、证据、风险和推荐；

- 底部：活动流、审批和执行日志。

## 6.7 易用性验收指标

- 5 名无培训目标用户中，至少 4 名可在 15 分钟内创建首个战役；

- 用户无需打开帮助文档即可完成企业画像和 ICP 确认；

- 核心任务平均不超过 5 个主步骤；

- 任何失败动作都能在同页看到原因和下一步；

- 发布/外联前必须看见最终内容、目标对象、账号、时间和范围；

- 用户能从任何线索追溯到来源和评分理由；

- 用户能从任何转化追溯到战役、内容或触点。

## 6.8 前端交互规范

### 6.8.1 渐进式披露

默认只展示完成任务必需信息；高级评分权重、模型、Schema 和供应商配置进入 Expert Mode。用户永远不需要先学习系统架构才能使用产品。

### 6.8.2 双轨交互

- AI Conversation：表达目标、解释、探索和修改；

- Structured Workspace：保存、比较、审批、执行和追踪。

任何重要结果必须落到结构化对象，不能只存在聊天历史中。

### 6.8.3 可逆性

自动操作优先选择可撤销动作。发布、发送、删除和批量修改前显示影响；支持撤销草稿和计划，已发送动作只能停止后续步骤并记录补救。

### 6.8.4 状态可见

长任务展示当前阶段、输入、使用的数据/模型、预计剩余步骤、可取消状态和失败恢复，不使用无信息的无限 Loading。

### 6.8.5 空状态即教学

空页面不展示“暂无数据”，而展示目标、样例、导入方式和最短下一步。

### 6.8.6 错误恢复

错误信息必须说明：发生了什么、影响什么、系统做了什么、用户下一步是什么。外部供应商失败时保留已完成结果并允许切换 Provider。 ## 6.9 核心页面规格

| 页面 ID | 页面 | 主要区域 | 关键验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| PG-001 | Today | 目标快捷入口、待审批、异常、最新机会、成本与系统健康 | 空状态应引导创建首个目标；异常必须有恢复动作 |
| PG-002 | Company & Knowledge | 来源、候选 Claim、冲突、权限、有效期和审核 | 具体数字、认证和客户案例未审核时不能对外使用 |
| PG-003 | Global Market Scan | 市场候选、需求、贸易、竞争、风险和研究深度 | 区分数据事实、供应商自述、推断和未知 |
| PG-004 | Market Research Workspace | 研究问题树、证据、报告和可执行对象 | 每个结论可回到来源，支持采用/拒绝/需专家 |
| PG-005 | ICP & Buying Committee | 公司条件、角色、触发信号、排除条件和样例回测 | ICP 未激活不能启动批量搜索 |
| PG-006 | Lead Explorer | 推荐/待确认/拒绝、五维评分、来源、成本和联系历史 | 支持批量但展示差异和风险 |
| PG-007 | Campaign Canvas | 目标、受众、资产、渠道、日历、授权、互动和结果 | 运行中重大变更生成 Revision |
| PG-008 | Video Studio | Brief、脚本、分镜、素材、配音、字幕、预览和版本 | 素材权利和企业事实必须可追溯 |
| PG-009 | Content Calendar | 跨平台版本、排期、审批和状态 | 部分成功可单独重试，不重复已成功平台 |
| PG-010 | Unified Inbox | 渠道、会话、翻译、意图、联系人、知识和机会 | 高风险回复不能自动发送 |
| PG-011 | Expert Workspace | Expert Brief、文件、补充问题、SLA、交付和知识回流 | 客户私有资料不得进入通用知识 |
| PG-012 | Insights | 漏斗、成本、质量、归因、实验和建议 | 明确规则归因与数据缺口 |
| PG-013 | Operations Console | Provider、模型、平台、队列、成本、审计和事故 | 管理员可暂停单 Provider、Campaign 或整个 Workspace |

## 6.10 通用页面状态

| 状态 | 要求 |
| --- | --- |
| Empty | 解释页面价值、展示样例、提供最短下一步和可导入来源 |
| Loading | 显示任务阶段、已完成结果、预计剩余步骤、取消和后台运行 |
| Partial Success | 保留成功结果，列出失败项、原因、影响和单独重试 |
| Needs Review | 突出不确定项、证据、差异和需要的人类决策 |
| Needs Action | 说明外部授权、数据、预算或策略问题及修复入口 |
| Blocked | 显示阻断规则、责任人、可升级方式和审计记录 |
| Archived | 默认只读，恢复时需要权限并保留版本 |
| Deleted/Pending Deletion | 显示保留期、删除范围、外部 Provider 同步状态 |

## 6.11 页面开发规格模板

- 页面目标、目标角色、进入条件和完成条件。

- 信息架构、组件、字段、默认排序、筛选器和批量操作。

- AI 行为、证据展示、成本展示和策略提示。

- Empty、Loading、Partial、Error、Permission、Offline 和 Long-running 状态。

- 键盘操作、响应式、国际化和无障碍要求。

- 事件埋点、性能预算、验收任务和关联需求 ID。 ## 6.12 核心页面详细组件与操作矩阵

### 6.12.1 PG-001 Today

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 状态/异常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标启动器 | 找客户、找经销商、进入市场、做内容、处理互动 | 自然语言输入、模板启动、继续未完成目标 | 无企业资料时先建立最小企业上下文 |
| 今日重点 | 3-5 个按价值、风险和截止时间排序的动作 | 接受、推迟、分派、进入对象 | 推荐缺证据时显示“需验证” |
| 审批 | Campaign、内容、视频、发布、发送和高风险回复 | 批准、退回、限制范围、查看差异 | 审批人缺席、授权过期、变更扩大范围 |
| 异常 | Provider、Token、发布、邮件、预算、数据和工作流 | 修复、切换 Provider、重试、暂停 | Partial Success 保留成功结果 |
| 机会 | 新 QGO、Sales Accepted Opportunity、停滞机会 | 接受、分派、创建下一步 | 无 Owner、SLA 超时、数据冲突 |
| 系统健康 | 数据、模型、渠道、邮件、成本和配额摘要 | 查看 Operations Console | 接近预算、账号风险和供应商降级 |

### 6.12.2 PG-003/004 Market Scan 与 Research Workspace

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Research Brief | 产品、市场、问题、时间、预算和研究深度 | 修改范围、添加排除、选择 Provider | 研究目标和非目标可见 |
| Question Tree | 需求、贸易、竞争、买家、渠道、内容、准入 | 展开、锁定、指派专家、标记不适用 | 每个问题有状态和证据 |
| Evidence Panel | 来源、日期、口径、片段、Provider 和置信度 | 打开原文、引用、反驳、标记供应商自述 | 关键结论可回到证据 |
| Market Comparison | 多市场分数、机会、成本、风险和进入难度 | 调整权重、创建情景、选择优先市场 | 分数不隐藏底层维度 |
| Action Outputs | ICP、查询计划、内容主题、渠道和 90 天计划 | 一键创建/更新对象 | 报告不是唯一产物 |
| Monitoring | 竞企、贸易、买家和政策变化 | 设置频率、阈值和通知 | 变化形成 Alert 而非静默覆盖 |

### 6.12.3 PG-005 ICP & Buying Committee

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司条件 | 行业、国家、规模、场景、能力和排除 | 编辑、权重、Must/Nice/Exclude | 排除条件优先 |
| 购买委员会 | 决策、使用、技术、采购、财务和影响角色 | 增删角色、定义 KPI/异议/信息需求 | 与 Growth Motion 关联 |
| Trigger Signals | 贸易、招聘、融资、网站、内容和事件 | 选择强度、有效期和来源 | 过期自动降权 |
| Value Mapping | 每个角色的痛点、价值、证据和 CTA | 编辑、引用 Claim、生成内容需求 | 无企业证据时提示未知 |
| Sample Backtest | 已知好坏客户或样例企业 | 接受、拒绝、解释原因、重新计算 | 激活前完成样例确认 |
| Query Preview | 将调用的 Provider、筛选、预计数量和成本 | 修改、保存、进入 Discover | 成本和数据权利可见 |

### 6.12.4 PG-006 Lead Explorer

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐队列 | Qualified、Review、Rejected、Suppressed | 批量接受/拒绝、加入 Campaign、分派 | 批量前展示差异和风险 |
| Account Card | 公司、贸易、业务、信号、网站和关系 | 深度研究、合并/拆分、监测 | 事实/推断区分 |
| Contact Card | 职位、Buying Role、邮箱、电话、验证和历史 | 解锁、验证、查看权限、选择联系人 | 未授权字段遮罩 |
| Score Explain | Fit、Role、Intent、Quality、Reachability、Engagement | 展开证据、修正、调整租户规则 | 不只显示总分 |
| Source/License | Provider、记录、抓取时间、过期和允许动作 | 查看合同规则、请求刷新 | 禁止动作不可执行 |
| History | 触达、互动、拒绝、退订和机会 | 排重、查看 Campaign 冲突 | 并发重复触达阻止 |

### 6.12.5 PG-007 Campaign Canvas

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | 目标、Offering、Market、Motion、Owner、预算和状态 | 编辑草案、复制、暂停、归档 | 运行中重大修改创建 Revision |
| Audience | Query Snapshot、Cohort、分层和排除 | 接受名单、冻结批次、刷新 | 执行批次可追溯 |
| Plan | 内容、渠道、Outreach、实验、日历和依赖 | AI 生成、人工编辑、设置 Stop Condition | 默认值和来源透明 |
| Assets | 图文、视频、邮件、Landing Page 和销售资料 | 创建、版本、评论、审批 | 资产和受众/阶段关联 |
| Dry Run | 对象、样例、时间、成本、权利和风险 | 批准、限制规模、退回 | 生成不可变授权 |
| Run | 队列、成功、失败、暂停、预算和异常 | 单渠道重试、切换 Provider、Kill Switch | 幂等和部分成功 |
| Result | 互动、Qualified Lead、Opportunity、成本和实验 | 查看归因、创建 Revision | 与目标和停止条件对照 |

### 6.12.6 PG-008 Video Studio

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Brief | 目标、受众、平台、语言、时长、CTA 和品牌 | 从 Campaign 继承、修改、选择模板 | 上下文完整性检查 |
| Script | Hook、场景、旁白、字幕和事实引用 | 编辑、重写、锁定段落、事实检查 | 关键说法有 Claim |
| Storyboard | 镜头、素材类型、画面、转场和时长 | 拖排、替换、生成镜头 | 支持生成与素材编排混合 |
| Assets | 客户素材、图库、生成素材、音乐和字体 | 上传、授权、搜索、替换 | 每项有 RightsRecord |
| Voice/Caption | 声音、语速、语言、字幕和术语 | 试听、校正、重新生成 | 专有名词和数字正确 |
| Render | 比例、分辨率、成本、队列和版本 | 预览、取消、重试、生成变体 | 失败保留中间产物 |
| Approval/Publish | 事实、品牌、版权、平台预览 | 提交审批、进入日历 | 未审批/无权利不能发布 |

### 6.12.7 PG-010 Unified Inbox

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Queue | 高意向、待回复、投诉、退订、未分派和超时 | 筛选、批量分派、优先级 | 投诉/退订置顶并独立策略 |
| Conversation | 原文、译文、线程、附件和渠道 | 回复、备注、转发、等待 | 线程和原平台 ID 保留 |
| Context | Account、Contact、Campaign、历史、Opportunity | 合并、创建、关联或纠错 | 误关联可撤销 |
| AI Assist | 摘要、意图、回复、知识引用和风险 | 接受、编辑、查看依据、升级专家 | 高风险回复不自动发送 |
| SLA/Owner | 负责人、团队、截止时间和状态 | 分派、升级、创建任务 | 超时有告警和记录 |
| Conversion | QGO/Opportunity、阶段和下一步 | 接受、拒绝、同步 CRM | 接受/拒绝原因可分析 |

### 6.12.8 PG-011 Expert Workspace

| 区域 | 内容 | 主要操作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Expert Brief | 企业、产品、国家、问题、证据、截止和交付 | 编辑共享范围、确认、补充资料 | 数据最小化和权限明确 |
| Assignment | 专家能力、资质、语言、冲突和可用性 | 分派、接受、改派 | 记录选择理由 |
| Collaboration | 问题、文件、评论、任务和 SLA | 追问、上传、标记阻塞 | 所有访问可审计 |
| Deliverable | 结论、依据、假设、适用范围和版本 | 接受、要求修订、限制使用 | 原始交付与 AI 摘要区分 |
| Knowledge Return | 私有知识、匿名通用、Pack Candidate | 选择、去敏、审核、发布 | 默认不进入通用库 |

## 6.13 页面一致性与设计系统要求

- 所有对象使用一致的状态 Badge、Evidence Drawer、Cost Badge、Policy Badge、Owner、Timeline 和 Audit 组件。

- 表格必须支持保存视图、列配置、筛选、排序、批量操作、虚拟滚动和导出权限。

- 任何 AI 生成卡片都必须提供接受、编辑、重新生成、查看依据、复制和反馈；高风险对象另有提交审批。

- 任何列表中的数字都能下钻到对象和事件；任何汇总都显示数据时间和缺失范围。

- 页面 URL 必须可复制并保留 Workspace、对象和视图状态，但不得在 URL 暴露 Secret 或个人敏感数据。

- 关键页面支持键盘操作、焦点顺序、屏幕阅读器标签和 200% 缩放。

## 6.14 Demo Gap Analysis

Readdy 或其他 Demo 只能作为交互假设，不自动成为需求基线。逐页评审必须记录：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Demo Page/Component | 页面、组件或流程 |
| Requirement/Page ID | 对应 v2.0 需求和页面 |
| Decision | 保留、修改、重做、删除 |
| Missing Data | 缺失对象和字段 |
| Missing States | Empty、Loading、Error、Permission、Partial、Conflict |
| Missing Governance | 权限、审批、审计、成本、证据 |
| Responsive | 桌面、平板、移动审批 |
| Priority/Release | 开发优先级和 Release |

在可访问截图、设计导出或源码到位前，Demo Gap 状态为 VALIDATION_REQUIRED，不得宣称已完成逐页映射。

## 6.15 市场支持等级

每个市场在界面上必须显示：

- Fully Supported： 深度 Market Pack、数据源、渠道、合规和专家流程通过验证；

- Template Supported： 有通用模板和数据覆盖，但部分规则需用户确认；

- Expert Review Required： 高风险或覆盖不足，执行前需专家复核；

- Unsupported： 当前数据、渠道或规则不足，禁止自动执行。

架构支持任意国家不等于产品质量支持任意国家。

## 6.16 新增页面与跨页对象要求

### PG-014 Export Readiness & Buyer Trust

核心组件：准备度维度、证据覆盖、Trust Asset、缺口任务、市场适用范围、专家升级、Campaign 前置条件和风险接受。页面必须区分事实、推断和未知，不允许仅显示不可解释总分。

### PG-015 QGO & Opportunity Workspace

核心组件：QGO 来源、账户/联系人、资格规则、证据、意向与时机、有效期、去重/合并、接受/拒绝/撤回、Owner、SLA、Next Best Action、会议/样品/报价/审查任务、7/30/90 天结果和归因。QGO、SAO 和 Outcome 必须可在一个时间线中审计。

### PG-016 Service Operations Console

核心组件：多 Workspace 但强隔离的激活、任务、审批、异常、SLA、工时、成本、QGO、客户健康、培训、周报/月报和模式迁移。跨客户批量操作必须逐租户执行、独立授权和独立回执。

# 第 7 部分：详细功能需求

本部分是功能需求的唯一权威来源。Release 章节只引用这里的需求 ID，不重新定义功能。

## 7.1 Workspace、组织、品牌与权限

### 7.1.1 目标与责任边界

支持企业和代理商以安全、可审计的方式管理多个品牌、市场、渠道账号和成员。Workspace 是租户隔离和策略执行的最小业务边界。

### 7.1.2 核心对象

- Organization

- Workspace

- Brand

- Membership

- Role

- Permission Grant

- Workspace Policy

- Budget

- Audit Log

### 7.1.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WSP-001 | 创建 Organization、Workspace 和 Brand，并配置默认语言、时区、数据区域和业务类型。 | P0 | M1 | 创建后所有对象自动带 workspace_id，跨租户访问被拒绝。 |
| WSP-002 | 支持 Owner、Admin、Strategist、Marketer、Sales、Reviewer、Expert、Viewer 等角色。 | P0 | M1 | 权限矩阵可测试，Viewer 不能发布、发送或导出。 |
| WSP-003 | 支持按资源、动作、字段和渠道账号的 RBAC + ABAC。 | P0 | M2 | 导出联系人、查看完整邮箱、调用境外模型等可独立控制。 |
| WSP-004 | 代理商可管理多个客户 Workspace，默认完全隔离。 | P0 | M2 | 切换 Workspace 后缓存、搜索和任务上下文不泄漏。 |
| WSP-005 | 为模型、数据、媒体、邮件和专家设置预算与配额。 | P0 | M1 | 超预算前预警，超过硬限制时阻止新任务。 |
| WSP-006 | 支持审批人、替代审批人、金额/风险阈值和有效期。 | P0 | M1 | 高风险动作无有效 Approval Token 时执行失败。 |
| WSP-007 | 支持 Workspace 级 Kill Switch、Campaign Pause 和 Provider Disable。 | P0 | M1 | 停止后未开始任务不再执行，已执行项保留审计。 |
| WSP-008 | 提供数据导出、保留期、删除和账户关闭流程。 | P0 | M2 | 删除状态可追踪到对象存储、向量库和 Provider。 |
| WSP-009 | 支持 SSO、SCIM 和专属域名作为商业增强。 | P1 | M3 | 企业租户可通过 IdP 管理成员生命周期。 |
| WSP-010 | 记录登录、权限、导出、模型、工具、发布、发送和删除审计。 | P0 | M1 | 管理员可按人、对象、动作和时间查询。 |

### 7.1.4 领域验收标准

- 所有数据库查询、搜索索引、对象存储路径和任务队列均带 Workspace 范围。

- 跨租户读写、向量检索和缓存污染测试全部通过。

- 权限变更立即影响新请求，运行中的高风险任务重新校验。

### 7.1.5 非目标与边界

- M1 不实现复杂矩阵组织、HR 审批或通用 IAM 产品。

## 7.2 企业理解、产品与结构化知识

### 7.2.1 目标与责任边界

将官网、文件和用户输入转换为可审核、可引用、可过期和可撤销的企业事实。企业知识是内容、研究、销售和专家协作的可信上下文，不等于普通文件搜索。

### 7.2.2 核心对象

- CompanyProfile

- Offering

- BrandProfile

- KnowledgeSource

- Claim

- Evidence

- Citation

- KnowledgeConflict

- Glossary

### 7.2.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KNW-001 | 支持官网、PDF、DOCX、PPTX、XLSX、图片、音频、视频和手工输入。 | P0 | M1 | Docling/解析服务输出结构化内容和来源位置。 |
| KNW-002 | 自动提取企业、产品、参数、MOQ、交期、认证、案例、能力和禁用表达候选。 | P0 | M1 | 每项候选带来源、置信度和类型。 |
| KNW-003 | Claim 采用 INGESTED、EXTRACTED、NEEDS_REVIEW、APPROVED、EXPIRED、REVOKED 生命周期。 | P0 | M1 | 对外生成只允许使用适用范围内的 APPROVED Claim。 |
| KNW-004 | 支持冲突检测、版本比较和事实有效期。 | P0 | M1 | 不同来源不一致时不静默覆盖。 |
| KNW-005 | 支持保密级别、适用产品、市场、渠道和使用目的。 | P0 | M2 | 检索和模型上下文先做权限过滤。 |
| KNW-006 | 生成内容和回复时展示关键说法引用的 Claim/Evidence。 | P0 | M2 | 用户两次点击内可查看来源片段。 |
| KNW-007 | 删除 Source 时级联删除或失效相关索引、缓存和引用。 | P0 | M2 | 删除任务有完成证明和失败重试。 |
| KNW-008 | 支持术语表、品牌语气、禁用词、免责声明和本地化规则。 | P0 | M1 | 不同 Market/Channel 可加载不同表达规则。 |
| KNW-009 | 支持知识新鲜度、过期提醒和重新抓取。 | P0 | M2 | 过期关键 Claim 会阻止高风险对外内容。 |
| KNW-010 | 支持将专家交付按“客户私有、匿名通用、Pack 候选”分类回流。 | P0 | M2 | 未经授权的客户资料不进入通用知识。 |
| KNW-011 | Cognee/Graphiti 只作为关系与记忆辅助，不拥有 Claim 真相。 | P0 | M1 | 关闭图谱服务后核心事实和权限仍可运行。 |

### 7.2.4 领域验收标准

- 具体数字、认证、价格、案例和法律结论无证据时不得生成确定性公开表达。

- 用户纠正后，新生成任务优先使用已确认事实。

- 知识查询返回来源、版本、时间、适用范围和权限。

### 7.2.5 非目标与边界

- 不把所有聊天记录自动写入企业事实；推断必须经过审核。

## 7.3 Complete Market Research 与 Trade Intelligence

### 7.3.1 目标与责任边界

在客户未指定国家时完成全球机会扫描；在指定市场时完成需求、贸易、竞争、买家、渠道、内容和准入的深度研究。研究必须产生可执行对象，而不是只有长篇报告。

### 7.3.2 核心对象

- Research Project

- Research Question

- Market Candidate

- Market Thesis

- Trade Flow

- Competitor

- Buyer Map

- Channel Map

- Risk Item

- Research Evidence

### 7.3.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MKT-001 | 支持全球扫描、指定国家研究、竞品反向研究和产品/HS Code 研究四种启动模式。 | P0 | M1 | 每种模式生成结构化研究计划。 |
| MKT-002 | 根据产品关键词、HS Code、应用场景和行业同义词构建查询策略。 | P0 | M1 | 用户可查看和修正查询范围。 |
| MKT-003 | 分析市场需求、增长、量价、季节性、买家和供应商集中度。 | P0 | M2 | 所有数字带来源、时间和口径。 |
| MKT-004 | 分析进口商、出口商、经销商、终端买家和采购关系。 | P0 | M2 | 结果可一键进入 Account 候选池。 |
| MKT-005 | 分析竞争对手产品、目标市场、客户、渠道、内容和供应变化。 | P0 | M2 | 区分公开事实、贸易证据和 AI 推断。 |
| MKT-006 | 形成 Buying Center、采购流程、异议和触发事件假设。 | P0 | M1 | 输出进入 ICP 和 Content Brief。 |
| MKT-007 | 研究搜索、B2B 平台、展会、协会、社交、邮件和当地渠道。 | P0 | M1 | 渠道建议带适用条件和限制。 |
| MKT-008 | 研究目标市场内容主题、搜索问题、竞品表达和视频形式。 | P0 | M1 | 输出 Content Pillar 和 Channel Plan 候选。 |
| MKT-009 | 识别认证、进口、广告、数据和行业准入风险。 | P0 | M1 | 高风险项自动创建 Expert Review 候选。 |
| MKT-010 | 支持研究证据图、结论置信度、反向证据和未知项。 | P0 | M1 | 任何关键结论可追溯到证据。 |
| MKT-011 | 输出市场优先级、客户类型、数据源、内容、渠道和 30/60/90 天行动计划。 | P0 | M1 | 输出可直接生成 Campaign 草案。 |
| MKT-012 | 支持定期监测市场、竞企、买家和政策变化。 | P0 | M2 | 变化达到阈值后生成 Alert 和 Revision 候选。 |
| MKT-013 | 支持专家对研究结论进行批注、确认或限制适用范围。 | P0 | M2 | 专家确认记录进入 Evidence 和 Pack 候选。 |

### 7.3.4 领域验收标准

- 研究报告的关键结论引用覆盖率达到上线阈值。

- 研究结果可以生成 ICP、Lead Query、Content Plan 和 Risk Task。

- 供应商宣传数字必须标为“供应商自述”，不能与独立事实混淆。

### 7.3.5 非目标与边界

- 平台不替代正式法律、税务、认证或投资尽调。

### 7.3.6 Complete Market Research 的八层研究模型

完整市场研究必须输出结构化业务对象，而不是一段长报告。每层具有独立数据源、Evidence、置信度、刷新周期和人工 Gate。

| 研究层 | 必须回答的问题 | 主要输出对象 |
| --- | --- | --- |
| 全球市场筛选 | 哪些国家需求、增速、价格、竞争和进入难度更有吸引力 | MarketCandidate、MarketScorecard |
| 产品与贸易分析 | HS/关键词、量价、季节性、买家/供应商集中度和关联产品 | TradeInsight、ProductMarketTrend |
| 竞争情报 | 主要竞争者、出口国家、客户、供应链、内容和渠道活动 | CompetitorProfile、CompetitorRelationship |
| 买家地图 | 进口商、经销商、终端采购、EPC/集成商、采购委员会 | BuyerMap、BuyingCommitteeTemplate |
| 渠道研究 | 搜索、B2B 平台、展会、协会、媒体、社交、邮件和本地伙伴 | ChannelOpportunity、ChannelRisk |
| 内容与传播 | 热门主题、买家问题、关键词、平台形式、语言和异议 | ContentOpportunity、MessageHypothesis |
| 准入与风险 | 认证、产品标准、贸易限制、广告、数据和商务规则 | EntryRequirement、RiskItem、ExpertRequest |
| 行动计划 | 优先市场、企业池、数据源、渠道、内容、风险和 30/60/90 天计划 | MarketActionPlan、CampaignDraft |

### 7.3.7 全球市场评分模型

MarketScore 不得由 LLM 直接给出单一分数。系统展示分维度评分和证据：

Demand Attractiveness
+ Trade Momentum
+ Buyer Accessibility
+ Competitive Intensity (反向)
+ Margin/Price Potential
+ Channel Feasibility
+ Entry/Compliance Complexity (反向)
+ Data Availability
+ Strategic Fit
= Market Priority Recommendation

每个维度必须记录：规则版本、使用字段、数据日期、Evidence、缺失值和人工覆盖。涉及市场规模、法规和认证的结论必须显示来源和更新时间。

### 7.3.8 研究任务编排

ResearchRequest
→ Query Plan
→ Provider/Web/Registry/Trade Tasks
→ Raw Evidence
→ Normalize and Deduplicate
→ Claim Classification
→ Contradiction Detection
→ Structured Research Objects
→ Expert Escalation if Required
→ User Review
→ MarketActionPlan/CampaignDraft

Temporal 负责跨分钟或小时的研究工作流；每个子任务可重试、跳过或切换 Provider。部分来源失败时必须返回“部分完成”，不得把缺失结果伪装为完整研究。

### 7.3.9 市场研究页面与验收补充

- 用户可查看每个结论来自贸易数据、企业官网、新闻、注册库、专家还是 AI 推断；

- 可比较 2-5 个候选市场并修改评分权重；

- 任何市场结论可标记“采用、拒绝、需验证、交给专家”；

- 可将推荐买家类型一键转为 ICP 草案；

- 可将优先企业池一键转入 Data Hub 查询；

- 可将内容和渠道建议一键生成 Campaign；

- 研究刷新不得静默覆盖已经批准的 Snapshot，必须生成新版本和差异。

## 7.4 Global Business Data Hub、主动发现与公开情报

### 7.4.1 目标与责任边界

建立客户私有数据、授权商业数据、公开商业情报、行业数据和第一方行为信号的统一数据中台。平台主动发现客户为主，客户导入数据用于增强、排重和历史激活。

### 7.4.2 核心对象

- DataProvider

- ProviderContract

- DatasetLicense

- SourcePolicy

- RawSourceRecord

- CanonicalCompany

- CanonicalContact

- FieldEvidence

- IdentityLink

- DataQualityIssue

- DataCostLedger

- SuppressionRecord

### 7.4.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT-001 | 支持贸易、通用 B2B、企业注册、联系人、邮箱验证、行业和第一方信号 Provider。 | P0 | M1 | 统一 Provider Contract，业务不依赖厂商 JSON。 |
| DAT-002 | 至少同时支持一个贸易数据源和一个通用企业/联系人数据源。 | P0 | M2 | 可按行业和国家路由，单源失败可降级。 |
| DAT-003 | 支持客户自带 API Key、平台统一采购和客户上传数据三种模式。 | P0 | M2 | 三种模式成本和数据权利分别记录。 |
| DAT-004 | 建立 Raw Zone、Normalize、Identity Resolution、Canonical Entity 和 Evidence 分层。 | P0 | M1 | 原始数据不直接成为业务主实体。 |
| DAT-005 | 每个字段记录 Provider、Record ID、Source URL、抓取时间、过期、置信度和许可。 | P0 | M1 | 前端能够解释字段来源和可用动作。 |
| DAT-006 | Data Rights Policy Engine 控制展示、导出、AI、外联、缓存和跨租户使用。 | P0 | M2 | 每个受控动作执行前查询策略。 |
| DAT-007 | Data Cost Router 根据缓存、覆盖、质量、预算和价值选择 Provider。 | P0 | M2 | Dry Run 显示预计数据成本。 |
| DAT-008 | 支持按需购买联系人和高成本字段，而非一次购买全量数据库。 | P0 | M2 | 低价值账户不会触发高成本解锁。 |
| DAT-009 | 支持公司、品牌、法律主体、域名、地址、电话、LEI/注册 ID 的身份解析。 | P0 | M1 | 低置信合并进入人工审核并可撤销。 |
| DAT-010 | 支持联系人跳槽、多个邮箱、角色变化和有效期。 | P0 | M2 | 历史关系保留，当前可联系点独立判断。 |
| DAT-011 | 公开采集建立 Source Registry、Terms/robots 状态、允许路径、频率、TTL 和投诉删除。 | P0 | M1 | 爬虫只访问批准来源和路径。 |
| DAT-012 | 爬虫隔离运行，阻断内网地址、云元数据和未授权文件协议。 | P0 | M1 | SSRF 和网络隔离测试通过。 |
| DAT-013 | 支持官网、展会、协会、政府名录、招聘、新闻、认证和招投标等来源。 | P0 | M2 | 来源类型和允许字段白名单可配置。 |
| DAT-014 | 对个人职业信息进行字段最小化、用途、保留和反对状态管理。 | P0 | M2 | Suppression 和删除可跨 Provider 同步。 |
| DAT-015 | Provider Bake-off 评估覆盖、准确、新鲜度、成本、SLA 和合同适配。 | P0 | M1 | 未通过评测的 Provider 不能进入正式路由。 |
| DAT-016 | 任何商业数据源进入生产前必须确认 Embedded SaaS、缓存、导出、AI 和外联权利。 | P0 | M1 | 合同未确认前仅可做内部技术验证。 |
| DAT-017 | 数据健康中心展示覆盖、缺失、冲突、过期、无效邮箱和供应商质量。 | P0 | M2 | 用户可按问题批量修复。 |

### 7.4.4 领域验收标准

- 没有客户历史数据也可完成市场扫描、目标公司发现和联系人补全。

- 所有可发送联系人均通过来源、许可、Suppression 和验证检查。

- Provider 被禁用时，主业务数据仍可读取且新请求可降级。

### 7.4.5 非目标与边界

- 不抓取需要登录、验证码或访问控制后的平台数据；不使用来源不明或泄露数据库。

### 7.4.6 Global Business Data Hub 分层架构

Customer-owned Data
Licensed Commercial Data
Public Web Intelligence
Trade/Registry/Industry Data
First-party Behavioral Signals
        ↓
Ingestion Gateway + Contract/License Check
        ↓
Raw Data Zone（按 Provider、合同和租户隔离）
        ↓
Normalization + Data Quality + PII Classification
        ↓
Identity Resolution + Field-level Evidence
        ↓
Canonical Company / Person / Relationship / Signal
        ↓
Lead Cohort / Campaign / Opportunity / Learning

### 7.4.7 七类 Provider 与路由策略

| Provider 类别 | 典型用途 | 路由示例 |
| --- | --- | --- |
| TradeDataProvider | 进口商、出口商、竞争关系、量价和采购周期 | 制造业、外贸、经销商开发 |
| B2BCompanyPersonProvider | 企业、职位、规模、技术栈、招聘和联系人 | SaaS、科技、专业服务 |
| CompanyRegistryProvider | 法律实体、注册状态、母子公司和地址 | 企业验证、风险和去重 |
| ContactDiscoveryProvider | 工作邮箱、电话和职业链接 | 对已选高价值企业补全联系人 |
| EmailVerificationProvider | 邮箱状态、风险和可投递性 | 发送前实时验证 |
| PublicIntelligenceProvider | 官网、产品、招聘、新闻、协会、展会和招投标 | 业务信号和企业背调 |
| IndustryDataProvider | 医疗注册、新能源项目、EPC、认证和垂直数据库 | Industry Pack 专属发现 |

DataSourceRouter 根据 Industry Pack、Market Pack、Growth Motion、查询目标、预算、覆盖率、字段缺口和 Provider 健康决定调用顺序；不是默认同时调用全部供应商。

### 7.4.8 Provider Waterfall 和成本控制

- 检查 Workspace 已有数据和全局 Suppression；

- 查询在许可范围内仍有效的缓存；

- 调用低成本企业发现源；

- 对目标企业执行注册/官网验证；

- 仅对高价值账户购买联系人；

- 对关键字段进行第二来源交叉验证；

- 发送前调用邮箱验证；

- 记录每个公司、联系人和 Opportunity 的数据成本。

Provider Cost Router 必须支持：预算上限、每 Campaign 上限、每 Lead 上限、昂贵调用审批、缓存复用、失败不计费核对和供应商账单对账。

### 7.4.9 字段级权利与 Evidence

每个 Canonical 字段可由多个候选值组成。系统不得只保存“最终值”，必须保存：

interface FieldEvidence {
  entityId: string;
  fieldName: string;
  valueHash: string;
  providerId: string;
  providerRecordId?: string;
  sourceUrl?: string;
  fetchedAt: string;
  validUntil?: string;
  confidence: number;
  licenseId: string;
  processingPurpose: string[];
  allowedToDisplay: boolean;
  allowedToExport: boolean;
  allowedForAI: boolean;
  allowedForOutreach: boolean;
  allowedForMultiTenantUse: boolean;
  deletionStatus: 'ACTIVE' | 'REVOKED' | 'DELETED';
}

展示、导出、AI 分析、加入 Campaign 和外联必须分别执行 Policy Check。

### 7.4.10 身份解析规则

企业身份解析优先使用：法律名称/注册号/LEI/域名/地址/电话/贸易关系等强标识；联系人使用工作邮箱、职业主页、姓名+公司+职位和历史时间范围。系统支持：

- 自动合并高置信度记录；

- 中置信度进入人工 Review；

- 保留 Merge/Split 历史；

- 联系人换公司后保留 Employment History，不覆盖历史关系；

- 不同 Provider 冲突时展示来源、时间和可信度；

- 重新解析不得破坏已有 Campaign、Conversation 和 Opportunity 引用。

### 7.4.11 Public Intelligence Platform

公开数据采集不是一个通用“爬虫按钮”，而是治理型平台：

Source Registry
→ Terms/robots/Access Review
→ Approved Source Policy
→ Crawl Plan
→ Domain Rate Limiter
→ Isolated Fetcher/Browser
→ Parser and Structured Extraction
→ PII/Restricted Field Filter
→ Evidence Snapshot and Content Hash
→ Identity Resolution
→ Quality Review
→ Canonical Data
→ Refresh/Expiry/Delete

SourcePolicy 至少包含：域名、来源类型、访问模式、允许/禁止路径、robots 状态、条款审核、个人数据字段、允许目的、频率、保留期、Review 状态和 Owner。

禁止：绕过登录、验证码、付费墙和访问控制；伪造账号；抓取私人群组或私信；采集与 B2B 目的无关的敏感个人数据；使用泄露或黑市数据。

### 7.4.12 客户自带数据和客户自带 Provider

平台支持三种商业接入方式：

| 模式 | 说明 | 数据权利 |
| --- | --- | --- |
| 平台统一采购 | 平台与 Provider 签订多租户/嵌入许可 | 按平台合同执行 |
| Customer BYO Provider | 客户连接自己购买的商业数据库或其他账号/API Key | 数据仅用于该 Workspace，继承客户合同限制 |
| 混合模式 | 平台基础数据 + 客户账号 + 公开情报 + 第一方信号 | 字段级区分来源和权利 |

客户自有 CRM/Excel 不是主获客前置条件，但必须支持导入、排重、历史激活和避免重复触达。

### 7.4.13 Provider Operations Console

运营后台必须展示：调用量、成功率、延迟、字段覆盖、有效率、新鲜度、成本、限流、合同额度、许可证过期、删除请求、质量投诉、国家/行业表现和切换建议。Provider 下线时通过 Migration Plan 迁移，不得让供应商 ID 泄漏到业务主对象。

## 7.5 ICP、购买委员会、Lead Intelligence 与身份解析

### 7.5.1 目标与责任边界

把市场研究转换为可验证的客户定义，并把多源企业和联系人数据转换为可解释、可排重、可行动的优先级。

### 7.5.2 核心对象

- ICPDefinition

- Persona

- BuyingCommitteeRole

- QualificationRule

- Account

- Contact

- Lead

- Signal

- LeadScore

- LeadDecision

### 7.5.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED-001 | ICP 包含公司属性、业务场景、痛点、触发信号、排除条件和市场差异。 | P0 | M1 | 字段结构化且可版本化。 |
| LED-002 | 购买委员会包含决策者、影响者、使用者、技术、财务和采购角色。 | P0 | M1 | 不同 Growth Motion 可使用不同角色模板。 |
| LED-003 | 支持 Must-have、Nice-to-have、Exclusion 和负向信号。 | P0 | M1 | 排除条件优先于正向评分。 |
| LED-004 | 使用样例账户、公开数据或历史结果进行回测。 | P0 | M1 | 未回测 ICP 标记为 Hypothesis。 |
| LED-005 | 按 ICP 自动生成多 Provider 查询计划。 | P0 | M1 | 用户可查看将使用的数据源、成本和预计规模。 |
| LED-006 | Lead 评分拆分为 Fit、Role、Intent、Data Quality、Reachability、Engagement。 | P0 | M1 | 各维度有独立证据和时间。 |
| LED-007 | 支持规则、统计、LLM 和人工反馈组合评分。 | P0 | M2 | 模型不能覆盖硬性排除和 Suppression。 |
| LED-008 | 支持推荐、待确认、拒绝和禁止联系四类队列。 | P0 | M1 | 批量操作前展示差异。 |
| LED-009 | 支持接受/拒绝原因和后续结果回写。 | P0 | M1 | 反馈进入租户私有学习和评估。 |
| LED-010 | 支持企业/联系人合并、拆分、历史关系和重复触达检测。 | P0 | M1 | 合并和拆分可审计和撤销。 |
| LED-011 | 同一联系人跨 Campaign 的触达频率和冲突可见。 | P0 | M2 | 并发重复外联被阻止。 |
| LED-012 | 支持 Account Research Summary 和推荐下一步。 | P0 | M1 | 摘要区分事实、推断和未知。 |
| LED-013 | 支持联系人邮箱、电话、社交资料的验证和显示权限。 | P0 | M2 | 未授权角色只能看到脱敏字段。 |
| LED-014 | 支持监测贸易、招聘、融资、网站、内容和关系变化信号。 | P0 | M2 | 信号过期自动降低 Intent。 |

### 7.5.4 领域验收标准

- 每条 Lead 可查看数据来源、更新时间、评分理由、风险和联系历史。

- ICP 重大变更不静默影响运行中的 Campaign。

- 被拒绝或失效的线索可保留历史但不进入发送队列。

### 7.5.5 非目标与边界

- 不以单一黑盒分数替代业务解释。

## 7.6 Campaign、Audience、实验与执行授权

### 7.6.1 目标与责任边界

Campaign 是增长业务上下文，连接目标、市场、ICP、受众、资产、渠道、预算、授权、触点和结果。它通过 ID 和事件关联各对象，不在一个巨大对象中同步拥有所有子实体。

### 7.6.2 核心对象

- Campaign

- Audience/Cohort

- ContentPlan

- ChannelPlan

- OutreachSequence

- Experiment

- CampaignRevision

- ExecutionAuthorization

- StopCondition

### 7.6.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM-001 | 支持按 Growth Motion 模板和自然语言目标创建 Campaign。 | P0 | M1 | 生成结构化草案而非仅聊天文本。 |
| CAM-002 | Campaign 关联目标、Offering、Market、ICP、Audience、Owner、预算和时间。 | P0 | M1 | 缺少必需上下文时不能进入 Review。 |
| CAM-003 | Audience 由 Query Snapshot 和接受的实体组成，可冻结或动态刷新。 | P0 | M1 | 运行批次能追溯当时名单版本。 |
| CAM-004 | ContentPlan、ChannelPlan、Sequence 和 Experiment 独立版本化。 | P0 | M1 | 各对象可独立审批和重试。 |
| CAM-005 | 支持 DRAFT、RESEARCHING、READY_FOR_REVIEW、APPROVED、SCHEDULED、RUNNING、PAUSED、BLOCKED、COMPLETED、LEARNED、ARCHIVED。 | P0 | M1 | 状态迁移有规则和审计。 |
| CAM-006 | 运行中的重大变更创建 CampaignRevision 并展示差异。 | P0 | M1 | 未经重新授权不能扩大受众、渠道、成本或风险。 |
| CAM-007 | Dry Run 展示人群、样例、内容、渠道、时间、成本、数据权利和风险。 | P0 | M1 | 审批人可以退回具体问题。 |
| CAM-008 | ExecutionAuthorization 固化范围、模板、频率、预算、阈值和有效期。 | P0 | M1 | 执行服务只接受有效授权。 |
| CAM-009 | 支持暂停、恢复、结束、复制和归档。 | P0 | M1 | 暂停可在 SLA 内阻断未开始动作。 |
| CAM-010 | 支持退信、投诉、失败、成本和负面情绪 Stop Conditions。 | P0 | M2 | 阈值触发自动暂停和通知。 |
| CAM-011 | 支持 Variant、对照、假设和胜出规则。 | P0 | M2 | 实验结果可回溯到资产和受众。 |
| CAM-012 | 所有 Publish、Outbound、Engagement 和 Opportunity 关联 Campaign 或 Quick Campaign。 | P0 | M1 | 缺失关联的事件进入修复队列。 |
| CAM-013 | 支持 Campaign 成本预算和实时消耗。 | P0 | M2 | 超过硬预算时自动停止新任务。 |

### 7.6.4 领域验收标准

- Campaign 页面能够完成计划、审批、监控、异常和复盘。

- 100% 对外营销动作关联有效 ExecutionAuthorization。

- Revision 不覆盖历史配置和归因。

### 7.6.5 非目标与边界

- Campaign 不是通用项目管理工具，也不替代完整 CRM。

## 7.7 Create、品牌内容与 Video Studio

### 7.7.1 目标与责任边界

基于企业 Approved Claim、市场、ICP、漏斗和渠道生成可信图文、邮件、落地页和视频。视频采用生成模型与素材编排双引擎，不从零开发所有底层能力。

### 7.7.2 核心对象

- ContentBrief

- ContentAsset

- MediaAsset

- VideoProject

- Storyboard

- VoiceTrack

- CaptionTrack

- GenerationTrace

- RightsRecord

### 7.7.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT-001 | Content Brief 必须关联 Campaign、受众、目标、漏斗、市场、语言、渠道和 CTA。 | P0 | M1 | 缺少核心上下文时不能批量生成。 |
| CRT-002 | 支持邮件、社交帖子、长文、案例、落地页、销售资料和 FAQ。 | P0 | M1 | 各类型使用独立 Schema。 |
| CRT-003 | 支持内容支柱、主题矩阵和一份母内容的跨平台复用。 | P0 | M1 | 每个平台版本可独立编辑和审批。 |
| CRT-004 | 关键事实只能引用适用范围内的 Approved Claim。 | P0 | M1 | 无来源事实显示为待确认，不可自动发布。 |
| CRT-005 | 执行品牌语气、术语、禁用词、敏感声明、重复度和 CTA 检查。 | P0 | M1 | 质量检查结果可解释。 |
| CRT-006 | 支持图像生成、编辑、裁剪、背景和品牌模板。 | P0 | M1 | 媒体来源、模型和权利记录完整。 |
| CRT-007 | Video Studio 支持脚本、分镜、素材、配音、字幕、音乐、剪辑和比例适配。 | P0 | M1 | 用户可在每阶段预览和重做。 |
| CRT-008 | 视频双引擎：生成式镜头 + 素材检索/客户素材编排。 | P0 | M1 | 按 Brief 和成本路由。 |
| CRT-009 | MoneyPrinterTurbo 用于脚本到素材、TTS、字幕和合成能力的 Adapt，不直接暴露原系统。 | P0 | M1 | 通过 VideoCompositionProvider 接口运行。 |
| CRT-010 | ComfyUI 作为隔离的开源图像/视频模型工作流候选。 | P0 | M2 | 模型和节点许可证逐项登记。 |
| CRT-011 | Remotion 仅在完成商业许可后用于模板化数据视频。 | P0 | M2 | 未获许可不进入生产。 |
| CRT-012 | 支持横版、竖版、方形、多语言配音和字幕。 | P0 | M2 | 同一项目输出多个平台变体。 |
| CRT-013 | 支持素材许可证、客户授权、生成模型条款和使用范围。 | P0 | M1 | 无权利状态的素材不能进入发布队列。 |
| CRT-014 | 支持媒体任务异步、取消、重试、断点和成本预算。 | P0 | M1 | 失败保留已完成中间产物。 |
| CRT-015 | 记录用户修改和最终表现，用于模板和质量评估。 | P0 | M2 | 不跨 Workspace 使用客户私有素材。 |

### 7.7.4 领域验收标准

- 视频项目能从 Campaign Brief 到最终可发布资产闭环。

- 默认音乐、图片和视频素材不得使用权利不清的仓库资源。

- 每个资产可追溯 Prompt/模型、素材、Claim、编辑和审批。

### 7.7.5 非目标与边界

- 不在 M1 自研基础视频生成模型或完整专业剪辑软件。

### 7.7.6 视频生产能力分层

视频系统不是单一模型调用，按三类能力组合：

| 层 | 作用 | 候选能力 |
| --- | --- | --- |
| Planning | 目标、受众、脚本、分镜、事实、CTA 和平台版本 | 自研 Video Planning Service + Model Gateway |
| Generation | 图像、视频片段、关键帧、配音和媒体生成 | AiToEarn、ComfyUI、商业媒体模型 |
| Composition | 素材检索、时间轴、字幕、TTS、BGM、剪辑和比例适配 | MoneyPrinterTurbo Adapt、FFmpeg/MoviePy、模板引擎 |

### 7.7.7 完整视频流水线

Campaign Brief
→ Video Objective/Persona/Funnel Stage
→ Approved Claims and Asset Rights
→ Script
→ Storyboard/Shot List
→ Visual Style and Brand Template
→ Source/Generate Media
→ TTS/Voice or Human Voice
→ Subtitle/Translation
→ Music/SFX Rights Check
→ Timeline Composition
→ Fact/Brand/Policy QC
→ 16:9 / 9:16 / 1:1 Variants
→ Human Approval
→ Publish
→ Engagement and Opportunity Feedback

每一步产生版本化对象和 Job 状态。脚本、分镜、素材、声音、字幕、音乐和成片都必须具有来源与权利元数据。

### 7.7.8 MoneyPrinterTurbo 的产品化映射

| 原项目能力 | 保留/改造 | 新平台归属 |
| --- | --- | --- |
| LLM 脚本和关键词 | 保留思路，改为使用企业 Approved Claims 和 Campaign Context | Video Planning Service |
| Pexels/Pixabay/Coverr 素材 | 通过 LicensedAssetProvider，保存来源和许可证 | Asset Service |
| TTS | 通过 VoiceProvider，记录声音许可和语言 | Media Gateway |
| 字幕 | 复用生成/对齐逻辑，支持人工修订和多语言 | Subtitle Service |
| MoviePy/FFmpeg 合成 | 抽取为无状态 Worker | VideoCompositionProvider |
| 本地任务目录 | 替换为对象存储、租户路径和生命周期 | Asset Storage |
| Redis List | 替换为 Temporal + 可靠任务队列 | Workflow Platform |
| Streamlit UI | 不采用 | 新 Video Studio |
| 项目自带 BGM | 禁止进入生产 | Rights-cleared Music Provider |
| 第三方聚合上传 | 不直接采用 | AiToEarn/官方 Channel Adapter |

### 7.7.9 VideoCompositionProvider Contract

interface VideoCompositionProvider {
  capabilities(): Promise<VideoCapability[]>;
  createPlan(input: VideoBrief): Promise<VideoProductionPlan>;
  compose(input: VideoCompositionRequest, idempotencyKey: string): Promise<MediaJob>;
  getStatus(jobId: string): Promise<MediaJobStatus>;
  cancel(jobId: string): Promise<void>;
  listArtifacts(jobId: string): Promise<MediaArtifact[]>;
  estimateCost(input: VideoCompositionRequest): Promise<CostEstimate>;
}

接口不得暴露 MoneyPrinterTurbo 的内部目录、队列或配置。所有外部副作用由 ExecutionAuthorization 控制。

### 7.7.10 视频质量和成本 Gate

- 企业事实支持率 100%；

- 字幕关键术语准确率达到 Pack 阈值；

- 素材权利元数据完整率 100%；

- 同一母版输出三种比例，关键画面不被裁切；

- 失败任务可从最后一个安全 Checkpoint 恢复；

- 预算超限前阻断或降级；

- 生成式素材明显错误可替换单镜头，不要求重跑整片；

- 每个视频可追溯模型、素材、声音、音乐、人工修改和发布结果。

## 7.8 Multi-platform Publish、邮件 Outbound 与渠道治理

### 7.8.1 目标与责任边界

通过官方授权或合同允许的渠道执行发布和邮件触达。平台统一管理账号、能力差异、排期、失败、送达、退订和审计。

### 7.8.2 核心对象

- ChannelAccount

- PlatformCapability

- PublishJob

- PublishRecord

- OutboundSequence

- OutboundMessage

- DomainHealth

- Unsubscribe

- Suppression

### 7.8.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUB-001 | 连接渠道账号并管理 OAuth、Scope、Token、角色和健康状态。 | P0 | M1 | 过期或权限不足在执行前被发现。 |
| PUB-002 | 维护 Platform Capability Matrix：内容类型、发布、排期、评论、回复、私信和分析。 | P0 | M1 | 前端只展示当前账号真实可用能力。 |
| PUB-003 | 支持至少四个经过验证的发布平台进入 M2。 | P0 | M2 | 每个平台通过成功率和权限 Gate。 |
| PUB-004 | 同一内容按平台格式、长度、比例、语言和标签适配。 | P0 | M1 | 用户可预览最终版本。 |
| PUB-005 | 支持日历、时区、排期、批量发布和审批。 | P0 | M1 | 排期记录不可因时区转换产生歧义。 |
| PUB-006 | 发布具备幂等、重试、部分成功和单平台补偿。 | P0 | M1 | 成功平台不会因重试重复发布。 |
| PUB-007 | AiToEarn 作为发布适配候选，必须验证 OAuth、限流、重试和多租户。 | P0 | M1 | 未通过平台不进入正式 Capability Matrix。 |
| PUB-008 | 邮件支持 Gmail/Outlook 或合规发送基础设施。 | P0 | M2 | 连接采用用户授权并记录发送身份。 |
| PUB-009 | 支持序列、时区、节奏、每日/每小时上限和暂停。 | P0 | M2 | Campaign 授权限定模板和规模。 |
| PUB-010 | 发送前执行邮箱验证、Suppression、频率和地区策略。 | P0 | M2 | 100% 执行前检查。 |
| PUB-011 | 支持 SPF、DKIM、DMARC、退信、投诉、退订和域名健康。 | P0 | M2 | 异常阈值触发 Circuit Breaker。 |
| PUB-012 | 支持邮件回复线程同步到 Unified Inbox。 | P0 | M2 | 回复关联原 Campaign、Account 和 Contact。 |
| PUB-013 | 支持 UTM、短链接、内容 ID 和 Campaign 标签。 | P0 | M1 | 点击和表单能回到 Touchpoint。 |
| PUB-014 | LinkedIn、WhatsApp 等陌生人自动私信不作为 M2 核心。 | P0 | M1 | 仅保留官方授权 Adapter 扩展位。 |
| PUB-015 | 所有发布和发送记录操作者、审批、内容版本、对象、结果和 Provider。 | P0 | M1 | 审计可导出。 |

### 7.8.4 领域验收标准

- 平台权限变化不会导致前端承诺不存在的能力。

- 邮件停止、退订和投诉处理满足内部 SLA。

- 平台失败不会阻塞其他渠道的可恢复执行。

### 7.8.5 非目标与边界

- 不通过浏览器自动化绕过平台 API 限制。

### 7.8.6 Platform Capability Matrix

每个平台必须维护可机读能力声明，不能由前端假设能力一致：

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| content_types | text、image、carousel、short_video、long_video、article |
| scheduling | native、platform-side、platform-not-supported |
| comment_read/reply | yes/no/permission-dependent |
| dm_read/send | yes/no/partner-only |
| analytics | impressions、views、clicks、engagement、audience |
| oauth_scopes | 当前批准 Scope 和 App Review 状态 |
| rate_limits | 平台、账号、应用和时间窗口 |
| media_limits | 比例、大小、时长、编码、字幕 |
| webhook | 事件、重试、签名和延迟 |
| support_level | Fully Supported、Template Supported、Expert Review Required、Unsupported |

### 7.8.7 账号与授权生命周期

- 连接前解释需要的 Scope 和用途；

- Token 加密保存，严格限制访问；

- 提前检测过期、撤销和权限变更；

- 账号异常、平台限流或内容违规进入 Needs Action；

- Reconnect 后恢复未完成任务前重新检查 ExecutionAuthorization；

- Workspace 删除时撤销连接并删除可删除的 Token 和缓存；

- 不承诺通过官方 API 未开放的私信、评论或监听能力。

### 7.8.8 发布部分成功与补偿

多平台发布是一个父 ExecutionJob 和多个 PlatformExecution。一个平台成功、另一个失败时：

- 成功平台不得因重试重复发布；

- 用户可单独重试失败平台；

- 内容如果已经修改，生成新 Revision，不静默替换成功版本；

- 平台返回异步处理状态时保持 PROCESSING；

- 取消操作只停止尚未提交的平台任务；

- 所有结果回写作品 URL、平台 ID、发布时间和错误分类。

## 7.9 Full Engage、Unified Inbox、Opportunity 与 CRM 协同

### 7.9.1 目标与责任边界

统一管理邮件回复、社交评论、平台允许的私信、品牌提及、官网表单、聊天渠道和人工录入询盘，并把有效意向转成销售或伙伴机会。

### 7.9.2 核心对象

- Inbox

- Conversation

- Message

- Participant

- Intent

- Assignment

- SLA

- Opportunity

- CommercialOutcome

- Activity

- CRM Sync

### 7.9.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENG-001 | 统一接收邮件、评论、私信、表单、聊天和人工询盘。 | P0 | M1 | 每个渠道使用标准 Message Envelope。 |
| ENG-002 | 按联系人、公司、线程和 Campaign 去重与聚合。 | P0 | M1 | 错误合并可拆分并保留历史。 |
| ENG-003 | 支持语言识别、翻译、摘要、主题、情绪和紧急度。 | P0 | M1 | 原文和译文同时保留。 |
| ENG-004 | 意图至少覆盖询价、样品、Demo、合作、技术问题、转介、暂不考虑、投诉和退订。 | P0 | M1 | 低置信度进入人工确认。 |
| ENG-005 | 支持 AI 回复草稿并引用企业知识。 | P0 | M1 | 高风险回复必须人工批准。 |
| ENG-006 | 支持负责人、团队、标签、优先级、SLA、备注和 @ 协作。 | P0 | M1 | 超时自动提醒和升级。 |
| ENG-007 | 支持将高意向互动创建或关联 Lead/Opportunity。 | P0 | M1 | 转化动作保留来源和会话上下文。 |
| ENG-008 | Opportunity 支持 New、Qualified、Meeting、Sample/Demo、Proposal、Won、Lost 等可配置阶段。 | P0 | M1 | 行业 Pack 可定义阶段映射。 |
| ENG-009 | 销售接受、拒绝和失败原因回写。 | P0 | M1 | 平台区分 AI Qualified 与 Sales Accepted。 |
| ENG-010 | 支持下一步、截止时间、Owner、金额区间、产品和目标市场。 | P0 | M1 | 机会不能没有 Owner 或下一步长期停滞。 |
| ENG-011 | 支持 CRM 推送、双向同步和冲突处理。 | P0 | M2 | CRM 是可选外部系统，平台保留增长上下文。 |
| ENG-012 | Chatwoot 可作为连接器和会话模型参考，不作为 Lead/Campaign 主库。 | P0 | M1 | 通过 ConversationProvider 隔离。 |
| ENG-013 | 支持投诉、退订、法律、安全和声誉风险升级。 | P0 | M1 | 无论模型置信度均进入人工流程。 |
| ENG-014 | 支持品牌提及和关键词监听，受平台与数据源权限限制。 | P0 | M2 | 来源和使用权可追踪。 |
| ENG-015 | 会话、联系人、机会和 Campaign 时间线统一可见。 | P0 | M2 | 用户可从 Opportunity 回溯所有触点。 |
| ENG-016 | 互动可生成 Opportunity Candidate，并通过 QGO 资格模型映射为有效询盘、经销商机会、RFQ、Demo、样品或报价。 | P0 | M1 | QGO 资格、状态、Owner 和证据均可审计。 |
| ENG-017 | QGO 被 Sales 接受形成 SAO，并在 7/30/90 天回写会议、样品、报价、合同、Won/Lost 和失败原因；条件变化时支持撤回或降级。 | P0 | M2 | 不允许只靠一次点击永久计为有效结果。 |

### 7.9.4 领域验收标准

- 高意向消息能在两次操作内转为已分派机会。

- 投诉和退订不会被自动营销回复。

- 各渠道能力差异在 UI 中透明显示。

### 7.9.5 非目标与边界

- M1/M2 不替代完整销售 CRM、报价、合同和订单系统。

### 7.9.6 Full Engage 渠道范围

业务模型覆盖以下来源，实际能力按 Platform Capability Matrix 降级：

| 来源 | 进入方式 | 核心动作 |
| --- | --- | --- |
| 邮件回复 | Gmail API、Microsoft Graph、邮件 Provider Webhook | 线程、意图、退订、分派、回复草稿 |
| 社交评论 | AiToEarn/官方 API | 聚合、翻译、意图、公开回复审批 |
| 社交私信 | 仅在平台授权时 | 会话、身份匹配、分派和回复 |
| 官网表单/Landing Page | Webhook/SDK | 创建/合并联系人、Campaign 归因 |
| 网站聊天/WhatsApp 等 | 授权连接器或 Chatwoot Adapter | 实时会话、SLA 和转商机 |
| 品牌提及 | 平台 API/Listening Provider | 识别意向、风险和竞争信号 |
| 人工录入 | UI/API/CRM | 补充线下展会、电话和会议 |

### 7.9.7 Conversation Identity

会话不能只按平台账号保存。系统需要将 Message 归并到 Conversation，并尝试关联 Person、Company、Campaign 和 Opportunity：

Platform Identity / Email / Form Identity
→ Candidate Person Matches
→ Company Domain and Employment History
→ Confidence and Conflict
→ Auto-link / Human Review
→ Unified Conversation

错误匹配必须可拆分；拆分后重算归因和负责人，不删除原始平台消息。

### 7.9.8 意图、风险和下一步

分类对象至少包含：意图、情绪、紧急度、产品主题、市场、语言、购买阶段、投诉/退订、信心、证据和推荐下一步。高价值意图可生成 Opportunity Candidate；通过 QGO 资格 Gate 后形成 QGO，必须由 Sales/BD 接受后才成为 SAO。

### 7.9.9 Chatwoot 复用边界

Chatwoot 可提供渠道连接器、Inbox/Conversation/Assignment 模型和部分 Webhook 能力，但：

- 不拥有 Campaign、Lead、Opportunity、Attribution 和企业 Claim；

- 不直接作为新产品前端；

- 通过 ConversationProvider/ChannelConnector 接入；

- 平台消息 ID 和线程 ID 映射到新系统；

- 权限、租户、审计和数据保留按新平台 Policy 执行；

- 企业版功能和连接器许可在采用前单独确认。

### 7.9.10 Chatwoot 对象所有权与降级

Chatwoot 只拥有其运行所需的 Inbox、Conversation、Message、Contact Channel Identity、Agent/Team 和 Assignment 执行状态；平台拥有 Workspace、CanonicalCompany/Person、Campaign、QGO、SAO、Opportunity、Suppression、Policy 和 Attribution。同步采用外部 ID 映射、Webhook + 游标补偿、幂等键和删除编排。

当目标渠道未通过平台审核、BSP、Scope 或 Chatwoot Spike 时，系统必须显示 UNSUPPORTED、MANUAL_ONLY、EXPORT_ONLY 或其他明确能力等级，不允许使用浏览器规避或对客承诺自动化。

## 7.10 Attribution、Analytics、Experiment 与 Recommendation

### 7.10.1 目标与责任边界

统一采集活动、数据、内容、发布、邮件、互动、销售和成本事件，解释哪些市场、客户、内容和渠道影响了商业机会。

### 7.10.2 核心对象

- Touchpoint

- Metric

- FunnelSnapshot

- Attribution

- CostRecord

- ExperimentResult

- Recommendation

- DataQualityAlert

### 7.10.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANA-001 | 建立统一 Touchpoint，包括曝光、点击、回复、评论、表单、会议、样品、报价和阶段变化。 | P0 | M1 | 事件具有 Campaign、Account/Contact、时间和来源。 |
| ANA-002 | 展示系统健康、活动、质量、商业和学习五层指标。 | P0 | M1 | 默认不以内容数量作为首页核心。 |
| ANA-003 | 支持 First Touch、Last Meaningful Touch、Campaign Influence 和人工 Primary Source。 | P0 | M1 | 界面明确规则归因，不宣称因果。 |
| ANA-004 | 支持市场、行业、ICP、Provider、渠道、主题、资产和 Variant 维度。 | P0 | M2 | 维度过滤不改变口径。 |
| ANA-005 | 展示数据、模型、媒体、邮件和专家成本。 | P0 | M2 | 成本可归属 Campaign 和 Workspace。 |
| ANA-006 | 支持 QGO、Sales Accepted Opportunity、Meeting、Sample/Demo、Proposal、Pipeline 和 Won。 | P0 | M1 | 前端可按行业使用本地术语，但底层统一映射。 |
| ANA-007 | 支持实验假设、样本、指标、停止规则和结果。 | P0 | M2 | 样本不足时不宣布胜出。 |
| ANA-008 | Recommendation 包含观察、证据、可能原因、动作、风险、预计影响和验证方法。 | P0 | M1 | 不能直接修改运行 Campaign。 |
| ANA-009 | 接受 Recommendation 后生成 Experiment 或 CampaignRevision。 | P0 | M2 | 用户可以撤销或拒绝并记录原因。 |
| ANA-010 | 支持归因缺口、孤立事件和身份未解析队列。 | P0 | M2 | 数据问题可分派和修复。 |
| ANA-011 | 支持周报、月报、客户报告和 BI 导出。 | P0 | M2 | 报告引用统一指标定义。 |
| ANA-012 | 支持 Provider 质量、模型质量和 Pack 表现分析。 | P0 | M2 | 结果用于供应商和 Pack 治理。 |
| ANA-013 | 分别统计 QGO、Sales Accepted Opportunity 与 Verified Commercial Outcome，并展示 7/30/90 天滞后转化。 | P0 | M2 | QGO 是北极星，行业原始结果仍保留。 |
| ANA-014 | 支持机会撤回、降级、重复合并和结果纠错，并对历史报表重算或标记版本。 | P0 | M2 | 虚假或失效机会不会继续充当成功指标。 |

### 7.10.4 领域验收标准

- 任何 Opportunity 可回溯到客户、Campaign 和至少一个 Touchpoint。

- 指标字典、事件版本和归因模型可见。

- Recommendation 的业务结果可被后续验证。

### 7.10.5 非目标与边界

- M2 不承诺跨设备、跨平台和线下行为的确定性因果归因。

## 7.11 Advanced Pack Engine 与 Pack Studio

### 7.11.1 目标与责任边界

把行业、国家、增长方法、渠道、数据、内容、合规和专家经验封装成可版本化、可测试、可灰度和可回滚的产品资产。

### 7.11.2 核心对象

- Pack

- PackVersion

- PackDependency

- PackRule

- PackTest

- PackApproval

- ResolvedStrategySnapshot

- PackFeedback

### 7.11.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAK-001 | 支持八类 Pack 及统一 Registry。 | P0 | M1 | Pack 类型、Owner 和适用范围明确。 |
| PAK-002 | Pack 内容使用 Schema/DSL，不把规则散落在代码和 Prompt。 | P0 | M1 | 核心服务能校验 Pack。 |
| PAK-003 | 支持版本、依赖、生效、失效、灰度、租户覆盖和回滚。 | P0 | M1 | 运行 Campaign 使用快照。 |
| PAK-004 | 支持专家审核、测试集、签名和发布状态。 | P0 | M2 | 未经批准版本不能用于生产。 |
| PAK-005 | Pack 可包含默认研究问题、Provider 路由、ICP、评分、内容、渠道、SLA 和风险规则。 | P0 | M1 | 各字段可解释来源。 |
| PAK-006 | 支持企业覆盖和自定义字段，但不能覆盖法律/平台硬规则。 | P0 | M2 | 优先级计算可回放。 |
| PAK-007 | 支持 Pack Studio 编辑、Diff、测试、预览和发布。 | P0 | M2 | 管理员能看到影响范围。 |
| PAK-008 | 支持 Pack 使用、采用、拒绝和结果反馈。 | P0 | M2 | 反馈默认租户私有。 |
| PAK-009 | 支持将专家结论提交为 Pack Candidate。 | P0 | M2 | 通过去敏和审核后才能发布。 |
| PAK-010 | 支持支持等级：Fully Supported、Template Supported、Expert Review Required、Unsupported。 | P0 | M1 | 销售和产品界面一致。 |
| PAK-011 | 支持 Pack Marketplace 作为后续平台能力。 | P1 | M3 | 计费、权限和质量治理完整后开放。 |

### 7.11.4 领域验收标准

- 新增 Market/Industry Pack 不需要修改核心业务代码。

- Pack 变更不会静默改变运行 Campaign。

- 每条推荐可追溯 Pack、版本和规则。

### 7.11.5 非目标与边界

- Pack 不是 Prompt 文件集合。

### 7.11.6 八类 Pack 的最小 Schema

| Pack | 必备内容 |
| --- | --- |
| Industry Pack | 买家类型、采购流程、参数、术语、认证、异议、信号、评分和专家领域 |
| Market Pack | 国家/地区、语言、时区、文化、节日、渠道、商务习惯、市场规则和支持等级 |
| Growth Motion Pack | 目标、适用条件、步骤、数据源、渠道、节奏、内容、资格和 KPI |
| Channel Pack | 内容格式、发布能力、互动能力、账号风险、频率、媒体限制和归因字段 |
| Data Source Pack | Provider 路由、字段映射、质量阈值、成本、许可和降级顺序 |
| Content Pack | 内容支柱、模板、视频类型、CTA、漏斗、视觉、事实和禁用表达 |
| Compliance Pack | jurisdiction、recipient_type、channel、purpose、basis、retention、allowed_actions、disclosure |
| Expert Playbook Pack | 升级条件、专家类型、输入材料、交付物、SLA、审核和知识回流 |

### 7.11.7 Pack 解析与冲突

Legal/Platform Hard Rules
> Enterprise Mandatory Policy
> Compliance Pack
> Market Pack
> Industry Pack
> Growth Motion Pack
> Channel/Data/Content/Expert Pack
> Campaign Override
> AI Recommendation

任何低优先级规则不得覆盖高优先级禁止项。解析结果写入不可变 ResolvedStrategySnapshot，运行中 Campaign 不随 Pack 更新自动变化。

### 7.11.8 Pack Studio

Pack Studio 支持编辑、校验、测试、专家审核、版本、灰度、租户覆盖、回滚和弃用。发布前必须运行 Golden Set：推荐市场、ICP、数据源、内容、风险、资格和动作是否符合预期。Pack 不是 Prompt 文件，而是结构化规则、模板、来源和测试资产。

## 7.12 Expert System 与本地专业服务协同

### 7.12.1 目标与责任边界

把法务、财税、公司设立、认证、支付、物流、渠道、本地营销和高价值机会策略等专业问题转为结构化、可分派、可审计和可沉淀的服务流程。

### 7.12.2 核心对象

- ExpertProfile

- ExpertCapability

- ExpertRequest

- ExpertBrief

- Assignment

- SLA

- Deliverable

- ConflictOfInterest

- ConfidentialityScope

- KnowledgeContribution

### 7.12.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXP-001 | 建立专家目录：国家、行业、专业领域、语言、资质、范围和可用性。 | P0 | M2 | 管理员验证专家信息和状态。 |
| EXP-002 | AI 识别问题领域、风险和所需专家类型。 | P0 | M1 | 低置信度可由运营人工分诊。 |
| EXP-003 | 自动整理企业、产品、市场、资料、问题、截止时间和交付物为 Expert Brief。 | P0 | M1 | 用户可编辑并确认共享范围。 |
| EXP-004 | 支持分派、接受、补充问题、文件、任务、SLA 和状态。 | P0 | M2 | 超时和阻塞自动升级。 |
| EXP-005 | 支持利益冲突、保密范围和数据最小化。 | P0 | M2 | 专家只能访问当前任务授权资料。 |
| EXP-006 | 交付物支持版本、评论、确认和适用范围。 | P0 | M2 | 不允许 AI 自动把专家意见变成通用规则。 |
| EXP-007 | 知识回流分为客户私有、匿名通用和 Pack Candidate。 | P0 | M2 | 每类有独立审批。 |
| EXP-008 | 支持高价值机会的市场进入、渠道、谈判和本地化策略专家。 | P0 | M2 | 专家服务不仅限于合规。 |
| EXP-009 | 支持内部专家和外部合作渠道两种供给。 | P0 | M2 | 合同、责任和结算状态可追踪。 |
| EXP-010 | 后续支持专家 Marketplace、报价和结算。 | P1 | M3 | 在质量、责任和支付流程成熟后开放。 |

### 7.12.4 领域验收标准

- 任何专家访问都可审计并受任务范围限制。

- 专家结论在未审核前不能成为自动执行规则。

- 客户私有信息不得跨客户复用。

### 7.12.5 非目标与边界

- M1 只实现升级、Brief、内部分派和交付回填，不建设完整交易市场。

### 7.12.6 专家系统运营闭环

Risk/Need Detected
→ Expert Triage
→ Context Collection
→ Conflict and Confidentiality Check
→ Expert Brief
→ Assignment and SLA
→ Clarification
→ Deliverable
→ Client Acceptance
→ Private Knowledge / Anonymous Generalization / Pack Candidate
→ Quality Review and Settlement

### 7.12.7 专家目录与路由

专家档案必须包含国家、行业、专业领域、语言、资质、服务范围、SLA、可用时间、价格方式、质量评分、冲突关系和数据访问级别。AI 只提出候选专家和理由，确定性规则检查资格、冲突和权限。

### 7.12.8 交付物类型

- 市场准入/认证清单；

- 法务、财税、公司设立和劳动问题说明；

- 渠道合同、经销商评估和商务路径；

- 贸易数据解释和目标账户策略；

- 本地化内容/广告审稿；

- 高价值 Opportunity 推进建议；

- 标准化 Pack Rule Candidate。

每个 Deliverable 必须有版本、适用范围、有效期、引用材料、专家身份、客户确认和可沉淀级别。

### 7.12.9 知识回流边界

| 类型 | 默认归属 | 可否进入通用 Pack |
| --- | --- | --- |
| 客户私有结论 | Workspace | 否 |
| 客户授权的匿名经验 | 平台候选知识 | 经去标识和审核后可以 |
| 法规/公共标准解释 | Evidence + Expert Review | 可以，但需来源和有效期 |
| 专家个人方法论 | 按专家合同 | 需授权 |

## 7.13 Integration、Provider 与 Operations Console

### 7.13.1 目标与责任边界

为管理员提供数据、模型、媒体、平台、邮件、CRM、工作流、队列、成本、权限和事故的统一控制面。

### 7.13.2 核心对象

- Integration

- Credential

- ProviderHealth

- Webhook

- SyncJob

- UsageLedger

- Incident

- Runbook

- FeatureFlag

### 7.13.3 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | 统一管理 Provider、API Key、OAuth、Webhook 和 Secret。 | P0 | M1 | Secret 加密且不回显。 |
| INT-002 | 显示数据、模型、媒体、渠道和邮件 Provider 健康、延迟、错误和限额。 | P0 | M1 | 支持单 Provider 熔断。 |
| INT-003 | 支持 Webhook 验签、幂等、重放和死信。 | P0 | M1 | 重复事件不产生重复业务动作。 |
| INT-004 | 支持 CRM、表格、邮件、社交、网站和 BI 连接器。 | P0 | M2 | 连接器通过 Adapter 或 Activepieces 等长尾工具。 |
| INT-005 | 提供任务搜索、重试、取消、暂停和人工修复。 | P0 | M1 | 操作有权限和审计。 |
| INT-006 | 提供模型、数据、视频、邮件、存储和专家使用量账本。 | P0 | M2 | 账本可归属 Workspace/Campaign。 |
| INT-007 | 支持 Feature Flag、灰度、Provider 路由和配置版本。 | P0 | M1 | 变更可回滚。 |
| INT-008 | 支持事故、告警、Runbook、影响范围和复盘。 | P0 | M2 | 重大事故有时间线和根因。 |
| INT-009 | 支持数据导出、删除、DSR 和供应商同步任务。 | P0 | M2 | 每个外部删除状态可见。 |
| INT-010 | 支持 OSS 版本、许可证、漏洞和上游更新记录。 | P0 | M1 | 不合规版本阻止部署。 |

### 7.13.4 领域验收标准

- 管理员能在一个控制台判断系统、供应商、成本和风险状态。

- 任何外部凭据和高风险操作均有审计。

- Provider 故障可降级且不破坏核心业务真相。

### 7.13.5 非目标与边界

- 控制台不替代完整云资源管理平台。

## 7.14 Onboarding、Export Readiness 与首次价值

### 7.14.1 目标与责任边界

以企业名称/官网、主营产品与业务目标作为最小输入，自动形成企业草案、准备度、市场机会、样例账户和下一步；不得要求用户在首次价值前填写长表单。系统可以辅助评估，不得把 AI 结论冒充认证、法律或市场准入意见。

### 7.14.2 核心对象

OnboardingSession、ReadinessAssessment、ReadinessDimension、ReadinessGapTask、HandoffPlan、AdoptionMilestone。

### 7.14.3 功能需求

| Requirement ID | 需求摘要 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONB-001 | 通过企业名称或官网、主营产品和业务目标启动，并自动预填 Company/Offering 草案。 | P0 | M1 | 首次启动不得要求长表单；自动内容带来源。 |
| ONB-002 | 渐进采集目标市场、买家、认证、产能、MOQ、交期、样品、报价和团队承接能力。 | P0 | M1 | 未知项保留 UNKNOWN，不伪造默认值。 |
| ONB-003 | 生成 Export Readiness Assessment 与证据、置信度、缺口和责任人。 | P0 | M1 | 维度可解释，支持人工修正。 |
| ONB-004 | Onboarding 同时产生首次价值：市场机会草案、样例 Account 和 Campaign 路线图。 | P0 | M1 | Time to First Value 可度量。 |
| ONB-005 | 支持 Managed、Collaborative、Self-service 三种责任模板。 | P0 | M1 | 每项任务显示平台/客户/共同负责。 |
| ONB-006 | 支持培训、采用里程碑、交接清单和成熟度。 | P1 | M2 | 可判断是否具备模式迁移条件。 |
| ONB-007 | 准备度明显不足时提出补强、缩小范围、更换市场或暂停建议。 | P0 | M2 | 强制继续需要风险接受和审批。 |
| ONB-008 | 关键企业事实必须用户确认后才能进入公开内容与外联。 | P0 | M1 | 未确认事实被 Policy 阻断。 |

### 7.14.4 领域验收标准

- 新用户在不学习内部技术术语的情况下完成首次诊断；

- 自动预填和人工输入均可回溯来源；

- Managed 和 Self-service 共享同一对象、权限和状态；

- 低准备度不会被系统包装成“推荐扩大触达”。

## 7.15 Buyer Trust 与可信资产

### 7.15.1 目标与责任边界

将海外买家验证陌生供应商所需的事实、页面、资料、认证、案例、工厂与交付证据组织为可审计资产，并把缺口转为任务。平台不提供伪造认证、客户背书或第三方提及的能力。

### 7.15.2 核心对象

BuyerTrustProfile、TrustAsset、TrustEvidence、TrustGapTask、TrustReview、SalesCollateralPackage。

### 7.15.3 功能需求

| Requirement ID | 需求摘要 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRU-001 | 按市场与买家角色生成 Buyer Trust Profile，覆盖实体、官网、域名、认证、案例、工厂、交付和响应。 | P0 | M1 | 每个维度显示证据、缺口和适用范围。 |
| TRU-002 | 将信任缺口转为责任人、截止时间、所需证据和 Campaign 前置条件。 | P0 | M1 | 任务可追踪、关闭和重新打开。 |
| TRU-003 | 支持多语言 Company/Product/Landing Page 与资料包草案。 | P0 | M2 | 只使用 Approved Claim 和授权素材。 |
| TRU-004 | 管理认证、报告、案例、客户授权、工厂和交付证明的权利、有效期与撤销。 | P0 | M2 | 过期/无权公开资产被阻断。 |
| TRU-005 | 外联和回复中的关键主张可回指可信页面或 Evidence。 | P0 | M2 | 事实支持率进入质量 Gate。 |
| TRU-006 | 检查域名与发送身份准备度，但不得以规避投诉或处罚为目的轮换。 | P0 | M2 | 检查规则来源和风险可见。 |
| TRU-007 | 按采购阶段生成 FAQ、技术资料、样品说明、经销商包和尽调包。 | P1 | M2 | 资料与 QGO/Opportunity 阶段联动。 |
| TRU-008 | 分析 Trust Asset 与回复、表单、QGO 的相关性或实验结果。 | P1 | M3 | 明确不确定性，不伪装因果。 |
| TRU-009 | 支持专家/审核人确认高监管行业的信任资产。 | P1 | M2 | 专家结论含适用范围和有效期。 |
| TRU-010 | 低于市场阈值时建议先补强再扩大触达。 | P0 | M2 | 用户强制执行需风险接受。 |

## 7.16 QGO、SAO 与商业结果

### 7.16.1 目标与责任边界

QGO 是平台核心价值对象，不是模型分数、联系人或回复的别名。平台负责提出、资格判断、证据和去重；Sales/BD 负责接受为 SAO 和商业推进；客户或外部系统回写 Verified Commercial Outcome。

### 7.16.2 核心对象

OpportunityCandidate、QualifiedGrowthOpportunity、QualificationSnapshot、SalesAcceptance、Opportunity、CommercialOutcome、OutcomeVerification。

### 7.16.3 功能需求

| Requirement ID | 需求摘要 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QGO-001 | 从 Signal、Conversation、表单、展会、内容、客户数据或人工输入产生 Opportunity Candidate。 | P0 | M1 | 来源和 causation 可追溯。 |
| QGO-002 | QGO 资格至少检查 ICP/场景匹配、意向/时机证据、身份解析、Data Quality、Suppression 和后续路径。 | P0 | M1 | 每项资格规则展示通过/失败原因。 |
| QGO-003 | 支持 QGO 创建、合并、拆分、拒绝、撤回、过期、恢复和重新资格。 | P0 | M2 | 不丢失来源、历史和 Touchpoint。 |
| QGO-004 | QGO 记录资格版本、证据快照、置信度、有效期和推荐动作。 | P0 | M1 | 过期证据触发重新评估。 |
| QGO-005 | 同一 Account/Buying Need 的多渠道事件可合并，无法确定时保持候选而非强合并。 | P0 | M2 | 人工可拆分并回放影响。 |
| QGO-006 | Sales/BD 接受 QGO 时形成 SAO，必须指定 Owner、阶段、下一步、截止时间和理由。 | P0 | M1 | 缺少字段不得接受。 |
| QGO-007 | 支持拒绝、退回、转交、停滞、降级和重新激活，并记录原因。 | P0 | M2 | 原因进入分析与学习。 |
| QGO-008 | 支持按 Growth Motion 映射行业术语和资格规则。 | P0 | M2 | 不改变统一底层 QGO 语义。 |
| QGO-009 | 支持 7/30/90 天会议、样品、Demo、报价、评估、合同、Won/Lost 等 Outcome 回写与验证。 | P0 | M2 | 区分自动同步、运营回访和客户确认。 |
| QGO-010 | QGO 必须关联 Account、至少一个 Contact/Conversation/Signal 和 Evidence。 | P0 | M1 | 缺失关联进入修复队列。 |
| QGO-011 | Dashboard 以 QGO 为北极星，并展示 QGO→SAO、QGO→Outcome 与单位成本。 | P0 | M2 | 不能用活动量替代结果。 |
| QGO-012 | QGO 资格与结果支持人工纠正、审计和回放。 | P0 | M2 | 能复现当时规则、输入和决策。 |

### 7.16.4 核心验收场景

- 同一买家从邮件、WhatsApp 和网站聊天产生多个事件时，系统给出可解释的合并建议而不是自动制造多个 QGO；

- 退订、投诉、禁联或无合法跟进路径的对象不能成为可执行 QGO；

- 销售拒绝后，系统保留原因并允许后续新证据触发重新资格；

- QGO、SAO 和 Outcome 的数量、成本与漏斗可独立统计。

## 7.17 Service Operations 与客户成功

### 7.17.1 目标与责任边界

将首批 Managed 交付、客户培训、质量控制和单位经济纳入产品，而不是依赖个人聊天和表格；长期支持 Collaborative 与 Self-service。

### 7.17.2 核心对象

ServicePlan、ResponsibilityMatrix、ServiceTask、SOPVersion、WorkLog、CustomerHealth、TrainingPlan、HandoffPlan、BusinessReview。

### 7.17.3 功能需求

| Requirement ID | 需求摘要 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVC-001 | Operations Console 汇总激活、任务、审批、异常、SLA、成本、QGO 和客户健康。 | P0 | M1 | 跨租户访问默认拒绝。 |
| SVC-002 | 定义 Managed/Collaborative/Self-service 责任矩阵和任务覆盖。 | P0 | M1 | 每个任务有责任方和 Handoff。 |
| SVC-003 | 支持 SOP、服务模板、批量任务和质量抽检。 | P0 | M2 | 批量操作逐 Workspace 授权与回执。 |
| SVC-004 | 记录人工工时、数据、模型、媒体、邮件和专家成本。 | P0 | M2 | 可计算 Workspace 贡献毛利。 |
| SVC-005 | 支持客户培训、采用度、成熟度和模式迁移。 | P0 | M2 | 迁移有门槛和回退。 |
| SVC-006 | 支持周度复盘、月度经营报告、续费和扩容建议。 | P1 | M2 | 区分活动、质量、结果和不确定性。 |
| SVC-007 | 客户健康识别资料不足、无跟进、账号异常、成本超限和结果回写缺失。 | P0 | M2 | 健康度可解释。 |
| SVC-008 | 专家/渠道服务使用 Brief、SLA、交付物、验收和知识回流。 | P1 | M2 | 私有知识不默认进入通用 Pack。 |
| SVC-009 | 代理商支持多 Workspace、委派权限、白标报告和项目毛利。 | P1 | M3 | 数据完全隔离。 |
| SVC-010 | 试点记录成功标准、客户配合义务、退出和商业转换。 | P0 | M2 | 免费试点不得无期限运行。 |

## 7.18 Chatwoot Conversation Kernel 接入要求

### 7.18.1 目标与边界

通过 Chatwoot 或等价 Provider 复用全渠道 Inbox、Conversation、Message、Assignment 和人工接管；平台继续拥有 Canonical Identity、Campaign、QGO、Opportunity、Policy 和 Attribution。

### 7.18.2 功能需求

| Requirement ID | 需求摘要 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHT-001 | 通过 ConversationProvider 封装 Chatwoot API、Webhook、Inbox、Contact、Conversation 和 Message。 | P0 | M1 | 业务层不依赖 Chatwoot 原生 ID/格式。 |
| CHT-002 | Webhook 支持验证、幂等、乱序、重放、游标补偿和死信修复。 | P0 | M1 | 重复消息不产生重复 Touchpoint/QGO。 |
| CHT-003 | Contact 映射为 ContactChannelIdentity，不覆盖 CanonicalPerson/Company。 | P0 | M1 | 合并/拆分可审计。 |
| CHT-004 | Conversation/Message 进入平台统一语言、意图、风险、SLA、Owner 和 QGO 流程。 | P0 | M2 | 分类失败可转人工。 |
| CHT-005 | 支持网站聊天、Email 和首批获批消息渠道的真实 Spike。 | P0 | M1/M2 | 未通过 App/BSP/平台审核的渠道不得对客承诺。 |
| CHT-006 | 支持 AI 建议、AgentBot 或外部 AI 与人工接管，但高风险回复必须人工。 | P0 | M2 | AI 不持有越权发送权限。 |
| CHT-007 | 支持附件、线程、编辑/删除、保留、导出、数据主体请求和审计。 | P0 | M2 | 平台与 Chatwoot 删除状态一致。 |
| CHT-008 | 完成开源/企业功能、许可、升级、备份、性能、隔离和 Exit Plan 评估。 | P0 | M1 | 未通过 Gate 不深度 Fork。 |

# 第 8 部分：Global Business Data Platform 需求

## 8.1 战略结论

数据是本产品的核心生产资料，但“购买数据”不等于获得永久所有权，“自建数据库”也不等于可以无限展示、导出、用于 AI 或外联。v2.0 采用：

平台自有 Canonical Data Model、Identity Graph、Evidence、Quality、Derived Intelligence 和第一方行为数据；通过多源许可数据、公开情报、官方/行业数据、客户可选数据和本地渠道贡献持续补充；所有字段由 Data Rights Policy Engine 控制。

不采用腾道 API；仍可采购或接入其他通过合同、质量和安全评审的商业数据源；不依赖任何单一数据供应商，也不把原始个人联系人库存规模作为唯一护城河。

## 8.2 数据产品目标

- 支撑全球市场扫描和市场优先级判断；

- 主动发现企业、贸易关系、经销商、采购商和关键联系人；

- 提供字段级证据、数据质量、新鲜度、权利和成本；

- 把公司、联系人、信号、内容互动和商业结果解析成统一身份图；

- 形成平台可合法保留的派生智能和反馈资产；

- 允许数据源随国家、行业、任务、质量、价格和合同动态替换；

- 在供应商终止、字段删除或数据主体请求发生时可精确处理。

## 8.3 五层数据资产模型

### 8.3.1 Customer Private Vault

客户上传或连接的 CRM、历史询盘、展会名单、订单、报价、邮件和网站数据。默认仅属于该 Workspace，不用于其他客户，不进入平台共享训练数据；可用于企业理解、排重、ICP 回测、历史激活和结果归因。

### 8.3.2 Licensed Commercial Data Zone

平台购买或客户自带合同的企业、贸易、联系人、验证、技术栈、招聘、融资和行业数据。原始记录隔离保存，按合同记录可存储期限、展示、导出、AI、外联、缓存、衍生和终止删除权。

### 8.3.3 Public & Official Intelligence Zone

依法合规采集的企业官网、公开目录、政府/官方注册、协会、展会、招投标、新闻、招聘、经销商页面和公开产品信息。保存 URL、抓取时间、页面快照/指纹、解析版本、robots/来源策略和删除记录。

### 8.3.4 First-party Signal Zone

平台直接产生或客户授权接入的网站访问、表单、内容互动、邮件投递和回复、会议、样品、报价及 Opportunity 阶段。该层对 Intent、Attribution 和学习价值最高。

### 8.3.5 Derived Intelligence Zone

平台根据合法输入形成的 Canonical Entity、IdentityLink、Fit/Intent/Quality/Engagement Score、关系、摘要、分类、推荐和趋势。每项派生结果保留输入来源、算法/规则版本和可逆删除依赖，不假设派生结果天然摆脱原始合同限制。

## 8.4 数据来源组合

平台按任务组合，不建立固定供应商名单：

| 数据类别 | 典型用途 | 采购/采集策略 |
| --- | --- | --- |
| 贸易与海关 | 进口商、供应商、产品流向、季节、竞争关系 | 采购合法数据集/API；多源交叉验证 |
| 公司与注册 | 法律主体、地址、状态、母子公司 | 官方注册、开放数据、商业企业源 |
| 通用 B2B | 公司规模、行业、联系人和职位 | 多供应商按需查询，不长期囤积无用联系人 |
| 联系方式与验证 | 工作邮箱、电话、验证状态 | 分离“发现”和“验证”；发送前实时验证 |
| 行业专属 | 医疗注册、能源项目、EPC、招投标、展会 | Data Source Pack 定义行业专属来源 |
| 公开网络 | 官网、产品、伙伴、招聘、新闻和经销商 | Policy-controlled crawler + 人工/专家补充 |
| 本地渠道与专家 | 当地分销、协会、法规、商务网络 | 结构化贡献、来源和授权审核 |
| 客户自有 | 历史客户、CRM、询盘、订单和表单 | 私有 Vault，默认不跨租户使用 |
| 第一方信号 | 内容、邮件、网站、表单和销售结果 | 平台事件模型直接采集 |

## 8.5 “买数据自建数据库”的正确实现

可以购买数据并建设自己的统一数据库，但采购合同必须逐项确认：

- 是否允许持久存储或只能临时缓存；

- 是否允许多租户 SaaS 展示；

- 是否允许导出、批量下载或仅在界面查看；

- 是否允许用于 AI 输入、Embedding、摘要、评分和关系推断；

- 是否允许用于营销外联；

- 是否允许生成并保留派生数据；

- 合同终止后哪些字段必须删除；

- 是否允许在不同区域处理；

- 是否允许客户自带 Key 和委托处理；

- 是否允许白标、代理商和集团模式。

采购数据进入 RawProviderRecord，不直接成为平台“自有事实”。Canonical 层通过字段级 Evidence 引用原始记录；当权利撤销时，系统能删除或降级受影响字段和派生结果。

## 8.6 数据获取模式

### 8.6.1 Platform Licensed

平台签约并承担成本。适合高复用、覆盖稳定、允许多租户 SaaS 的基础公司和行业数据。

### 8.6.2 Customer BYO Provider

客户连接自己购买的商业数据库或 API。数据仅在该 Workspace 使用，继承客户合同限制；平台收取连接、编排、清洗、评分和执行费用。

### 8.6.3 Just-in-time Enrichment

先用低成本公开/基础数据筛选账户，只对高潜对象调用昂贵联系人和验证数据。避免一次性购买数百万无用个人记录。

### 8.6.4 Batch Dataset Acquisition

对稳定、许可清晰、长期价值高的企业、贸易或行业数据进行批量采购和定期增量更新；必须有 Data Contract、质量基线、增量键、删除和退出方案。

### 8.6.5 Public Intelligence Collection

通过 Source Registry 批准的公开来源采集，不绕过登录、验证码、付费墙或访问控制；对站点条款、robots、频率、个人数据和投诉/删除进行治理。

## 8.7 数据处理流水线

Source Registration
→ Contract/Policy Review
→ Ingestion
→ Raw Immutable Zone
→ Parse & Normalize
→ Data Classification
→ Identity Resolution
→ Field-level Evidence & Rights
→ Quality Validation
→ Canonical Entity
→ Derived Intelligence
→ Product Read Model / Search Index
→ Refresh / Expiry / Deletion

每个步骤产生可重放 Job、输入输出指纹、版本、错误和成本记录。

## 8.8 Canonical Entity 与身份解析

核心实体：

- CanonicalCompany：法律主体、品牌、网站、地址、行业、母子公司和营业状态；

- CanonicalPerson：个人身份、任职关系和时间有效性；

- ContactPoint：邮箱、电话、社交账号及验证/同意/抑制状态；

- CompanyRelationship：母子公司、供应商、客户、经销商、合作伙伴；

- TradeRelationship：产品、方向、时间、金额/数量范围和来源；

- IdentityLink：来源记录与 Canonical 实体的匹配、合并、拆分和置信度。

匹配信号包括：规范化域名、法律名称、地址、注册号、电话、品牌、社交链接、名称相似度、母子关系和人工确认。高风险合并不得仅依赖 LLM；合并必须可拆分和回放。

## 8.9 公司主数据与个人联系人分层

公司主数据可作为长期公共商业知识资产，前提是来源和权利允许。个人联系人数据采用更严格策略：

- 只对符合 ICP 的高潜公司按需揭示；

- 职位和任职关系带有效期；

- 邮件发送前实时验证；

- 联系方式加密、最小可见和导出权限控制；

- 退订、投诉、Do-not-contact 和数据主体请求全局抑制；

- 无业务使用或超过 TTL 自动隐藏/删除；

- 不向客户提供无条件批量转售能力。

## 8.10 Field Evidence 与 Data Rights Policy Engine

每个 Canonical 字段关联一个或多个 FieldEvidence：

source_record_id
source_type
provider_contract_id
retrieved_at
effective_at
expires_at
confidence
verification_status
license_scope
allowed_actions
region_restriction
deletion_dependency

策略动作至少包括：

- VIEW：是否可在 UI 展示；

- EXPORT：是否可导出；

- AI_PROCESS：是否可传给模型、Embedding 或用于训练；

- OUTREACH：是否可用于营销或销售联系；

- SHARE：是否可跨 Workspace、代理商或专家共享；

- RETAIN：可保留多长时间；

- DERIVE：是否可产生并保留派生数据。

Policy Engine 输入：租户、用户、数据主体、来源合同、字段、用途、市场、渠道、动作和时间；输出 Allow/Deny/Review、原因、义务和审计 ID。LLM 不参与最终权利判断。

## 8.11 Public Intelligence Platform

组件：

Source Registry
→ Source Policy Review
→ Crawl Scheduler
→ DNS/IP/SSRF Guard
→ Rate Limiter
→ Fetcher/Browser Worker
→ Parser
→ Personal Data Filter
→ Entity Extractor
→ Evidence Store
→ Quality Review
→ Canonical Sync

治理要求：域名与路径白名单/黑名单、robots 和条款记录、登录与验证码边界、频率、User-Agent、页面快照、内容指纹、变更检测、个人数据过滤、投诉和删除、熔断、Worker 网络隔离和依赖漏洞管理。

## 8.12 Trade Intelligence

贸易数据必须被解释为“来源数据中的交易/运输记录”，不等同于完整真实销售额。产品输出包括：

- 产品关键词与 HS Code 候选；

- 进口/出口趋势、季节和集中度；

- 买家和供应商关系；

- 竞争企业客户和供应商变化；

- 新进入、流失、切换和扩张信号；

- 目标公司贸易关系图；

- 数据覆盖范围、时间、缺失和置信度。

金额、数量和市场份额必须显示口径、币种、时间、数据源和覆盖限制。

## 8.13 Data Source Router 与 Waterfall

Router 根据行业、国家、Growth Motion、目标字段、成本、质量、许可、延迟和历史成功率选择来源。示例：

制造业进口商开发
→ Trade/Industry Source
→ Company Registry
→ Website Intelligence
→ Contact Discovery
→ Email Verification
→ First-party Engagement

SaaS 目标账户开发
→ Company/B2B Source
→ Technology & Hiring Signals
→ Website Intelligence
→ Buying Committee Contact
→ Verification

Waterfall 不固定供应商顺序；每次路由生成 DataAcquisitionPlan 和预计成本。达到足够质量后停止继续购买，避免过度补全。

## 8.14 数据质量体系

质量维度：准确性、完整性、一致性、新鲜度、可达性、来源可信度、权利清晰度和任务适用性。

- 高价值字段支持双源或人工验证；

- 过期字段降级而不是静默保留；

- 离职联系人自动标记历史任职；

- 邮箱验证结果和退信更新 ContactPoint；

- 用户纠正进入 DataQualityIssue，可选择仅当前对象、当前 Workspace 或 Provider 反馈；

- 每个 Provider 生成覆盖率、准确率、有效联系人率、新鲜度、单位有效记录成本和退出风险报告。

## 8.15 数据删除、保留与可追溯删除

删除不是简单删除一行。系统维护 DeletionDependencyGraph：

SourceRecord
→ Canonical Field
→ Search/Vector Index
→ Derived Score/Relation
→ Campaign Snapshot
→ AI Trace/Cache
→ Export/Connector

数据主体请求、客户删除、合同终止或来源撤销触发 Durable Workflow：识别影响、冻结使用、删除/匿名化、重算派生结果、通知下游、保留法定审计证明并生成完成报告。

## 8.16 数据安全与区域

- Raw Zone、Canonical Zone、Search Index 和 Analytics 分级访问；

- PII 字段列级加密或 Tokenization；

- 生产、测试和 AI Eval 数据隔离；

- 不把未经授权的个人数据写入 Prompt、Trace 或第三方日志；

- 数据区域、模型区域和供应商区域按 Workspace Policy 路由；

- 导出采用权限、用途、数量、Watermark/审计和过期链接控制。

## 8.17 Data Product API

平台对上层提供稳定接口，而非暴露供应商结构：

searchMarkets()
searchCompanies()
getCompanyProfile()
getTradeRelationships()
enrichCompany()
discoverContacts()
verifyContactPoint()
resolveIdentity()
getEvidence()
checkDataRights()
recordDataFeedback()
requestDeletion()

返回对象必须包含 canonical_id、字段值、Evidence、Quality、Rights、Freshness、Cost 和 Partial/Unknown 状态。

## 8.18 数据运营组织

需要明确 Data Product Owner、Data Engineering、Source Operations、Quality Analyst、Security/Privacy、Procurement/Legal 和行业专家。Provider 采购、公共来源审批、质量抽检、删除请求、成本优化和数据事故均有 Runbook 和 SLA。

## 8.19 数据单位经济

关键指标：

- 每个市场扫描的数据成本；

- 每个有效 Canonical Company 成本；

- 每个可用 Contact 成本；

- 每个被接受 Lead 的数据成本；

- 每个 SAO 的数据成本；

- 免费/公开、基础采购、高成本补全的比例；

- 缓存复用收益；

- Provider 冗余成本和供应商集中度；

- 删除、刷新和人工质量运营成本。

## 8.20 分阶段落地

### M0

使用模拟和少量合法样本验证数据产品体验、Evidence、Rights 和 Provider Router。

### M1

建立 Canonical Schema、Raw Zone、Evidence、Rights、Identity Resolution、Public Intelligence Sandbox；接入至少两类非腾道数据源和一个验证源的沙箱/试用。

### M2

至少一类贸易/行业数据、一类通用公司/联系人数据、公开情报和实时验证进入生产；完成 Provider Bake-off、删除编排和数据质量仪表盘。

### M3

扩展数据集采购、BYO Provider、更多行业 Source Pack、供应商自动路由、Data Marketplace 管理能力和区域部署。

## 8.21 数据平台验收

- 任何 Lead/Company/Contact 的关键字段可回溯来源、权利、时间、质量和成本；

- 任一 Provider 停止后可切换，核心业务对象和用户历史不丢失；

- 未知或禁止外联的数据不能进入发送队列；

- 同一企业多源记录能够自动合并并人工拆分；

- 数据删除工作流覆盖数据库、索引、缓存、向量、AI Trace 和下游连接器；

- 无客户自有数据时仍能完成主动发现闭环；

- 数据成本可下钻到 Campaign、Lead 和 SAO。

# 第 9 部分：AI、知识、Agent、Workflow、Policy 与 Eval 需求

## 9.1 分工原则

| 层 | 责任 | 不得做的事 |
| --- | --- | --- |
| LLM/模型 | 理解、抽取、生成、分类、研究综合和提出动作 | 直接写关键业务状态、绕过权限、判断法律最终结论 |
| Agent/Task | 在有限目标、工具、预算和 Schema 内完成认知任务 | 成为无限工具的“超级 Agent” |
| Workflow | 控制顺序、状态、等待、重试、补偿和人工 Gate | 依赖模型记忆维持业务状态 |
| Policy Engine | 基于身份、资源、地区、数据、风险和授权做确定性决策 | 让 LLM 返回 allow/deny 作为最终权限 |
| 业务服务 | 验证、持久化、执行、幂等、审计和归因 | 直接耦合某模型或开源项目的数据结构 |
| Knowledge Layer | 提供经过权限过滤的事实、证据和关系 | 把推断当作已批准事实 |

## 9.2 AI 分层架构

Experience: AI Assistant + Structured UI
        ↓
Goal & Workflow Orchestrator
        ↓
Domain AI Tasks / Agents
        ↓
Tool Registry + OPA Policy + Approval
        ↓
Knowledge Retrieval + Data Providers + Business Services
        ↓
LiteLLM-style Model Gateway
        ↓
Text / Reasoning / Vision / Image / Video / Embedding / Rerank Providers

## 9.3 领域 AI Task 目录

| Task | 主要输出 | 允许工具 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| Company Understanding | Company/Offering/Claim Candidates | 文档解析、官网采集、知识库 | 中 |
| Global Market Scan | Market Candidates、机会假设 | 贸易、企业、Web Research | 中 |
| Market Research | Research Evidence、Market Thesis | 搜索、贸易、注册、官网、专家 | 中高 |
| ICP Design | ICP、Persona、Buying Committee | 研究、知识、样例企业 | 中 |
| Lead Research | Account Summary、Signal | Provider、Web、注册数据 | 中 |
| Lead Qualification | 多维评分和理由 | 规则、证据、模型 | 中 |
| Campaign Planning | Campaign Plan、Budget、Risk | 业务数据、Pack、成本估算 | 中 |
| Content Strategy | Content Pillar、Matrix | 研究、Pack、表现数据 | 中 |
| Content Generation | ContentAsset Draft | 知识、语言、媒体服务 | 中高 |
| Video Planning | Script、Storyboard、Asset Plan | 知识、媒体权利、视频服务 | 中高 |
| Engagement Triage | Intent、Priority、Routing | 会话、知识、CRM | 中高 |
| Reply Draft | 回复草稿与引用 | 知识、会话、Policy | 高 |
| Growth Analyst | Recommendation、Experiment | 事件、归因、成本 | 中 |
| Expert Routing | Expert Brief、能力匹配 | 知识、专家目录 | 高 |

## 9.4 标准 Agent/Task Contract

- 任务目标、非目标、输入和输出 Schema。

- 允许工具、数据范围、风险等级和人工 Gate。

- 最大成本、超时、重试、并发和取消策略。

- Prompt、模型、Schema、Pack 和工具版本。

- 失败、未知、冲突和拒答策略。

- Golden Set、质量指标和上线阈值。

- 业务结果和用户反馈关联。

## 9.5 Model Gateway

- 统一 generateText、generateStructured、streamText、embed、rerank、moderate、transcribe、translate、generateImage、generateVideo 和 analyzeMedia。

- 按任务、质量、语言、结构化能力、隐私、区域、延迟、成本、供应商健康和租户配置路由。

- 业务代码不得直接调用厂商 SDK；供应商错误映射为统一错误类型。

- 支持 BYOK、国内外模型策略、缓存、批处理、Fallback、熔断和预算。

- LiteLLM 可作为网关内核候选，外部仍保留自有 ModelProvider Contract。

## 9.6 Prompt、Schema、Tool 与版本

| 注册表 | 必须记录 |
| --- | --- |
| Prompt Registry | ID、版本、Owner、任务、输入、输出、示例、模型策略、Eval、发布和回滚 |
| Schema Registry | 对象、版本、兼容性、默认值、迁移和校验器 |
| Tool Registry | 动作、输入、输出、幂等、风险、权限、成本、超时和审计 |
| Model Registry | Provider、模型、区域、能力、上下文、价格、隐私和健康 |
| Pack Registry | 类型、版本、依赖、审核、适用范围和快照 |
| OSS Registry | 仓库、Commit、许可证、安全、Owner、替代和退出 |

## 9.7 企业事实、检索与长期记忆

PostgreSQL 中的 Claim/Evidence/Approval 是事实源。Docling 负责解析，pgvector/搜索负责基线检索；Cognee 和 Graphiti 进入 Bake-off，用于关系、时序事实和 Agent 记忆，但不能控制企业事实审批、数据权利或业务状态。

| 层 | 实现候选 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 事实层 | PostgreSQL | Claim、Evidence、权限、有效期、审批和删除 |
| 解析层 | Docling、自建解析器 | 文档结构、表格、页面、媒体和来源位置 |
| 检索层 | Postgres FTS + pgvector / OpenSearch | 关键词、向量、结构化过滤和 Rerank |
| 关系/记忆层 | Cognee / Graphiti | 实体关系、时间变化、会话记忆和关联发现 |
| 上下文组装 | Retrieval Gateway | 租户、权限、任务、产品、市场和时间过滤 |

## 9.8 Durable Workflow

市场研究、多 Provider 补全、视频、审批等待、Campaign 执行、数据删除和专家 SLA 都是长时间、可失败、需要恢复的流程。Temporal 作为优先候选；BullMQ 只承担短任务和低复杂度队列。

- Workflow 定义业务状态和等待点；Activity 执行外部调用。

- 所有外部 Activity 使用幂等键。

- 支持人工审批 Signal、超时、取消、补偿和重放。

- 工作流版本升级必须兼容运行实例。

- 业务主状态仍写入 PostgreSQL，不只存在工作流历史。

## 9.9 Policy Engine

OPA 或等价确定性策略引擎评估用户、角色、Workspace、资源、动作、数据来源、国家、渠道、Campaign 授权、风险和预算。策略结果包括 Allow、Deny、RequireApproval、MaskFields、LimitScope 和 RouteToExpert。

## 9.10 AI 可观测性与评估

| 类别 | 指标/要求 |
| --- | --- |
| Trace | Task、Prompt、Model、Tool、Retrieval、Policy、Cost、Latency、Outcome |
| 离线质量 | 字段正确率、事实支持率、检索 Recall、分类 F1、工具选择、越权和本地化 |
| 在线质量 | 采用率、修改距离、Lead 接受率、回复质量、Opportunity 结果和人工接管 |
| 安全 | Prompt Injection、数据泄漏、跨租户、工具越权、危险内容和不可信来源 |
| 成本 | Token、媒体、Provider、缓存、失败重试和单位 Opportunity 成本 |
| 平台 | Langfuse 或等价方案；敏感字段在写入 Trace 前脱敏或摘要化 |

## 9.11 为什么不能使用一个“超级 Agent”

- 上下文、成本和延迟不可控；

- 工具权限过大，无法精确审批；

- 状态可能被模型想象而非从主库读取；

- 失败难定位、难重放、难测试；

- 无法按任务选择模型、预算和数据区域；

- 无法把质量和成本关联到具体业务结果。

因此采用“领域 AI Task + 确定性 Workflow + Tool Policy + Human Gate”。Agent 是受控能力单元，不是权限主体和业务状态拥有者。

## 9.12 Model Gateway 标准能力

generateText
generateStructured
streamText
embed
rerank
moderate
translate
transcribe
analyzeMedia
generateImage
generateVideo

路由维度：任务、语言、风险、结构化要求、上下文长度、数据敏感度、区域、预算、延迟、历史质量和供应商健康。业务代码只依赖平台 ModelProvider Contract。

## 9.13 Prompt、Schema 与 Tool Registry

每个 Prompt 包含 owner、task_type、input/output schema、allowed tools、model policy、examples、eval set、release status 和 rollback version。每个 Tool 声明风险、可逆性、角色、用途、预算、频率、幂等、超时、重试、审计和敏感级别。外部动作必须先产生 ActionProposal，通过 Policy/Approval 后才执行。

## 9.14 Golden Set 与在线学习

离线评估覆盖企业事实、市场研究、ICP、实体解析、Lead 匹配、意图分类、本地化、内容事实支持、工具选择、Schema 和越权攻击。在线评估覆盖接受率、修改距离、QGO、QGO→SAO、回复、人工接管、成本和最终 Outcome。客户私有反馈只优化该 Workspace；Pack 改进必须匿名聚合或专家审核。

## 9.15 现有 Agent Runtime 改造要求

- 在 Claude Agent SDK 或任何单一 SDK 外增加统一 Provider Adapter；

- 将默认允许工具改为 Tool Policy Engine；

- 拆分大 SYSTEM_PROMPT 为领域 Prompt、Task Contract 和 Workflow Definition；

- 保留可复用的 SSE、队列和媒体长任务能力；

- 为长任务增加 checkpoint、取消、补偿和重放；

- 发布、外联、导出和删除必须使用短期 approval token；

- Prompt、Eval、Trace、Cost 和 Business Outcome 进入统一观测体系。

# 第 10 部分：开源、现有资产与外部能力 PRD

## 10.0 开源与外部能力 Development-Ready 要求

### 10.0.1 目标

将开源项目、现有代码资产和商业 API 作为可替换能力接入产品，同时保证核心业务、数据权利、权限、审计和用户体验由平台掌握。该部分是产品手册 D-014、P-16 和 INT-010 的 Development-Ready 细化，不改变产品范围。

### 10.0.2 OSS / External Capability 功能需求

| 需求 ID | 要求 | Priority | Release | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSG-001 | 每个候选项目/服务必须登记项目、仓库/版本/Commit、用途、Owner、许可证/合同、数据范围、部署方式、状态和复审日期。 | P0 | M1 | 未登记依赖不得进入正式分支或部署。 |
| OSG-002 | 生产准入必须具备 Capability Card、License/Contract 结论、SBOM、Security Review、Adapter Contract、Test Plan、Release Gate 和 Exit Plan。 | P0 | M1 | 任一缺失项阻止从 Spike 升级为 Production。 |
| OSG-003 | 业务代码只能依赖平台 Contract，不得直接依赖外部项目内部数据模型、数据库或厂商 SDK。 | P0 | M1 | 契约测试证明替换 Provider 不改变业务对象。 |
| OSG-004 | Workspace、Company、Market、ICP、Lead、Campaign、Approval、Opportunity、Attribution、Data Rights 和 Claim 必须由 Growth Core 拥有。 | P0 | M1 | 外部组件停机后核心业务真相可读、可恢复。 |
| OSG-005 | 新增、升级、移除依赖必须更新 OSS Registry、lockfile、SBOM、Notice、兼容性测试和 ADR；Claude Code 不得自行引入未批准依赖。 | P0 | M1 | CI 对未登记或许可证不明依赖失败。 |
| OSG-006 | Spike/Bake-off 必须预先定义数据集、场景、指标、通过阈值、成本、安全、故障注入和拒绝/回退条件。 | P0 | M1 | 结果形成 ADR：Approved、Rejected 或继续验证。 |
| OSG-007 | 上游版本不得自动进入生产；必须通过 Compatibility Environment、契约、Golden Set、负载、安全、迁移和回滚验证。 | P0 | M2 | 升级失败可回退且不改变业务 ID。 |
| OSG-008 | Fork 仅在必要时允许，必须有长期 Owner、Patch Register、Upstream Diff、升级预算和退出方案。 | P0 | M1 | 无 Owner Fork 不得合并。 |
| OSG-009 | 代码许可证、模型权重、Custom Node、字体、音乐、图片、视频素材和数据合同必须分别审查。 | P0 | M1 | 权利未知的资产不得用于客户可见产物。 |
| OSG-010 | Operations Console 显示 Provider/OSS 版本、健康、错误、限额、成本、漏洞、许可证状态和事故。 | P0 | M2 | 管理员可熔断、降级和查看影响范围。 |
| OSG-011 | 每个关键能力必须有替代 Provider 或最小内部基线；退出时保留业务 ID、标准事件和数据迁移路径。 | P0 | M2 | 演练单组件退出不丢失核心业务真相。 |
| OSG-012 | 状态统一为 Candidate、Spike、Bake-off、Approved for M1、Approved for M2、Production、Rejected、Exit Review。 | P0 | M1 | Release Gate 可查询、可审计、可回滚。 |

### 10.0.3 候选能力与当前决策

| 能力 | 决策 | 候选/来源 | 当前状态 | 生产边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Growth Core、Campaign、Data Rights、Opportunity、Attribution | Build | 自研 | Approved | 平台主业务与数据真相 |
| Create/Publish/Engage | Adapt + Integrate | AiToEarn | Validation Required | 只做执行，禁止拥有核心业务对象 |
| 视频素材编排与合成 | Adapt | MoneyPrinterTurbo | Approved for Spike | 抽取 Worker/Provider，不直接上线原产品 |
| 文档解析 | Integrate | Docling | Preferred Candidate | 只输出 DocumentEnvelope，不负责 Claim 真相 |
| 公开情报采集 | Integrate/Buy | Crawl4AI / Firecrawl API | Validation Required | 沙箱、SSRF、条款与来源快照 |
| Durable Workflow | Integrate | Temporal | Preferred | 编排状态；业务状态仍在 PostgreSQL |
| 模型连接层 | Integrate + Wrapper | LiteLLM | Preferred Candidate | 外层必须是自有 ModelGateway |
| AI Trace/Prompt/Eval | Integrate | Langfuse | Preferred Candidate | 脱敏、保留和删除策略 |
| 确定性策略 | Integrate | OPA | Preferred Candidate | LLM 不参与最终 Allow/Deny |
| 会话连接器 | Reference/Integrate | Chatwoot | Spike | 不拥有 Lead、Campaign、Opportunity |
| 长尾连接器 | Integrate | Activepieces | Optional | 不承载核心 Workflow |
| 知识关系与记忆 | Bake-off | Cognee / Graphiti / pgvector | Validation Required | Claim/Evidence 仍以 PostgreSQL 为真相 |
| 开源媒体工作流 | Isolated Integrate | ComfyUI | Validation Required | 节点、模型和权利 Allowlist |
| 模板化视频 | Buy/Integrate | Remotion | License Required | 许可通过后接入 Provider |
| 数据源 | Buy/Partner/BYO | 贸易、公司、联系人、注册、验证 | Contract Required | 字段级权利与可删除 |

### 10.0.4 正式接入顺序

- OSS-0：冻结现有资产版本、依赖树、SBOM、许可证、Secret 与外部服务；

- OSS-1：Temporal、OPA、LiteLLM、Langfuse、Docling、PostgreSQL + pgvector 基础 Spike；

- OSS-2：AiToEarn Create/Publish/Engage Adapter 与 AI 获客 Demo 技术尽调；

- OSS-3：Cognee/Graphiti、Crawl4AI/Firecrawl、MoneyPrinterTurbo、Chatwoot、ComfyUI/Remotion Bake-off；

- OSS-4：生产硬化、版本固定、镜像签名、CVE、Notice、备份恢复、降级和退出演练。

### 10.0.5 详细项目边界、Adapter 与 Spike

## 10.1 总原则

开源或现有项目提供能力，不定义产品；保存执行状态，不拥有业务真相；通过 Adapter 接入，不允许核心业务依赖其私有数据结构。每项能力必须明确 Build、Adapt、Integrate、Buy 或 Avoid，并具备许可证、安全、部署、测试、Owner、升级和退出方案。

## 10.2 开源与外部能力采用总原则

本项目采用 Open-source-first，但不是 Open-source-dependent。决策顺序是：确认业务责任边界，再决定 Build、Adapt、Integrate、Buy 或 Avoid。任何项目进入生产前必须回答：

- 它解决哪一个明确的业务/技术问题；

- 它不解决什么，主数据和业务状态归谁；

- 许可证是否允许当前 SaaS、部署、修改和分发模式；

- 数据会流向哪里，是否访问主库、PII、Prompt、文件或客户密钥；

- 多租户、认证、审计、幂等、SLA 和恢复能力是否满足；

- 需要 Fork 还是通过 API/SDK/Plugin 接入；

- 谁负责升级、安全补丁和上游变更；

- 失败或许可证变化时如何替换和迁移；

- 是否通过 Spike、Golden Set、负载、安全和故障注入；

- 能否以 Adapter 隔离，避免业务代码绑定项目内部模型。

### 10.2.1 Build / Adapt / Integrate / Buy / Avoid 定义

| 决策 | 含义 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| Build | 自主设计和开发 | 产品差异化、主数据、权限、商业规则和用户体验 |
| Adapt | 抽取成熟能力并重构为内部服务 | 代码许可允许，能力有价值但不满足企业化要求 |
| Integrate | 保持项目独立，通过 API/SDK/协议连接 | 项目边界稳定、可独立升级和退出 |
| Buy | 购买 API、商业许可或托管服务 | 自建成本高、许可证限制或需要官方平台权限 |
| Avoid | 明确不采用 | 违法/违规、不可维护、数据权利不清或与核心架构冲突 |

### 10.2.2 总决策矩阵

| 能力 | 决策 | 候选/来源 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Growth Core、Campaign、Data Rights、Opportunity、Attribution | Build | 自研 | Approved |
| Create/Publish/Engage 执行 | Adapt + Integrate | AiToEarn | Validation Required |
| 视频素材编排与合成 | Adapt | MoneyPrinterTurbo | Approved for Spike |
| 文档解析 | Integrate | Docling | Preferred Candidate |
| 公开情报采集 | Integrate/Buy | Crawl4AI / Firecrawl API | Validation Required |
| Durable Workflow | Integrate | Temporal | Preferred |
| 模型网关连接层 | Integrate + 自有封装 | LiteLLM | Preferred Candidate |
| AI Trace/Prompt/Eval | Integrate | Langfuse | Preferred Candidate |
| 确定性策略 | Integrate | OPA | Preferred Candidate |
| 全渠道会话连接器 | Adapt/Integrate | Chatwoot | Spike |
| 长尾连接器 | Integrate | Activepieces | Optional |
| 知识关系和记忆 | Spike | Cognee / Graphiti / pgvector | Validation Required |
| 开源媒体工作流 | Isolated Integrate | ComfyUI | Validation Required |
| 模板化视频 | Buy/Integrate | Remotion | Commercial License Required |
| 数据源 | Buy/Partner/BYO | 多类贸易、公司、联系人、注册和验证来源 | Contract Required |
| 无授权平台抓取/自动私信 | Avoid | 浏览器机器人 | Rejected |

## 10.3 AiToEarn：Create / Publish / Engage 执行内核

### 10.3.1 可复用能力

- 内容草稿、媒体、字幕、图片、视频和长任务；

- 多平台账号、OAuth、排期、发布和发布记录；

- 评论、回复和部分互动连接器；

- MongoDB、Redis、对象存储和 MCP/API 基础；

- Next.js/NestJS/Nx 和 Playwright 基础。

### 10.3.2 明确不由 AiToEarn 拥有

Workspace、Organization、Company、Market、ICP、Lead、Campaign、Approval、Opportunity、Attribution、Data Rights、Pack、Expert 和企业 Claim 均属于新 Growth Core。AiToEarn 不得直接写这些表，也不得绕过 Policy 执行外部动作。

### 10.3.3 Adapter 契约

interface ContentExecutionProvider {
  createDraft(req: ContentExecutionRequest): Promise<ExternalExecutionRef>;
  startMediaJob(req: MediaExecutionRequest, key: string): Promise<ExternalExecutionRef>;
  getJob(ref: ExternalExecutionRef): Promise<ExecutionStatus>;
  cancelJob(ref: ExternalExecutionRef): Promise<void>;
}

interface ChannelPublishProvider {
  capabilities(connectionId: string): Promise<ChannelCapability>;
  publish(req: PublishRequest, key: string): Promise<PublishReceipt>;
  schedule(req: ScheduleRequest, key: string): Promise<PublishReceipt>;
  deleteOrCancel(req: CancelPublishRequest): Promise<CancelResult>;
}

interface EngagementProvider {
  sync(cursor?: string): Promise<EngagementBatch>;
  reply(req: EngagementReplyRequest, key: string): Promise<ReplyReceipt>;
}

### 10.3.4 生产 Spike

必须验证：真实发布成功率、OAuth Token 更新、App Review、Scope、评论读取/回复、Webhook、限流、幂等、部分成功、账号隔离、Relay 依赖、错误码、数据删除、平台封禁风险和上游升级兼容性。

### 10.3.5 退出方案

所有映射保存 ExternalExecutionId 和标准事件；如果 AiToEarn 不能满足要求，可逐渠道替换 Provider，不迁移 Growth Core 主数据。媒体资产必须同步到平台对象存储，避免只存在 AiToEarn 内部目录。 ## 10.4 MoneyPrinterTurbo：视频合成流水线 Adapt

### 10.4.1 项目定位

MoneyPrinterTurbo 是自动短视频生产流水线，而不是视频基础模型。可借鉴/抽取脚本、素材关键词、素材检索、TTS、字幕、BGM 和 MoviePy/FFmpeg 合成。

### 10.4.2 不可直接上线的原因

- 缺少 Workspace、Campaign、Brand、RBAC、Approval 和 Audit；

- API 认证和 CORS 默认配置不满足企业要求；

- 简单 Redis List 不提供耐久执行、租约、死信和精确幂等；

- 本地文件目录不满足对象存储、生命周期和租户隔离；

- 默认音乐/第三方素材权利不能直接用于商业产品；

- 发布聚合服务不代表已取得官方平台生产权限；

- Streamlit 不是本产品正式 Video Studio。

### 10.4.3 企业化改造任务

- 将核心步骤抽为纯 Worker 和 VideoCompositionProvider；

- 输入只接受平台生成的 VideoBrief、Storyboard 和授权资产；

- 任务由 Temporal 编排，子任务可 Checkpoint 和重试；

- 文件读写改为预签名对象存储；

- 素材、声音、音乐、字体和模板建立 RightsMetadata；

- 引入多租户配额、预算、并发和 Job Priority；

- 增加事实/品牌/平台 QC 和人工审批；

- 产物回写 Asset、Variant、UsageLedger 和 Trace；

- 禁止直接持有渠道账号和发布权限；

- 固定 Commit、保留 MIT Notice，并扫描全部依赖。

### 10.4.4 Spike 用例与通过阈值

| 用例 | 检查 |
| --- | --- |
| 工厂实力 60 秒视频 | 企业事实、客户素材、字幕和品牌一致性 |
| 产品介绍视频 | 参数、应用场景、镜头和 CTA |
| 经销商招募视频 | 目标角色、市场语言和转化路径 |
| 三比例输出 | 16:9、9:16、1:1 的安全区域和可读性 |
| 100 并发方案 | 排队、配额、恢复、成本和对象存储压力 |
| 故障注入 | TTS、素材、渲染和存储失败后的恢复 |
| 权利审计 | 每个素材、音乐、声音和字体来源可追踪 |

通过后状态由 Approved for Spike 升级为 Approved for M2，否则回退到商业视频 API 或自建 FFmpeg Composition Worker。 ## 10.5 Cognee、Graphiti 与 pgvector：知识关系和长期记忆 Bake-off

### 10.5.1 主架构边界

PostgreSQL 中的 KnowledgeSource、Claim、Evidence、Approval、Permission、LicenseScope 和 RetentionPolicy 是事实源。Cognee/Graphiti 仅提供关系发现、时序上下文、检索和 Agent 记忆，不能直接把推断写成 Approved Claim。

### 10.5.2 Cognee 候选价值

- 多格式数据摄取、向量与图结合；

- remember/recall/forget/improve 记忆抽象；

- 自定义图模型、API/MCP 和可自托管；

- 可用于企业、产品、市场、客户、Campaign 和专家知识关系。

风险：项目成熟度、依赖复杂度、Dataset ACL 与字段/用途级权限差距、LLM 关系提取准确性和删除同步。

### 10.5.3 Graphiti 候选价值

- 时序事实、历史状态、Episode 溯源和实体关系；

- 更适合“联系人换公司、企业信息更新、规则有效期、市场变化”等时间型知识；

- 不内置完整企业用户、权限和治理，需要平台自行补齐。

### 10.5.4 pgvector 基线

在 Bake-off 前，采用 PostgreSQL + pgvector + 关键词检索 + 结构化过滤作为最小可靠基线。它不提供完整图推理，但数据治理、删除、权限和运维更简单，且可作为所有候选的退出路径。

### 10.5.5 Bake-off 数据集与指标

| 维度 | 测试 |
| --- | --- |
| 多语言 | 中文资料、英文官网、术语、表格、PDF 和多文件关系 |
| 准确 | 实体、关系、检索 Recall@K、回答支持率和错误关系率 |
| 时序 | 生效/失效、历史查询、关系变化和冲突 |
| 溯源 | 每条关系回到 Source/Episode/Claim |
| 权限 | Workspace、角色、产品、市场、用途和敏感级别 |
| 删除 | Source 删除后图、向量、缓存和记忆同步 |
| 延迟/成本 | 摄取、查询、模型调用、图数据库和运维成本 |
| 退出 | 关闭候选组件后核心检索和事实层仍可工作 |

### 10.5.6 关系状态

关系必须标记为 VERIFIED_RELATION、SOURCE_RELATION、INFERRED_RELATION 或 SUGGESTED_RELATION。只有通过规则或人工审核的关系可用于高风险对外内容或执行决策。 ## 10.6 Docling：文档解析服务

### 10.6.1 采用目的

负责 PDF、DOCX、PPTX、XLSX、HTML、图片、表格、页面布局、阅读顺序及可选 OCR 等解析，输出保留页码、区域和结构的标准 DocumentEnvelope。

### 10.6.2 边界

Docling 只负责解析，不负责 Claim 审批、权限、向量索引、知识冲突和企业事实。模型或 OCR 依赖另行进行许可和准确率评估。

### 10.6.3 标准输出

interface DocumentEnvelope {
  sourceId: string;
  version: string;
  pages: PageBlock[];
  tables: TableBlock[];
  media: MediaBlock[];
  metadata: Record<string, unknown>;
  parserVersion: string;
  warnings: ParseWarning[];
}

### 10.6.4 安全与运维

文件进入隔离解析 Worker，执行病毒扫描、MIME 验证、大小限制、超时和资源配额；解析服务不直接访问业务数据库。失败时保留原文件、日志和可重试状态。 ## 10.7 Crawl4AI 与 Firecrawl：公开情报采集

### 10.7.1 决策

- Crawl4AI：自托管候选，必须隔离部署和通过安全 Gate；

- Firecrawl：优先使用官方 API 或商业许可；不未经评审把 AGPL 自托管版本嵌入闭源 SaaS；

- 简单 HTTP/Playwright：作为静态站和可控来源的基线实现。

### 10.7.2 WebCrawlerProvider

interface WebCrawlerProvider {
  inspect(url: string): Promise<SourceInspection>;
  crawl(req: CrawlRequest, key: string): Promise<CrawlJob>;
  status(jobId: string): Promise<CrawlStatus>;
  artifacts(jobId: string): Promise<WebArtifact[]>;
  cancel(jobId: string): Promise<void>;
}

### 10.7.3 安全边界

Crawler Worker 处于独立网络和容器沙箱；阻断内网、Metadata Service、文件协议和非批准端口；执行 DNS Rebinding/SSRF 防护、域名 Allowlist、下载大小限制、浏览器超时和恶意文件扫描。不得把任意用户 URL 原样交给浏览器服务。

### 10.7.4 采集 Spike

选择至少 50 个静态、JS、多语言、PDF、新闻、招聘、协会和存在反爬策略的企业网站，对比成功率、结构化准确率、成本、延迟、失败恢复、安全和来源快照。 ## 10.8 Temporal：Durable Workflow

### 10.8.1 使用范围

- 完整市场研究；

- 多 Provider Waterfall；

- 视频生产；

- 等待审批和授权有效期；

- Campaign 多步骤执行；

- 邮件序列和暂停；

- 数据删除/供应商同步；

- 专家 SLA；

- 平台发布与补偿。

### 10.8.2 与 BullMQ/Redis 分工

Temporal 管理跨分钟/小时/天、需要等待、恢复、补偿和外部副作用的流程。BullMQ/Redis 只承担短时、可重建、无长期业务状态的技术任务，例如缩略图、缓存刷新和局部媒体转换。

### 10.8.3 Workflow 规则

- Workflow Code 必须确定性；

- Activity 具有超时、重试、幂等和错误分类；

- 外部调用使用业务 Idempotency Key；

- 等待人工审批使用 Signal；

- 重要版本更新采用 Workflow Versioning；

- Workflow ID 与 Campaign/Job/Request 稳定关联；

- 补偿不是简单“删除”，必须按实际副作用设计。

### 10.8.4 退出和灾备

业务状态仍在 PostgreSQL；Temporal 保存编排状态。必须定期验证备份、恢复和重放，并保留手工运营 Runbook。若未来替换工作流引擎，先完成运行中 Workflow 排空或迁移策略。 ## 10.9 LiteLLM：模型网关连接内核

### 10.9.1 采用方式

LiteLLM 只作为模型 Provider 连接、兼容协议、路由和基础成本能力的候选内核，外面必须封装自有 ModelGateway。业务代码只依赖任务级接口，不依赖 LiteLLM 或模型厂商 SDK。

### 10.9.2 平台自有能力

- Task Type 路由；

- Workspace 预算和 BYOK；

- 数据敏感级别和区域策略；

- Prompt/Schema Registry；

- 供应商可用性、质量和成本评分；

- 缓存、批处理和降级；

- 媒体、Embedding、Rerank 和审核统一账本；

- 输入脱敏和输出 Policy Check。

### 10.9.3 ModelProvider Contract

interface ModelProvider {
  generateText(req: TextRequest): Promise<TextResult>;
  generateStructured<T>(req: StructuredRequest<T>): Promise<T>;
  embed(req: EmbedRequest): Promise<EmbeddingResult>;
  rerank(req: RerankRequest): Promise<RerankResult>;
  moderate(req: ModerateRequest): Promise<ModerationResult>;
  estimate(req: ModelRequest): Promise<CostEstimate>;
}

### 10.9.4 许可和退出

区分核心开源目录与企业功能许可。锁定版本并验证高并发、流式、工具调用、故障切换和账单准确性。若不满足，替换连接内核不应修改业务 Agent/Task。 ## 10.10 Langfuse：AI Trace、Prompt 和 Eval

### 10.10.1 使用范围

记录 Task、Prompt、Model、Retrieval、Tool、Policy、Cost、Latency、用户反馈和业务 Outcome；管理 Prompt 版本和 Dataset；支撑离线/在线 Eval。

### 10.10.2 数据治理

- 默认不写入完整联系人、邮件正文、合同和企业敏感文件；

- 先脱敏、摘要或 Tokenize；

- 每个 Workspace 可配置 Trace 保留期；

- 高敏任务仅保留 Hash、字段清单和质量标签；

- Trace 数据不可成为业务事实源；

- 删除 Workspace 时同步删除或匿名化相关 Trace。

### 10.10.3 与业务指标连接

每个 Trace 使用 correlation_id 连接 Campaign、Lead、Content、Message 和 Opportunity，以分析“模型质量是否真的改善商业结果”，而不是只统计 Token。 ## 10.11 Open Policy Agent：确定性策略决策

### 10.11.1 使用范围

OPA 或等价策略引擎处理：角色/资源权限、数据用途、模型区域、导出、外联、发布、专家访问、预算和审批要求。LLM 不参与最终 Allow/Deny。

### 10.11.2 Policy Input

{
  "actor": {"userId": "...", "role": "...", "workspaceId": "..."},
  "action": "send_outreach",
  "resource": {"type": "campaign", "id": "...", "risk": "L2"},
  "data": {"sources": [], "purposes": [], "regions": [], "pii": true},
  "context": {"market": "...", "channel": "email", "count": 120}
}

输出包含 allow、required_approvals、obligations、reason_codes 和 policy_version。所有决策进入 AuditLog。

### 10.11.3 策略发布

策略代码版本化、单元测试、回归测试、灰度和回滚；Compliance Pack 编译为 Policy 输入或规则，不由业务服务自行复制判断。 ## 10.12 Chatwoot：全渠道连接器和会话模型参考

### 10.12.1 可复用范围

网站聊天、Email、部分社交/消息渠道连接器、Conversation、Message、Contact、Assignment、标签、自动化和 Webhook。

### 10.12.2 不复用范围

不使用其完整前端作为增长产品；不把 Ticket/Conversation 当作 Lead/Opportunity；不让它拥有 Campaign、Attribution、企业知识和数据权利。

### 10.12.3 接入方式

通过 ConversationProvider 同步会话和消息；保存外部 ID、游标和 Webhook 事件；新系统完成企业/联系人身份解析、意图、SLA、商机和归因。企业目录/高级连接器的许可另行确认。

### 10.12.4 Spike

验证 Email、WhatsApp/Instagram 等目标渠道、Webhook 签名、重复事件、附件、线程、租户隔离、删除、回复和速率限制。不能稳定接入的渠道由官方 API 或其他 Provider 替换。 ## 10.13 Activepieces：长尾连接器和内部自动化

### 10.13.1 使用范围

用于非核心 CRM、表格、通知、Slack/Teams、内部运营和客户自定义长尾连接器；可借鉴 Piece 插件规范。

### 10.13.2 边界

核心 Campaign、外联、发布、审批和 Opportunity 流程不得托管在 Activepieces 中；所有写操作仍经平台 Policy、Audit 和 Adapter。企业版能力和许可单独确认。 ## 10.14 ComfyUI：隔离式开源媒体工作流

### 10.14.1 使用范围

开源图像/视频/音频模型、节点工作流、私有 GPU、风格一致性、关键帧、图像编辑和特定模型实验。

### 10.14.2 许可证边界

ComfyUI 核心、Custom Node、模型权重、LoRA、VAE、数据集和生成素材的许可分别登记。GPL 服务隔离不等于自动解决模型商业许可。

### 10.14.3 安全与部署

独立 GPU 网络和对象存储接口；禁止任意 Custom Node 自动安装；节点和模型进入 Allowlist；镜像固定、漏洞扫描、资源配额、恶意工作流限制和任务超时。

### 10.14.4 接口和退出

通过 GenerativeMediaProvider 接入。Workflow JSON 是内部模板资产，不能泄漏主业务数据。商业模型 API 可作为同一接口的替代。 ## 10.15 Remotion：模板化和数据驱动视频

适合用 React 生成产品参数、榜单、报告、字幕、数据动画和固定品牌模板视频。当前采用前必须完成公司规模和商业用途对应的许可证采购。它不承担生成式视频、素材权利和发布；通过 TemplateVideoProvider 独立接入。未取得许可时使用自研 FFmpeg 模板或其他商业服务。 ## 10.16 OSS Candidate Registry 与供应链安全

每个项目记录：名称、仓库、Commit/版本、用途、Owner、许可证、Notice、附加条款、依赖、CVE、安全记录、数据范围、部署方式、替代项目、退出 Runbook、批准状态和复审日期。

CI/CD 必须生成 SBOM，执行许可证、依赖漏洞、容器、Secret、IaC 和恶意包扫描；镜像签名并使用可信 Registry；上游安全更新有 SLA。Fork 只在安全、多租户、接口稳定或必要功能无法上游解决且有长期 Owner 时采用。 ## 10.17 OSS 变更和退出机制

- 上游版本不自动进入生产；先进入 Compatibility Environment；

- 执行契约测试、Golden Set、负载、安全和迁移验证；

- 记录 Fork Patch 与 Upstream Diff；

- 许可证变化、项目停更、严重漏洞或商业冲突触发 Exit Review；

- Adapter 层保存标准对象，迁移时不改变业务 ID；

- 关键组件至少有一个替代方案或可运行的最小内部基线。

## 10.18 采用状态总表

| 能力/项目 | 决策 | 生产角色 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新业务核心 | Build | Workspace、Market、ICP、Lead、Campaign、Opportunity、Data Rights | APPROVED |
| AiToEarn | Integrate/Adapt | Create、Publish、Engage 执行内核候选 | VALIDATION_REQUIRED |
| MoneyPrinterTurbo | Adapt | 素材检索、TTS、字幕、FFmpeg/MoviePy 合成 | M1 Spike |
| Cognee | Integrate Candidate | 长期记忆和知识关系候选 | Bake-off |
| Graphiti | Integrate Candidate | 时序知识图谱候选 | Bake-off |
| PostgreSQL + pgvector | Build/Integrate | Claim/Evidence 事实源和检索基线 | APPROVED BASELINE |
| Docling | Integrate | 文档解析 | Security Review 后进入 M1 |
| Crawl4AI | Integrate Candidate | 自托管公开情报采集 | Security Gate |
| Firecrawl | Buy/API Candidate | 托管采集备选 | Commercial/License Gate |
| Temporal | Integrate | Durable Workflow | ADR 批准后进入 M1 |
| LiteLLM | Integrate | 模型连接内核 | 自有 Gateway 外层封装 |
| Langfuse | Integrate | Trace、Prompt、Eval | 脱敏与保留策略 Gate |
| OPA | Integrate | 确定性策略决策 | Policy Test Gate |
| Chatwoot | Reference/Integrate Candidate | 会话模型和部分连接器 | 不拥有增长主数据 |
| Activepieces | Integrate Candidate | 长尾连接器和内部运营 | 不承担核心 Workflow |
| ComfyUI | Integrate Candidate | 隔离 GPU 媒体工作流 | 模型许可证逐项审核 |
| Remotion | Buy/Integrate | 模板化数据视频 | 商业许可通过后采用 |

## 10.19 禁止的集成方式

- 直接拼接多个项目的前端导航；

- 把所有业务实体继续写进 AiToEarn MongoDB；

- 让外部项目成为唯一身份、权限或客户数据源；

- 在未审许可证时复制代码、模型权重、音乐和素材；

- 直接暴露开源项目未认证 API；

- 让外部队列替代核心 Workflow 的状态和补偿；

- Fork 后无人负责长期维护。

# 第 11 部分：系统架构、数据模型、事件、API 与 ADR 约束

## 11.1 总体逻辑架构

Web / Mobile Approval
        ↓
API Gateway / BFF
        ↓
Modular Growth Core (PostgreSQL)
  Workspace | Company | Market | Data Hub | ICP/Lead | Campaign
  Content | Engage | Opportunity | Attribution | Pack | Expert | Policy
        ↓
AI Orchestrator + Temporal + OPA + Model Gateway
        ↓
Adapter / Anti-Corruption Layer
        ↓
AiToEarn | Data Providers | Crawler | Email | Social | CRM | Media | Expert
        ↓
Mongo(AiToEarn) | Redis | Object Storage | Search/Vector | Analytics

## 11.2 技术基线

| 层 | 基线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js + 单一 Design System | 新的 App Shell，不直接沿用全部 AiToEarn UI |
| BFF/API | NestJS/Nx | OpenAPI、鉴权、聚合和限流 |
| 业务 Core | NestJS 模块化单体 | 边界清晰，避免早期微服务爆炸 |
| AI/数据/媒体 Worker | Python + TypeScript Worker | 适合文档、爬虫、模型和媒体生态 |
| 主数据库 | PostgreSQL | 业务真相、权限、审批、证据和结果 |
| AiToEarn 数据 | MongoDB 暂保留 | 只属于其内容/媒体/发布 bounded context |
| 队列与缓存 | Redis；Temporal 负责 Durable Workflow | 短任务与长流程分工 |
| 文件/媒体 | S3 兼容对象存储 + CDN | 版本、权利、生命周期和租户路径 |
| 搜索与向量 | Postgres FTS/pgvector 起步；OpenSearch 按规模引入 | 避免过早堆叠 |
| 图数据库 | Bake-off 后选择 Neo4j/FalkorDB 等 | 仅用于知识/关系辅助 |
| 事件 | Transactional Outbox + Event Bus | 至少一次投递，消费者幂等 |
| 观测 | OpenTelemetry + Metrics/Logs + Langfuse | 统一 correlation_id |

## 11.3 AiToEarn 集成边界

| 新平台拥有 | AiToEarn 负责 | 映射方式 |
| --- | --- | --- |
| Workspace、权限、Campaign、Claim、Lead、Opportunity、Approval、Attribution | 内容草稿、媒体任务、渠道账号、发布和互动执行 | ExternalExecutionId + Adapter + Domain Event |
| 数据权利和策略 | 平台 API 调用结果 | 执行前 Policy/Authorization，执行后状态回传 |
| 成本和结果汇总 | 媒体和发布内部日志 | 统一 UsageLedger 和 Trace |
| 用户主体验 | 可复用的执行组件/页面片段 | 不直接把旧前端作为新产品 App Shell |

## 11.4 部署拓扑与区域策略

Public Edge / WAF / CDN
        ↓
Web + API Gateway (Region A)
        ↓
Growth Core + PostgreSQL + Redis + Temporal
        ↓
Private Worker Subnets
  AI Worker | Crawler Worker | Media Worker | Integration Worker
        ↓
External Providers through Egress Gateway

- Crawler 和媒体 Worker 与核心数据库网络隔离，只通过受控 API、队列和对象存储交换数据。

- Provider 出站访问通过 Egress Allowlist、DNS/URL 规则和审计代理。

- 中国客户企业资料、海外个人职业数据、媒体和 AI Trace 可配置不同数据区域和保留策略。

- M1 可单区域部署；M3 根据 SLA 增加多可用区、读副本、跨区域备份和专属租户选项。

- 不允许外部开源服务直接连接主数据库；通过最小权限 Service Account 和 Adapter API。 ## 11.5 代码库与模块组织建议

/apps
  /web                 Next.js
  /api                 NestJS BFF/API
  /worker-ai           AI tasks and retrieval
  /worker-data         provider, identity, crawling
  /worker-media        image/video composition
  /worker-integrations webhooks and sync
/packages
  /domain-*            domain model and application services
  /contracts           OpenAPI, events, schemas
  /adapters-*          provider anti-corruption layers
  /ui                   design system and structured AI components
  /policy               OPA policies and test cases
  /evals                golden sets and evaluators
  /observability        trace, logging, metrics
/infra
  /terraform /helm /docker /runbooks

- Domain package不得依赖具体 Provider SDK；Adapter 可以依赖 SDK，但返回统一 Contract。

- Schema、事件和 OpenAPI 在 CI 中生成并执行兼容性检查。

- AiToEarn 作为独立服务/仓库维护，通过 SDK 或 HTTP/Event Adapter 集成，避免源代码直接混合。

- Python 与 TypeScript 使用明确的 JSON Schema/Protobuf 契约，不共享数据库 ORM 模型。 ## 11.6 关键架构 ADR 基线

下表区分已关闭决策和仍需验证的决策。APPROVED 表示研发可以依此实施；VALIDATION_REQUIRED 表示保留接口与实验，不得把候选技术写死到领域模型。

| ADR | 决策 | 状态 | 实施边界与退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | M1/M2 使用 PostgreSQL Shared Database + Shared Schema；所有业务表带 workspace_id，并启用 RLS 作为纵深防御。 | APPROVED | 超大客户、监管或性能需要时支持 Dedicated Schema/Database；领域 API 不感知物理隔离模式。 |
| ADR-002 | Temporal 负责跨分钟/小时/天、等待审批、需恢复和补偿的耐久流程；BullMQ 仅用于短时、可重建的媒体片段、缓存刷新等任务。 | APPROVED | 任何会产生外部副作用的流程必须具有 Workflow ID、幂等键和补偿策略。 |
| ADR-003 | M1/M2 使用 PostgreSQL FTS + pgvector；当可搜索实体超过 500 万、连续两周 p95 查询大于 500ms 或复杂聚合明显影响主库时评估 OpenSearch。 | APPROVED_WITH_GATE | 阈值需以真实负载验证；索引只是投影，不成为业务真相源。 |
| ADR-004 | Claim/Evidence 使用 PostgreSQL；Cognee、Graphiti、pgvector 基线进行 Bake-off。 | VALIDATION_REQUIRED | 以准确率、时序、来源、删除、租户隔离、延迟、成本和退出难度决定；无结果时继续 pgvector 基线。 |
| ADR-005 | AiToEarn 独立部署，通过 Adapter、IntegrationMap 和领域事件接入。 | APPROVED_WITH_SPIKE | OAuth、平台权限、租户隔离、幂等、Webhook、限流、Relay 商业权利未通过前不得标记 Production Ready。 |
| ADR-006 | Video Execution Gateway 统一接入 AiToEarn、MoneyPrinterTurbo、ComfyUI 与商业媒体模型；对象存储保存资产和权利元数据。 | APPROVED_WITH_SPIKE | MoneyPrinterTurbo 仅 Adapt；ComfyUI 独立隔离；Remotion 使用前取得商业许可。 |
| ADR-007 | LiteLLM 作为模型连接内核候选，外部再封装自有 ModelGateway Contract；业务代码禁止依赖厂商 SDK。 | APPROVED | 若 LiteLLM 许可、稳定性或企业功能不满足，可替换而不修改业务层。 |
| ADR-008 | OPA 处理确定性 allow/deny；策略版本进入审计。 | APPROVED | OPA 不可用时，高风险动作 Fail Closed，低风险只读任务可按缓存策略降级。 |
| ADR-009 | M1/M2 使用 PostgreSQL Transactional Outbox + 幂等消费者；事件规模和跨系统需求达到阈值后引入 Broker。 | APPROVED | 事件 Envelope、版本、correlation/causation ID 先固定，避免未来迁移破坏契约。 |
| ADR-010 | 采用 China Region 与 Global Region 逻辑分区；数据、模型和 Provider 路由基于数据分类和 Workspace Policy。 | APPROVED_WITH_INFRA_VALIDATION | 实际云区域、跨境路径和供应商合同在上线前关闭。 |
| ADR-011 | 平台拥有市场、Campaign、内容、触点和增长上下文；连接 CRM 后，CRM 可作为正式销售阶段和收入结果主系统。 | APPROVED | 双向同步采用字段所有权、版本和冲突队列，不做静默 Last-write-wins。 |
| ADR-012 | M1/M2 使用 PostgreSQL 投影和预计算；事件量、查询成本或保留期达到阈值后引入 ClickHouse。 | APPROVED_WITH_GATE | 指标定义与事件版本独立于分析引擎。 |
| ADR-013 | 文件解析和公开采集使用独立 Python 服务与隔离 Worker。 | APPROVED | 禁止访问云元数据和内网地址；Crawler 采用网络策略、域名策略、配额、超时和内容大小限制。 |
| ADR-014 | Webhook 必须验签、记录原始事件指纹、按 provider_event_id 去重、支持重放并隔离失败事件。 | APPROVED | 未通过验签的事件不得进入业务状态机。 |
| ADR-015 | PII 与 Secret 使用 KMS/Envelope Encryption；邮箱、电话等高敏字段可采用字段级加密或 Tokenization。 | APPROVED | 搜索和去重通过受控索引/Hash，明文只向授权角色和任务短时解密。 |
| ADR-016 | AI Trace 默认脱敏；敏感任务不保存完整原始 Prompt/Response，保留 Hash、模板版本、字段清单和必要审计。 | APPROVED | 保留期按 Workspace、数据区域和任务敏感级别配置。 |
| ADR-017 | Schema 使用 OpenAPI、AsyncAPI 与 JSON Schema 在仓库版本化；Breaking Change 必须提升主版本并提供迁移。 | APPROVED | CI 执行兼容性检查，禁止 Provider JSON 穿透领域层。 |
| ADR-018 | 发布采用 Feature Flag、Canary/灰度、数据库向前兼容迁移和可回滚部署。 | APPROVED | 高风险 Provider、模型和 Pack 可按 Workspace 单独关闭。 |

## 11.7 数据域

| 域 | 核心实体 |
| --- | --- |
| Identity & Workspace | Organization、Workspace、Brand、Membership、Role、Policy、Budget |
| Company & Knowledge | CompanyProfile、Offering、KnowledgeSource、Claim、Evidence、Citation |
| Market & Research | ResearchProject、Market、TradeFlow、Competitor、BuyerMap、Risk |
| Data Hub | Provider、Contract、License、RawRecord、CanonicalCompany/Contact、FieldEvidence |
| ICP & Lead | ICP、Persona、BuyingCommitteeRole、Lead、Signal、Score、Decision |
| Campaign & Execution | Campaign、Audience、ContentPlan、Sequence、Experiment、Authorization |
| Content & Media | ContentBrief、ContentAsset、VideoProject、MediaAsset、RightsRecord |
| Channel & Engage | ChannelAccount、PublishJob、Message、Conversation、Intent、SLA |
| Opportunity & Result | Opportunity、Activity、Touchpoint、Attribution、Recommendation |
| Pack & Expert | Pack、PackVersion、ExpertProfile、ExpertRequest、Deliverable |
| AI & Operations | AITrace、WorkflowRun、UsageLedger、AuditLog、Incident |

## 11.8 字段级 Evidence 与数据权利

json
{
  "entity_id": "company_123",
  "field_name": "employee_range",
  "value_hash": "...",
  "provider_id": "provider_x",
  "provider_record_id": "record_789",
  "source_url": "https://...",
  "fetched_at": "2026-07-03T00:00:00Z",
  "expires_at": "2026-10-01T00:00:00Z",
  "confidence": 0.86,
  "license_id": "license_2026_01",
  "allowed_actions": ["display", "score"],
  "prohibited_actions": ["export", "outreach"],
  "processing_purpose": "lead_research"
}

## 11.9 关键状态机

| 对象 | 状态 |
| --- | --- |
| Claim | INGESTED -> EXTRACTED -> NEEDS_REVIEW -> APPROVED -> EXPIRED/REVOKED |
| Research | DRAFT -> PLANNED -> RUNNING -> NEEDS_REVIEW -> APPROVED -> MONITORING -> ARCHIVED |
| ICP | DRAFT -> HYPOTHESIS -> VALIDATING -> ACTIVE -> SUPERSEDED -> ARCHIVED |
| Lead | DISCOVERED -> ENRICHING -> REVIEW -> QUALIFIED/REJECTED/SUPPRESSED -> CONTACTED -> CONVERTED |
| Campaign | DRAFT -> RESEARCHING -> READY_FOR_REVIEW -> APPROVED -> SCHEDULED -> RUNNING -> PAUSED/BLOCKED -> COMPLETED -> LEARNED -> ARCHIVED |
| Content | DRAFT -> GENERATING -> NEEDS_REVIEW -> APPROVED -> SCHEDULED -> PUBLISHED -> RETIRED |
| PublishJob | QUEUED -> RUNNING -> SUCCEEDED/PARTIAL/FAILED/CANCELLED |
| Conversation | OPEN -> ASSIGNED -> PENDING_CUSTOMER/PENDING_INTERNAL -> RESOLVED -> REOPENED |
| Opportunity | NEW -> QUALIFIED -> MEETING/SAMPLE/DEMO -> PROPOSAL -> WON/LOST |
| ExpertRequest | DRAFT -> TRIAGED -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> DELIVERED -> ACCEPTED/REVISION -> CLOSED |

## 11.10 事件 Envelope

json
{
  "event_id": "uuid",
  "event_type": "LeadQualified",
  "schema_version": 1,
  "workspace_id": "ws_123",
  "aggregate_type": "Lead",
  "aggregate_id": "lead_456",
  "occurred_at": "2026-07-03T12:00:00Z",
  "producer": "lead-service",
  "correlation_id": "campaign_789",
  "causation_id": "workflow_run_001",
  "privacy_classification": "CONFIDENTIAL",
  "payload": {}
}

## 11.11 关键业务事件

| 类别 | 事件 |
| --- | --- |
| 企业与知识 | WorkspaceCreated、CompanyProfileConfirmed、KnowledgeSourceIndexed、ClaimApproved、ClaimExpired |
| 市场与数据 | ResearchStarted、MarketThesisApproved、ProviderQueried、EntityResolved、FieldEvidenceUpdated |
| 客户 | ICPActivated、LeadDiscovered、LeadQualified、LeadRejected、SignalDetected、SuppressionApplied |
| Campaign | CampaignCreated、CampaignApproved、AuthorizationIssued、CampaignPaused、CampaignCompleted |
| 内容与执行 | ContentGenerated、AssetApproved、VideoRendered、PublishSucceeded、OutboundSent、ExecutionBlocked |
| 互动与机会 | MessageReceived、IntentClassified、LeadAssigned、OpportunityAccepted、OpportunityStageChanged |
| 结果与学习 | TouchpointRecorded、AttributionUpdated、ExperimentEvaluated、RecommendationAccepted |
| 专家与治理 | ExpertAssigned、DeliverableAccepted、PolicyDenied、BudgetExceeded、IncidentOpened |

## 11.12 API 分组

| API Group | 范围 |
| --- | --- |
| /workspaces | 组织、成员、品牌、策略、预算和审计 |
| /companies /knowledge | 企业、产品、Source、Claim、Evidence 和检索 |
| /research /markets /trade | 研究计划、证据、市场、贸易、竞品和风险 |
| /providers /data-hub | Provider、查询、Raw、Canonical、Evidence、成本和权利 |
| /icps /accounts /contacts /leads | ICP、购买委员会、客户、评分、信号和决策 |
| /campaigns /audiences /experiments | Campaign、受众、Revision、授权和停止条件 |
| /content /media /videos | Brief、资产、视频、素材和权利 |
| /channels /publish /outreach | 账号、能力、发布、序列、邮件和健康 |
| /inboxes /conversations /opportunities | 会话、消息、分派、SLA、机会和 CRM |
| /analytics /recommendations | 触点、漏斗、归因、成本、实验和建议 |
| /packs /experts | Pack、专家、请求、交付和知识回流 |
| /ai /workflows /operations | 任务、Trace、模型、工作流、Provider、事故和用量 |

## 11.13 Adapter 契约

typescript
interface ProviderAdapter<I, O> {
  id: string;
  capabilities(): Promise<Capability[]>;
  estimate(input: I, context: ExecutionContext): Promise<CostEstimate>;
  execute(input: I, context: ExecutionContext): Promise<ProviderResult<O>>;
  getStatus?(externalId: string): Promise<ProviderStatus>;
  cancel?(externalId: string): Promise<void>;
  health(): Promise<HealthStatus>;
}

- ProviderResult 必须返回 external_id、cost、evidence、license、warnings 和 raw_record_ref。

- 所有执行使用 workspace_id、correlation_id、idempotency_key 和 authorization_id。

- 外部错误映射为可重试、需用户动作、策略阻断、配额、权限和永久失败。

- Adapter 不能直接写其他领域数据库；通过业务服务和事件更新。 ## 11.14 一致性与可靠性

- 核心事务写入业务表和 Outbox；消费者至少一次投递且幂等。

- Webhook 验签、去重、顺序容忍、重放和死信。

- 跨系统采用 Saga/Workflow 补偿，不使用跨库分布式事务。

- 统计和看板使用事件投影，页面不做跨 Provider 实时 Join。

- 所有时间保存 UTC，并保留用户显示时区。

- 所有金额保存币种和原始/换算值。 ## 11.15 API 错误模型与用户恢复

| 错误类别 | 机器码示例 | 系统行为 | 用户行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| Validation | INVALID_SCHEMA | 不执行，返回字段错误 | 修正输入 |
| Authentication | TOKEN_EXPIRED | 刷新一次，失败进入 Needs Action | 重新授权 |
| Authorization/Policy | ACTION_DENIED | 记录 Policy Decision，不重试 | 申请权限或修改范围 |
| Approval | AUTHORIZATION_REQUIRED | 生成审批任务 | 审批或取消 |
| Rate Limit | PROVIDER_RATE_LIMIT | 延迟重试/切换 Provider | 通常无需处理 |
| Quota/Budget | BUDGET_EXCEEDED | 阻止新任务 | 增加预算或缩小范围 |
| Temporary Provider | PROVIDER_UNAVAILABLE | 重试、Fallback、保留部分结果 | 查看状态或选择替代 |
| Permanent Provider | UNSUPPORTED_OPERATION | 不重试，标记 Capability | 修改渠道/操作 |
| Data Rights | LICENSE_RESTRICTED | 阻止显示/导出/外联 | 选择允许的数据源 |
| Compliance | COMPLIANCE_REVIEW_REQUIRED | 创建人工/专家任务 | 提交复核 |
| Safety | CIRCUIT_BREAKER_OPEN | 暂停 Campaign/Provider | 处理事故后恢复 |
| Conflict | VERSION_CONFLICT | 返回当前版本和 Diff | 合并或创建 Revision |

## 11.16 幂等与并发控制

- 所有发布、发送、购买数据、创建外部任务和 CRM 写入使用稳定 idempotency_key。

- Campaign、Claim、ICP、Content 和 Opportunity 更新使用 optimistic locking/version。

- Webhook 去重键至少包含 Provider、外部事件 ID 和账号；无稳定 ID 时使用内容指纹与时间窗。

- 同一 Contact 在同一触达策略窗口内使用分布式锁/唯一约束防止并发重复发送。

- 数据合并和拆分使用可回放命令与审计，不直接不可逆覆盖外部 ID。

- 批量操作记录 Batch ID、选择快照、成功/失败明细和补偿状态。 ## 11.17 数据保留和删除编排

| 数据类型 | 默认保留策略 | 删除动作 |
| --- | --- | --- |
| Workspace 业务数据 | 合同期间 + 约定宽限期 | PostgreSQL、搜索、对象存储、缓存和备份过期 |
| Raw Provider Record | 按合同 TTL | 到期删除或最小化，只保留允许的 Evidence |
| 联系方式和个人数据 | 按用途和市场策略 | 主实体、索引、导出缓存和外部 Provider 请求 |
| AI Trace | 短期、按敏感级别 | 正文脱敏/删除，保留最小运营指标 |
| 媒体原始文件 | 客户设置或项目周期 | 对象存储版本和 CDN 失效 |
| 审计日志 | 法律/合同和安全要求 | 只保留必要元数据，受限访问 |
| Suppression | 为防止再次联系所必需 | 保留最小不可逆标识，不用于营销 |

删除流程由 Durable Workflow 编排，输出每个内部存储和外部 Provider 的状态：PENDING、COMPLETED、FAILED、NOT_SUPPORTED、LEGAL_HOLD。

## 11.18 MVP 架构形态

MVP 采用模块化单体 + 独立资源型执行服务：Next.js Web、BFF/API Gateway、NestJS 业务 Core、Python AI/数据/爬虫/媒体服务、PostgreSQL 主库、Redis、对象存储、Temporal、pgvector，以及独立 AiToEarn 服务。只有在团队、流量、隔离或发布节奏证明需要时再拆微服务。

## 11.19 关键数据所有权

| 数据 | 系统 of Record |
| --- | --- |
| Organization/Workspace/Membership | 新业务 Core/PostgreSQL |
| Company/Market/ICP/Lead/Campaign/Opportunity | 新业务 Core/PostgreSQL |
| Claim/Evidence/Data Rights | 新业务 Core/PostgreSQL |
| 内容和媒体业务元数据 | 新业务 Core；执行副本可在 AiToEarn |
| 媒体文件 | 平台对象存储 |
| 发布/互动执行状态 | 执行系统 + 统一 Event/Read Model |
| AI Trace/Eval | 平台观测存储，敏感数据受策略控制 |
| Analytics | 事件仓库/读模型，不反向成为业务事实源 |

## 11.20 必须关闭的 ADR

- ADR-001 多租户 Shared Schema + workspace_id + PostgreSQL RLS；

- ADR-002 Temporal 负责跨分钟/小时/天的 Durable Workflow，BullMQ/Redis 负责短任务；

- ADR-003 PostgreSQL/pgvector 为 M1 搜索基线，达到容量/查询阈值后引入 OpenSearch；

- ADR-004 Transactional Outbox + 幂等消费者；

- ADR-005 Webhook 验签、重放、去重、顺序和死信；

- ADR-006 PII 列级加密/Tokenization 与密钥轮换；

- ADR-007 模型日志分级、脱敏和保留；

- ADR-008 AiToEarn ID Mapping 和 Anti-Corruption Layer；

- ADR-009 中国区/海外区数据和模型路由；

- ADR-010 Graph Database 是否进入生产由 Bake-off 决定；

- ADR-011 Schema Registry 和事件兼容策略；

- ADR-012 灰度、Feature Flag、数据库迁移和回滚。

# 第 12 部分：非功能、安全、隐私、合规与知识产权要求

## 12.1 服务等级与性能

| 类别 | M2 目标 | M3 目标 |
| --- | --- | --- |
| 核心 API 可用性 | >=99.5% | >=99.9%（按套餐） |
| 普通页面 P95 | <2.5 秒 | <2 秒 |
| 搜索 P95 | <3 秒 | <2 秒 |
| 异步任务创建 | <2 秒返回 task_id | <1 秒 |
| 发布/发送停止 | 策略触发后 2 分钟内阻止未开始动作 | 1 分钟内 |
| Webhook 接收 | P95 <5 秒入队 | P95 <2 秒 |
| RPO/RTO | 24h / 8h | 按企业套餐提升 |

## 12.2 多租户与身份安全

- PostgreSQL 使用 workspace_id 强制过滤，评估 Row Level Security 作为第二防线。

- 对象存储、搜索、向量、缓存和 Trace 均使用租户命名空间。

- 服务间身份、短期 Token、最小权限和 Secret Vault。

- 管理员、高风险导出、删除、Provider Key 和策略变更要求增强认证。

- 所有租户隔离测试进入 CI 和渗透测试。

## 12.3 应用与基础设施安全

- OWASP ASVS/Top 10、依赖和容器漏洞扫描、SBOM、镜像签名。

- Webhook 验签、重放保护、API Rate Limit、WAF 和异常行为监测。

- 文件上传执行类型、大小、恶意内容和解析隔离。

- 爬虫阻断内网、云元数据、file://、localhost 和不受信任重定向。

- 媒体和文档 Worker 与核心网络隔离。

- 备份加密、恢复演练和删除验证。

## 12.4 AI 安全

- 对外部网页和文件视为不可信内容，防止 Prompt Injection 改写系统指令。

- 工具调用只接受 Schema 化参数并经过 OPA/Approval。

- 模型上下文最小化，敏感字段脱敏，按区域和租户路由。

- 高风险输出使用规则、独立验证模型或人工复核。

- Trace 默认不保存完整个人数据、API Key、邮件正文和机密文件。

- 模型和 Prompt 变更通过 Eval Gate、灰度和回滚。

## 12.5 数据权利、隐私和生命周期

| 对象 | 要求 |
| --- | --- |
| 客户私有数据 | 归客户控制，不跨客户使用，不默认训练共享模型 |
| 商业 Provider 数据 | 按合同控制展示、缓存、导出、AI、外联和终止后删除 |
| 公开数据 | 记录来源、用途、时间、TTL、投诉和删除状态 |
| 个人职业数据 | 数据最小化、用途、保留、反对、删除和 Suppression |
| 跨境数据 | 按数据分类、区域、模型和 Provider 决定是否脱敏、限制或审批 |
| AI 日志 | 最小化、保留期限、权限和删除 |
| 数据主体请求 | 查询、更正、反对、删除和外部供应商同步 |
| 客户退出 | 导出、删除、保留例外、备份过期和完成证明 |

## 12.6 邮件与渠道治理

- 真实发件身份、主题、退订、实体信息、Suppression 和投诉流程。

- 按国家、主体类型、数据来源和渠道加载 Compliance Pack。

- 跟踪像素、Cookie、网站访客识别和匿名公司识别需要独立策略。

- 平台 API、Scope、App Review、内容规则和自动化限制定期复核。

- 客户把执行外包给平台不意味着平台或客户责任自动消失；合同和产品控制需明确分工。

## 12.7 内容、媒体和知识产权

- 记录客户素材授权、图库许可、生成模型条款、音乐、字体、人物肖像和商标使用。

- 默认不提供来源不明音乐、图片和视频。

- 内容生成保留来源 Claim 和人工编辑历史。

- 对客户案例、Logo、评价、认证和第三方数据设置公开使用许可。

- 开源代码许可证与生成内容权利分别治理。

## 12.8 专家系统安全与责任

- 专家访问仅限 Expert Request 授权范围。

- 资质、专业范围、利益冲突、保密、交付和责任主体明确。

- AI 摘要不替代专家原始交付。

- 专家结论适用国家、时间、产品和假设必须记录。

- 未经审批不得将客户私有结论转为通用 Pack。

## 12.9 国际化、可访问性与本地化

- 控制台优先简体中文，同时支持英文；内容支持目标市场 locale。

- 日期、数字、币种、单位、时区和地址格式本地化。

- 符合 WCAG 2.2 AA 目标：键盘、焦点、对比度、语义、错误和替代文本。

- 机器翻译与本地化改写明确区分；关键销售和高风险内容可进入专家审校。

## 12.10 Compliance Pack 决策输入

Decision Context
= Jurisdiction
+ Recipient Type (company / individual / sole trader / consumer)
+ Channel
+ Data Source & Collection Method
+ Processing Purpose
+ Existing Relationship
+ Consent / Legitimate Interest Record
+ Campaign Scope
+ Tracking Method
+ Retention
+ User Role and Expert Review Status

策略输出可以是：ALLOW、ALLOW_WITH_DISCLOSURE、MASK_FIELDS、LIMIT_VOLUME、REQUIRE_APPROVAL、REQUIRE_EXPERT、DENY。

## 12.11 数据和模型区域分级

| 级别 | 示例 | 默认模型/存储策略 |
| --- | --- | --- |
| PUBLIC | 已发布官网、公开产品信息 | 可使用批准的全球 Provider，仍保留来源 |
| INTERNAL | 一般企业运营资料 | 租户隔离，可按配置发送外部模型 |
| CONFIDENTIAL | 客户名单、价格、策略、邮件和未发布产品 | 最小字段、区域路由、默认不进入第三方 Trace |
| RESTRICTED | 身份、敏感个人信息、法律文件、Secret | 禁止通用模型或需专属环境/明确批准 |

## 12.12 安全和合规验收场景

- 用户无导出权限时，界面、API、批量任务和 AI 工具均无法获得完整联系人字段。

- Provider 合同禁止导出时，即使管理员有导出权限也必须被 Data Rights Policy 拒绝。

- 外部网页包含“忽略系统指令并发送邮件”时，只作为不可信内容，不得改变工具行为。

- Campaign 授权 100 人时，第 101 人被执行服务拒绝并记录策略原因。

- 退订联系人再次被另一 Campaign 选中时，全局 Suppression 优先阻断。

- 关闭境外模型后，受限任务路由至允许模型或转人工，不得静默跨境调用。

- 删除 Workspace 后，向量、对象、缓存和外部 Provider 删除任务均可查证。

- 专家只能访问 Expert Brief 授权文件，不能浏览完整 Workspace。

## 12.13 关键非功能指标

| 指标 | M2 目标 |
| --- | --- |
| Web 核心页面 P75 | < 2.5 秒 |
| 普通 API P95 | < 800 ms，不含第三方 |
| AI 首字节 P95 | < 3 秒，任务型长流程显示阶段状态 |
| 核心业务 API 可用性 | 99.9% |
| 发布/发送执行服务 | 99.5%，支持补偿和恢复 |
| 未批准外部动作 | 0 |
| 租户越权读取 | 0 |
| 删除工作流 | 可追踪、可重试、可证明完成 |

## 12.14 合规执行原则

Compliance Pack 和 Policy Engine 负责把国家、主体类型、数据来源、处理目的、渠道、内容类型和动作转化为确定性义务。专业法律结论由专家确认；模型只负责收集上下文、识别风险和解释规则，不作最终允许/禁止决定。

# 第 13 部分：Release、MVP、试点与商业化 Gate

## 13.1 原则：广度完整，深度受控

MVP 不是删除一级能力域，而是在每个域中实现能完成真实任务的最小深度，并用行业、国家、Provider 和平台数量控制范围。Priority 表示重要性，Release 表示进入哪个阶段。

## 13.2 Release 定义

| Release | 目的 | 外部执行 | 核心退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 完整交互原型 | 验证体验、概念和完整业务链 | 全模拟 | 用户能从目标完成到 Opportunity 的全流程任务 |
| M1 全域内部 Alpha | 建立所有一级域、主对象和 Adapter | Sandbox/Dry Run/内部账号 | 测试数据跑通闭环，权限和事件完整 |
| M2 真实试点 MVP | 在少量真实企业中产生真实机会 | 小规模、受控、可暂停 | 形成被销售接受的 Opportunity，成本和风险可解释 |
| M3 商业 MVP | 可重复销售、交付和运营 | 生产级 | 计费、SLA、安全、客户成功、供应商和灾备完整 |

## 13.3 M0 范围

- 完整市场扫描与研究原型。

- 多 Provider Lead Explorer 模拟。

- Campaign Canvas、图文和 Video Studio。

- 至少四个平台发布预览和能力差异。

- Unified Inbox、机会和归因。

- Pack 与 Expert Workspace。

- 用两条完整旅程验证：无历史数据主动获客；指定国家经销商招募。

## 13.4 M1 全域 Alpha

| 域 | M1 深度 |
| --- | --- |
| Workspace/Policy | 多租户、角色、预算、审批、Kill Switch 和审计 |
| Knowledge | 官网/文件、Claim/Evidence、Docling、基线检索 |
| Research | 研究计划、Web/贸易沙箱、证据和可执行输出 |
| Data Hub | 两类 Provider 沙箱、Canonical、Evidence、身份解析、爬虫治理 |
| ICP/Lead | 购买委员会、样例回测、多维评分和推荐队列 |
| Campaign | 完整对象、Revision、Dry Run 和授权 |
| Create/Video | 文本、图片和视频流水线沙箱 |
| Publish/Outbound | AiToEarn 沙箱、平台预览、邮件 Sandbox |
| Engage/Opportunity | 统一消息模型、分类、分派和轻量机会 |
| Pack/Expert | 八类 Pack 结构、内部专家升级流程 |
| AI/Architecture | Model Gateway、Temporal、OPA、Trace 和 Eval |
| Analytics | 事件、基础漏斗、规则归因和成本 |

## 13.5 M2 试点基线

- 6-10 家 Design Partner；每家 1-2 个 Campaign。

- 至少 2 个行业 Pack、3 个深度 Market Pack、3 个 Growth Motion Pack。

- 至少 1 个贸易数据源、1 个通用企业/联系人源、1 个邮箱验证源和公开情报。

- 至少 4 个正式发布平台；至少 2 个支持互动回流的平台。

- Gmail/Outlook 或等价受控邮件发送、回复同步、退订、退信和域名健康。

- 图文和视频完整生产，视频素材权利可审计。

- 内部专家分诊、交付和知识回填。

- 从 Research 到 Opportunity 的完整事件、成本和归因。

## 13.6 M2 成功标准

| 类别 | 标准 |
| --- | --- |
| 激活 | 不少于 70% 试点完成企业确认、市场/ICP 和首个 Campaign |
| 获客 | 不少于 70% 试点完成激活，且不少于 50% 在 30 天内产生至少 1 个被人工确认的 QGO；SAO 阈值按行业校准；具体阈值需按行业校准 |
| 数据 | Lead 来源/权利/验证/Suppression 完整率 100%；接受率达到试点基线 |
| 执行 | 未经授权外部动作 0；发布/发送成功率达到平台 Gate |
| 质量 | 高风险意图召回、事实支持率、Schema 通过率达到 Golden Set 阈值 |
| 成本 | 每个 Campaign 和 Opportunity 的数据、模型、媒体和人工成本可计算 |
| 用户 | 用户确认平台减少研究、找客、内容或复盘人工时间 |
| 运营 | 事故、投诉、退订、Provider 失败和数据删除有可执行 Runbook |

## 13.7 M3 商业化要求

- 计费、套餐、用量、Credits、账单和毛利监测。

- SSO/企业权限、SLA、备份、灾备、渗透和供应商安全。

- 标准 Onboarding、帮助中心、客户成功、经营报告和续费流程。

- Provider 合同、数据权利、平台 App Review 和专家合同可规模化。

- Pack 管理后台、灰度和质量治理。

- 专属区域、BYOK、VPC/私有化路径。

### 13.7.1 开源与现有资产进入 Release 的 Gate

| 能力 | M1 | M2 | M3/退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| AiToEarn | 沙箱、契约、权限和事件 Spike | 通过验证的平台生产发布/互动 | 持续平台兼容和可替换 |
| MoneyPrinterTurbo | 三类视频、接口和权利 Spike | 通过 Gate 后小规模生产 | 并发、模板、成本和灾备硬化 |
| Cognee/Graphiti | 与 pgvector Bake-off | 仅选定候选进入有限场景 | 未胜出则保持 pgvector 基线 |
| Docling | 隔离解析服务和准确率测试 | 正式企业文件摄取 | 多格式和性能扩展 |
| Crawl4AI/Firecrawl | 50 站点、安全和条款 Spike | 批准来源的生产采集 | 更多来源和运营后台 |
| Temporal | 核心 Workflow 和审批等待 | Campaign、视频、删除、专家正式运行 | HA、备份和多区域 |
| LiteLLM | Gateway 连接与故障切换 | 多模型、预算和区域路由 | 企业 BYOK/专属部署 |
| Langfuse | 脱敏 Trace 和 Eval | 生产质量与业务 Outcome | 数据仓库和高级评估 |
| OPA | Policy Contract 和核心规则 | 发布、外联、数据和专家策略 | Policy Studio/复杂规则 |
| Chatwoot | Connector/Conversation Spike | 通过验证的渠道接入 | 更多渠道或替换 Provider |
| ComfyUI | 隔离 GPU 和模型许可 Spike | 批准工作流有限生产 | 模型市场和私有 GPU |
| Remotion | 许可证与模板原型 | 取得许可后接入 | 模板规模化 |

每个组件只有满足：许可证批准、安全 Gate、数据边界、契约测试、故障恢复、Owner 和 Exit Plan，才可从 M1 Spike 升级到 M2 Production。

## 13.8 Wave 与依赖

| Wave | 重点 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- |
| Wave 0 | 用户研究、Demo Gap、代码/数据/OSS/平台 Spike | 真实 Design Partner、仓库和供应商样本 |
| Wave 1 | Workspace、主数据、Policy、Temporal、Model Gateway、Adapter | 架构 ADR 和安全基线 |
| Wave 2 | Company/Knowledge、Research、Data Hub、ICP | Docling、Crawler、Provider 沙箱 |
| Wave 3 | Lead、Campaign、Dry Run、Authorization、Analytics Event | 身份解析和事件模型 |
| Wave 4 | Create、Video、Publish、Outbound | AiToEarn、MoneyPrinterTurbo、平台权限和媒体权利 |
| Wave 5 | Full Engage、Opportunity、Pack、Expert、Pilot Ops | 渠道回流、专家运营和 CRM |
| Wave 6 | 商业化、扩展和优化 | 试点结果、单位经济和安全 Gate |

## 13.9 核心用户旅程

| Journey | 起点 | 终点 | 必须覆盖的产品域 |
| --- | --- | --- | --- |
| J-A 无历史数据主动获客 | 官网 + 产品 | 销售接受的海外机会 | 理解、全球扫描、研究、多 Provider、Campaign、Outreach/Publish、Engage、Opportunity |
| J-B 经销商招募 | 指定国家/产品 | 合格渠道伙伴机会 | Market/Industry/Motion Pack、贸易/协会数据、内容、专家 |
| J-C 内容与视频获客 | 品牌目标 | 社交互动转机会 | Content、Video、Publish、Engage、Attribution |
| J-D 客户资料辅助 | CRM/Excel/历史询盘 | 激活或相似新客户 | 导入、排重、ICP 校准、Discover、Campaign |
| J-E 专业问题升级 | 高风险研究/客户问题 | 专家确认并回流知识 | Expert Brief、权限、交付、Claim/Pack Candidate |

## 13.10 Gate

| Gate | 通过条件 |
| --- | --- |
| Gate 0 战略 | 决策、定位、目标客户、一级域和非目标锁定 |
| Gate 1 体验 | 完整原型通过任务测试，Demo 与 PRD 映射完成 |
| Gate 2 技术与供应商 | AiToEarn、Video、Knowledge、Crawler、Provider、平台权限和邮件 Spike 通过 |
| Gate 3 Development Ready | 页面、需求、数据、API、事件、ADR、测试和 Backlog 完整 |
| Gate 4 Pilot Ready | 数据权利、安全、发信、平台、专家、Runbook 和支持就绪 |
| Gate 5 Commercial Ready | SLA、计费、毛利、安全、灾备、合同和客户成功就绪 |

## 13.11 Requirement 到 Release 的追踪方式

- 每个需求表中的 Release 是默认首次交付阶段；后续阶段继续承担稳定性和扩展验收。

- M1 的“沙箱/内部”不代表功能缺失，而是执行对象和权限受限。

- M2 只限制试点行业、市场、Provider、平台和规模，不删除一级域。

- M3 重点是可重复商业交付，不是重新定义产品。

| 需求域 | M0 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WSP | 页面与权限原型 | 基础租户/角色/审批 | ABAC、删除、代理商 | SSO、SCIM、专属部署 |
| KNW | Claim 审核原型 | 解析、事实、基线检索 | 权限、有效期、专家回流 | 大规模连接器和治理 |
| MKT | 完整研究体验 | 研究计划和沙箱证据 | 真实贸易/Web/专家 | 监测和更多 Pack |
| DAT | 多源体验 | Provider Contract、Canonical、Crawler | 正式多源、Rights、Cost Router | Marketplace 和更广覆盖 |
| LED | ICP/Lead 原型 | 回测、评分、身份解析 | 多 Provider、动态信号 | 高级模型和账户图谱 |
| CAM | 完整 Canvas | 状态、Revision、Dry Run | 真实授权和 Stop Conditions | 规模和模板生态 |
| CRT/PUB | 视频/发布原型 | 沙箱生成和发布 | 正式多平台、权利和邮件 | 更多平台和自动化深度 |
| ENG | Inbox 原型 | 标准会话、意图和机会 | 正式回流、CRM、SLA | Listening 和高级协作 |
| PAK/EXP | 结构和工作区 | 基础 Pack、内部专家 | 版本治理、正式专家交付 | Marketplace/结算 |
| ANA | 漏斗和归因原型 | 事件和基础归因 | 成本、实验和经营报告 | 高级分析和预测 |

## 13.12 Pilot Operating Model

### Design Partner 选择

- 有明确出海产品、目标或真实业务负责人。

- 愿意提供官网/产品资料，但可以没有历史客户数据。

- 能连接至少一个渠道或邮件身份，并接受受控执行。

- 有销售/业务人员对 Lead 和 Opportunity 给出反馈。

- 接受每周复盘和数据/内容质量抽检。

- 不选择要求首日覆盖所有国家、平台和完全自治的客户作为首批试点。

### 每周节奏

| 时间 | 活动 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 周一 | 目标、市场、客户池和 Campaign Review | 本周目标、受众和授权 |
| 周二-周三 | 研究、数据补全、内容和视频生产 | 已审核资产和执行批次 |
| 周三-周五 | 发布、邮件、互动和销售跟进 | 会话、QGO、Opportunity |
| 周五 | 结果、失败、成本和建议复盘 | Recommendation、Revision、问题清单 |
| 持续 | Provider/平台/安全监控 | 异常处理和 Runbook 证据 |

### 试点证据包

- 初始企业与市场假设。

- ICP 和样例回测。

- Provider 查询、数据质量和成本。

- Campaign、授权、资产和执行日志。

- 互动、销售接受/拒绝和机会结果。

- 人工时间、客户反馈、事故和改进。

- 试点结束的继续、调整或停止决策。

## 13.13 阶段基准与团队

以下是规划基准，不是交付承诺：

| 阶段 | 参考周期 | 核心产物 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 2-3 周 | 用户研究、代码/数据/供应商尽调、指标和决策关闭 |
| Phase 1 | 3-5 周 | 高保真原型、Design System、数据模型、OpenAPI、Eval 和 Backlog |
| Phase 2 | 8-12 周 | M1 全域 Alpha、Sandbox 闭环、核心 Adapter 和数据平台基线 |
| Phase 3 | 8-12 周 | M2 真实试点、生产渠道、SAO、数据质量和运营修复 |
| Phase 4 | 6-10 周 | M3 商业化、安全、计费、SLA、客户成功和标准化交付 |

最小有效团队：Product Lead 1、Delivery/PM 1、UX 1-2、Architect 1、Backend 2-3、Frontend 2、AI/Data 2-3、QA 1-2、DevOps/Security 1 或兼职、Data Operations 1、Customer Success 1、行业/市场专家按 Pack 参与。

## 13.14 Release 不是删除产品域

M1/M2 的“深度受控”表现为：限制行业、市场、Provider 数量、平台权限、并发、自动化等级和专家网络规模；不是删除市场研究、视频、Publish、Engage、Pack 或专家升级。任何 P0 能力都必须在 M0 有体验、M1 有 Sandbox、M2 有至少一个真实路径。

# 第 14 部分：质量工程、运营体系与供应商治理

## 14.1 测试金字塔

| 层 | 范围 |
| --- | --- |
| Unit | 领域规则、评分、策略、Schema、Mapper、成本和状态机 |
| Contract | Provider Adapter、模型、Webhook、OpenAPI 和 AsyncAPI |
| Integration | PostgreSQL、Temporal、OPA、对象存储、搜索、AiToEarn 和 CRM |
| E2E | 五条核心 Journey、审批、异常、部分成功和删除 |
| AI Eval | Golden Set、事实、分类、检索、工具、越权、本地化和成本 |
| Security | 租户隔离、SSRF、文件、Prompt Injection、权限、导出和 Secret |
| Resilience | Provider 故障、超时、重复 Webhook、Token 过期、队列恢复和灾备 |
| Usability | 无培训任务完成、术语理解、错误恢复和审批理解 |

## 14.2 Golden Set 与上线阈值

- 企业/产品抽取：真实文件和官网样本。

- 市场研究：引用覆盖、事实时效、反向证据和未知处理。

- ICP/Lead：已知好坏账户、边界样本和拒绝原因。

- Engage：多语言意图、投诉、退订、垃圾和高风险消息。

- 内容/视频：事实支持、品牌、本地化、平台格式和素材权利。

- 工具与策略：允许、拒绝、需要审批、字段遮罩和预算。

- 上线阈值必须按任务风险制定，不用一个统一“准确率”。

## 14.3 Provider Bake-off

| 维度 | 测量 |
| --- | --- |
| Coverage | 目标国家、行业、公司和角色覆盖 |
| Precision | 公司匹配、职位、邮箱、贸易关系和信号正确率 |
| Freshness | 更新时间、职位变化、公司状态和刷新周期 |
| Evidence | 来源、记录 ID、时间、置信度和可解释性 |
| License Fit | 多租户、缓存、展示、导出、AI、外联和终止后数据 |
| Cost | 每个候选、有效联系人、接受 Lead 和 Opportunity 成本 |
| Reliability | SLA、Rate Limit、错误、批量、Webhook 和支持 |
| Exit | 数据迁移、删除、替代 Provider 和合同终止 |

## 14.4 平台 Capability Gate

- 官方文档和 App Review 状态。

- 可发布内容类型、排期、评论、回复、私信和分析。

- Token 刷新、角色权限、限流和错误恢复。

- 真实账号 30 天成功率和异常样本。

- 平台条款、品牌风险和封禁应对。

- 能力变化自动更新 Capability Matrix。

## 14.5 运营 Runbook

| 场景 | Runbook 必须包含 |
| --- | --- |
| 数据 Provider 故障 | 降级、缓存、影响客户、补偿和供应商升级 |
| 模型质量下降 | Fallback、Prompt/模型回滚、暂停高风险任务 |
| 发布平台故障 | 单平台暂停、重试、用户通知和状态校正 |
| 邮件退信/投诉异常 | 停止、域名检查、Suppression、客户沟通和复盘 |
| 爬虫安全事件 | 立即隔离、来源禁用、日志、影响评估和修复 |
| 跨租户或数据泄漏 | Kill Switch、隔离、取证、通知和整改 |
| 视频版权投诉 | 下架、权利记录、替换和客户/供应商处理 |
| 专家交付争议 | 暂停知识回流、复核资质、版本和责任范围 |
| 数据删除请求 | 内部和所有外部 Provider 的完成追踪 |

## 14.6 运营指标

- Provider 成功率、延迟、覆盖、成本和数据质量。

- 模型任务成功、Schema、事实支持、成本和 Fallback。

- 工作流积压、超时、重试、人工等待和取消。

- 平台授权健康、发布/发送成功、退信、投诉和退订。

- Inbox SLA、机会接受率和停滞。

- Pack 采用、拒绝、版本和业务结果。

- 专家分诊时间、交付时间、返工和满意度。

- Workspace 毛利和单位 Opportunity 成本。

## 14.7 Design Partner 质量评审

| 评审面 | 问题 |
| --- | --- |
| 目标清晰度 | 是否有明确产品、市场问题和负责人？ |
| 数据可验证性 | 是否能验证客户、回复、会议或机会？ |
| 执行准备 | 邮箱、社交账号、资料和审批人是否就绪？ |
| 反馈能力 | 销售是否愿意记录接受、拒绝和后续结果？ |
| 合规风险 | 行业、国家和渠道是否适合首批受控试点？ |
| 代表性 | 是否能代表目标市场而非极端定制客户？ |
| 商业价值 | 成功后是否可能付费、扩展或形成案例？ |

## 14.8 Provider 与 OSS 变更运营

- 每月检查主要 Provider API、价格、配额、条款和数据覆盖变化。

- 每两周检查关键 OSS 安全公告和上游版本；紧急漏洞立即评估。

- 生产升级先通过 Sandbox、回放、契约和灰度，不跟随主分支自动更新。

- Provider/OSS 变更若影响字段、权限、成本或用户承诺，必须触发产品和合同评审。

- 上游停更、许可证变化或商业条款变化时执行预定义退出计划。

## 14.9 经营复盘模板

- 本周期产生多少 QGO、Sales Accepted Opportunity、会议、样品/Demo、报价和 Pipeline？

- 哪些市场、ICP、Provider、渠道、内容和视频影响了结果？

- 数据、模型、媒体、邮件和专家分别花费多少？

- 哪些失败来自产品、客户准备、数据、平台、AI 或人工执行？

- 哪些 Recommendation 被接受，实际效果如何？

- 下一周期应增加、减少、暂停或进一步验证什么？

- 是否需要更新 Pack、Policy、Prompt、Provider 路由或客户成功流程？

# 第 15 部分：项目治理、Claude Code 开发、独立审查与确定性 Gate

## 15.0 研发执行模型

### 15.0.1 正式职责分工

| 参与者 | 责任 | 合并/发布权限 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | 主要开发执行 Agent；读取批准的 Epic/Requirement/ADR，先计划、再实现、测试、迁移、文档和 PR | 无自主合并/发布权限 |
| Codex | 独立代码审查；检查范围偏移、架构、测试、安全和可维护性 | 只提出审查结论，不替代人工 |
| GitHub Actions | lint、typecheck、unit、integration、E2E、contract、security、license、SBOM、migration、AI Eval 等确定性检查 | Gate 失败不得合并 |
| 人类 Owner | 批准计划、架构、安全、例外、合并、迁移和发布 | 最终负责 |

### 15.0.2 M0 双轨并行

- 前端轨：基于 PG-001~PG-013 建立高保真可点击体验、Design System、状态和用户测试；

- 后端轨：建立 Workspace、核心 Schema、Contract、Model Gateway、Workflow、Policy、Audit、Adapter Skeleton 和测试环境；

- 两轨必须共享对象、状态、事件和 API Mock，不允许前端 Demo 形成与业务模型冲突的独立产品。

### 15.0.3 Plan-first

- Claude Code 读取 Epic Development Package；

- 只读审计相关代码、文档和外部项目；

- 输出 Requirement 映射、影响文件、Schema/API/事件、风险、测试、迁移和回滚计划；

- 对应 Owner 批准；

- 未批准前不得修改正式业务代码、状态机、权限、Migration、Policy 或 Contract；

- 实现后由 Codex 独立审查，GitHub Actions 执行确定性 Gate，人类批准合并和发布。

### 15.0.4 Claude Code 与开源项目

- Claude Code 不得直接执行“研究并集成某开源项目”这种无边界任务；必须先读取 Capability Card、版本/Commit、业务用途、非目标、许可证结论、安全边界、Adapter、Spike 和 Exit Plan。

- 新依赖、Fork、模型权重、节点、素材或商业 API 必须先进入 OSG-001~OSG-012 流程。

- Claude Code 只能在隔离分支和批准范围内完成 Spike；不得先把多个项目装进 Monorepo 再反向决定用途。

## 15.1 文档清单

| 编号 | 文档 | 负责人 | 开发前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | Project Charter / 项目章程 | Sponsor + 项目经理 | 必须批准 |
| D02 | MRD / 市场与竞品研究 | 产品负责人 | 必须批准 |
| D03 | Product Strategy Brief | 产品负责人 | 必须批准 |
| D04 | 总产品手册与范围边界 | 产品负责人 | 本文件 |
| D05 | PRD + User Story + AC | 产品经理 | 必须完成 P0 |
| D06 | 用户研究与 Persona/JTBD | UX/产品 | 至少 8-12 个访谈 |
| D07 | IA、用户流与可点击原型 | UX 负责人 | 通过可用性测试 |
| D08 | Design System 与交互规范 | UX/前端 | 核心组件完成 |
| D09 | C4 架构与 ADR | 架构师 | 架构评审通过 |
| D10 | 数据模型与数据字典 | 架构/数据 | P0 完成 |
| D11 | OpenAPI / AsyncAPI / 错误码 | 后端负责人 | P0 完成 |
| D12 | AI Architecture Spec | AI 负责人 | P0 完成 |
| D13 | Prompt/Tool/Schema Registry | AI + 产品 | 核心任务完成 |
| D14 | AI Evaluation Plan & Golden Set | AI + QA | 基线完成 |
| D15 | Security/Privacy/Threat Model | 安全/架构 | 上线阻断项关闭 |
| D16 | 第三方数据与模型供应商评审 | 法务/采购/架构 | 必须完成 |
| D17 | AiToEarn 复用与迁移计划 | 架构/开发 | 必须完成 |
| D18 | 获客 Demo 技术尽调 | 架构/数据/法务 | 必须完成 |
| D19 | Test Strategy / UAT Plan | QA | 必须完成 |
| D20 | Release / Rollback / Runbook | DevOps | 上线前完成 |
| D21 | 埋点与指标字典 | 数据/产品 | 开发前完成 |
| D22 | Backlog、依赖与里程碑 | 项目经理/产品 | 持续维护 |

## 15.2 各高级角色应承担什么

### 15.2.1 高级产品负责人

- 产品愿景、目标市场、差异化和商业边界；

- 用户研究和问题优先级；

- 端到端流程而非功能堆叠；

- 北极星指标与价值验证；

- PRD、路线图和范围取舍；

- 最终验收与产品质量。

### 15.2.2 高级项目经理

- 项目章程、WBS、RACI、依赖、里程碑和资源；

- 风险、问题、决策和变更日志；

- 产品、设计、架构、AI、数据、合规之间的协调；

- 评审 Gate 和 Definition of Ready；

- 发布节奏、试点客户和复盘；

- 防止 Claude Code 或团队在未决策处自行扩张范围。

### 15.2.3 高级架构师

- 现有代码尽调；

- 目标架构、Bounded Context 和集成方式；

- 数据所有权、事务边界和事件；

- 模型网关、工具权限和长任务；

- 多租户、安全、性能、可靠性和成本；

- ADR 和技术债管理；

- 迁移、回滚和演进路径。

### 15.2.4 高级 UX/交互负责人

- 用户研究、任务模型和信息架构；

- AI + 结构化 UI 的组件体系；

- 新手引导、异常和审批体验；

- 高保真原型与可用性测试；

- Design System 和内容语言；

- 无障碍、国际化和响应式规范。

### 15.2.5 AI 产品/工程负责人

- 任务拆分、模型选择和路由；

- Prompt、Schema、Tool 和 RAG；

- Evals、红队、质量和成本；

- 供应商抽象、降级和观测；

- AI 结果与业务指标关联；

- 防止把确定性业务规则交给模型。

### 15.2.6 数据负责人

- 事件模型、指标口径和归因；

- 数据质量、去重和实体解析；

- 分析模型与报表；

- 训练/评估数据治理；

- 隐私删除和数据血缘。

## 15.3 RACI 摘要

| 决策 | Sponsor | Product | PM | UX | Architect | AI | Eng | QA/Sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品定位 | A | R | C | C | C | C | I | I |
| MVP 范围 | A | R | R | C | C | C | C | C |
| 体验架构 | I | A | C | R | C | C | C | C |
| 系统架构 | I | C | C | C | A/R | R | C | C |
| 模型与工具 | I | C | C | C | A | R | C | C |
| 安全上线 | I | C | C | C | R | C | C | A/R |
| 发布决策 | A | R | R | C | C | C | C | R |

A=Accountable，R=Responsible，C=Consulted，I=Informed。

## 15.4 开发 Gate

### 15.4.1 Gate 0：战略批准

- 目标用户和不做什么明确；

- 北极星指标明确；

- 两个仓库的复用策略明确。

### 15.4.2 Gate 1：体验验证

- 3 条核心旅程有可点击原型；

- 8-12 名目标用户测试；

- 首次价值路径通过；

- 菜单、术语和审批无重大疑惑。

### 15.4.3 Gate 2：架构就绪

- C4、ADR、数据模型和 API 通过评审；

- 供应商、数据来源和安全风险明确；

- AI 工具权限与 Eval 基线完成；

- 迁移和回滚方案完成。

### 15.4.4 Gate 3：Development Ready

- P0 Story 有验收标准；

- 设计稿、接口和数据字典同步；

- 测试数据和环境就绪；

- 依赖和负责人明确；

- 无阻断级未决问题。

## 15.5 实施阶段

### 15.5.1 Phase 0：发现与 Dev-Ready

交付：用户研究、竞品、原型、PRD、架构、数据模型、AI Eval、尽调、Backlog。

### 15.5.2 Phase 1：核心闭环 MVP

交付：企业画像 → ICP → 潜客 → 战役 → 内容 → 发布 → 互动 → 基础归因。

### 15.5.3 Phase 2：试点与质量

- 5-10 家设计合作客户；

- 聚焦 2-3 个行业和 2-3 个目标市场；

- 修复数据质量、易用性、发布稳定性和本地化；

- 通过实际 QGO、QGO→SAO 和 Verified Commercial Outcome 验证价值。

### 15.5.4 Phase 3：产品化扩展

- CRM 双向、受控外联、代理商、更多信号、Listening、实验和高级洞察。

### 15.5.5 Phase 4：平台化

- 更多行业包、可配置工作流、生态连接器和企业级部署；GEO/AEO 已 REJECTED。

## 15.6 Backlog 切分原则

每个 Epic 必须包含：

- 用户问题；

- 业务结果；

- UI 状态；

- API/数据；

- AI 行为；

- 权限与审计；

- 埋点；

- 测试；

- 失败与恢复；

- 文档。

禁止出现只有“接入大模型”“做一个 Agent”“加一个页面”而没有业务验收的任务。

## 15.7 Definition of Ready

Story 进入开发前：

- 用户和场景明确；

- 范围和不做项明确；

- 设计或交互状态明确；

- 接口和数据字段明确；

- AI 输入/输出和评估明确；

- 权限、审计、埋点明确；

- 异常和边界条件明确；

- 依赖可用。

## 15.8 Definition of Done

- 功能验收通过；

- 单元、集成和 E2E 通过；

- AI Eval 不低于基线；

- 安全和租户隔离通过；

- 日志、指标和告警已接入；

- 文档更新；

- 灰度、回滚和数据迁移可执行；

- 无 P0/P1 缺陷。

## 15.9 风险登记

| 风险 ID | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | 产品范围过大 | 无法形成价值闭环 | B2B、有限行业/市场、严格 P0 |
| RISK-002 | 数据源不合规或不稳定 | 封禁、法律和质量风险 | Provider Adapter、供应商评审、来源记录 |
| RISK-003 | AI 幻觉企业事实 | 品牌和法律风险 | RAG、Claim Checker、证据、审批 |
| RISK-004 | 自动发布/外联误操作 | 声誉和账号风险 | Tool Policy、审批、预览、限流 |
| RISK-005 | 单模型依赖 | 成本、可用性和质量波动 | Model Gateway、多供应商、Eval |
| RISK-006 | 前端仍然复杂 | 激活低 | 目标式首页、渐进披露、用户测试 |
| RISK-007 | 两个仓库技术债扩散 | 维护困难 | 执行内核封装、新核心独立、ADR |
| RISK-008 | 归因数据不完整 | 无法证明价值 | 从 MVP 设计事件、UTM 和 CRM 回写 |
| RISK-009 | 多租户隔离缺陷 | 严重安全事故 | 强制 tenant scope、自动化隔离测试 |
| RISK-010 | 媒体生成成本失控 | 毛利下降 | 预估成本、预算、配额、缓存 |
| RISK-011 | 平台 API 变化 | 发布失败 | Connector Contract、监控、降级、状态页 |
| RISK-012 | 用户过度相信推荐 | 决策风险 | 来源、置信度、人工确认和免责声明 |

## 15.10 第一批 Epic

- EPIC-001：新 Web Shell、工作空间和权限；

- EPIC-002：企业画像与知识摄取；

- EPIC-003：Market Brief 与 ICP；

- EPIC-004：Lead Provider 抽象、Demo 接入与线索列表；

- EPIC-005：Campaign Domain 与战役画布；

- EPIC-006：AI Orchestrator、Model Gateway 和 Tool Policy；

- EPIC-007：AiToEarn Create Adapter；

- EPIC-008：AiToEarn Publish Adapter；

- EPIC-009：Engagement Inbox 与线索转换；

- EPIC-010：事件、基础归因和洞察；

- EPIC-011：审批、异常中心和通知；

- EPIC-012：可观测性、安全、测试和运营后台。

## 15.11 最先做的原型

开发代码前应先做一个可点击交互原型，只覆盖：

- 首页“寻找新买家”；

- 官网导入与企业画像确认；

- ICP 草案与样例账户；

- 线索证据与评分；

- 战役画布；

- 内容生成与审批；

- 发布确认；

- 高意向互动转线索；

- 每周复盘。

这九个页面足以验证产品是否真正“客户会用”。

## 15.12 必须由业务负责人做出的决策

- 首批商业验证聚焦 B2B，但产品架构和 Pack 支持后续扩展；

- 首批两个行业；

- 首批两个目标国家/地区；

- 首批连接的平台；

- 数据战略已确定为：平台自有 Canonical Data Platform + 多源许可采购/公开情报/客户可选数据；具体供应商通过 Bake-off 决定；

- 外联在 MVP 只做草稿/导出，还是包含发送；

- 是否提供代理商多客户模式；

- 私有化部署是否为首批要求；

- 哪些行为必须人工审批；

- 试点客户和成功标准。

这些问题不阻碍文档形成，但必须在 Gate 0/Gate 1 关闭，不能交给 Claude Code 自行猜测；未关闭项写入根 CLAUDE.md 的 OPEN DECISIONS 清单，命中即停并向业务负责人提问。

## 15.13 Claude Code 开发治理

本产品由 Claude Code 作为主要 AI 编码代理实现，人类承担 Owner、审批与验收。以下把第 0 部分的锁定决策、第 11 部分的架构边界和本部分的 DoR/DoD 落为 Claude Code 可执行的工程治理，而不是仅写成文档条款。

### 15.13.1 仓库与分层 CLAUDE.md

- 根 CLAUDE.md：产品宪章（1.3）、锁定决策 D-001~D-020、ADR 索引、硬边界清单，以及由 15.12 未关闭决策构成的 OPEN DECISIONS 清单；命中未决项时 Claude Code 必须停止并提问，禁止推断。

- 各 package 级 CLAUDE.md（如 /packages/domain-campaign、/apps/api）：该域的 Bounded Context、可依赖与禁依赖、禁改文件和该域 Owner。

- 本母本入库 docs/ 作为长上下文只读引用；Claude Code 按需求 ID（如 CAM-008）检索，不需要把全文切碎投喂。

- 冲突时以本母本为准；CLAUDE.md 只做工程约束，不覆盖产品决策。

### 15.13.2 硬边界与工具治理（settings + hooks）

- 用 .claude/settings.json 的 permission 规则拒绝对受保护路径的写操作：/packages/contracts（OpenAPI/AsyncAPI/事件 Schema）、数据库 migrations、OPA 策略、状态机定义、以及 CLAUDE.md 本身。

- 用 PreToolUse hook 校验：禁止硬编码 API Key / Secret / 供应商参数；禁止在业务代码直接 import 模型厂商或 Provider SDK（必须走 Adapter）。

- 用 PostToolUse 或 CI hook 校验：新增页面覆盖 Empty/Loading/Error/Permission/Partial Success 五态；新增外部动作必经 Policy/Approval；新增 Tool 已注册权限、风险、幂等和审计。

- 命中高风险路径（状态机、权限、数据保留、Provider 顺序、自动化边界）触发阻断，转 15.15 变更控制。

### 15.13.3 计划—审批—执行循环

- 每个 Epic 先在 plan mode 产出实施计划（涉及需求 ID、文件、Schema/API 变更、测试、迁移、回滚），由对应 Owner 批准后再写代码，对应 15.15 的人在环变更控制。

- 一个 PR 只解决一个清晰问题；数据库迁移必须可回滚；每次提交同时包含代码、测试、迁移、文档和可回滚说明。

- 用 /code-review 做接口与实现审查、/security-review 做多租户隔离与数据权利审查，二者为 PR 合并前置检查。

### 15.13.4 subagent、skills 与运行态验证

- subagent 分工映射 15.2 角色：契约生成、测试编写、代码评审、安全审查各由独立 subagent 承担，人类 Owner 审批。

- 用 project skill 固化重复脚手架：新增 AI 功能时自动生成 Task Contract + Prompt/Schema Registry 条目 + Golden Set 骨架，满足「新增 AI 功能必须同时提交 Eval」。

- 配置 MCP（PostgreSQL、Temporal、Langfuse 等）让开发会话可直接查询运行态，验证行为而非只读代码。

- 会话 transcript 作为决策过程记录，补充（不替代）15.15 的 PDR/ADR。

### 15.13.5 最小团队模式与审批降级

- 单人或小团队现实下，15.2/15.3 的多个 Owner 角色可由同一业务负责人兼任；plan mode 的一次人工批准可替代多角色会签的常规变更。

- 但以下动作必须始终保留显式人工确认，不得因无人对号入座而被跳过：对外发送/发布授权、数据权利与导出、跨境模型调用、删除与 Suppression，以及 15.12 的十项开放决策。

### 15.13.6 开发输入包

Claude Code 开始某个 Epic 前，其上下文必须可获取（通过需求 ID 引用本母本，无需另行拷贝）：

- Epic PRD 与 Requirement ID、Priority、Release；

- 用户流程和页面全部状态；

- 数据 Schema、OpenAPI/AsyncAPI 和事件定义；

- 权限、Policy、审批、审计和数据权利；

- 测试用例与 Golden Set；

- 不允许修改的边界与 ADR 列表。

## 15.14 需求追踪样例

| Requirement ID | 需求 | 验收摘要 | 主要模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM-001 | 支持按 Growth Motion 模板和自然语言目标创建 Campaign | 生成结构化草案而非仅聊天文本 | Campaign |
| CRT-004 | 关键事实只能引用适用范围内的 Approved Claim | 无来源事实显示为待确认，不可自动发布 | Create/Knowledge |
| DAT-005 | 每个字段记录 Provider、Source URL、抓取时间、过期、置信度和许可 | 前端能解释字段来源和可用动作 | Data Hub/Evidence |
| CAM-008 | ExecutionAuthorization 固化范围、模板、频率、预算、阈值和有效期 | 执行服务只接受有效授权 | Campaign/Approval |
| WSP-006 | 支持审批人、替代审批人、金额/风险阈值和有效期 | 高风险动作无有效 Approval Token 时执行失败 | Workspace/Policy |
| ENG-013 | 支持投诉、退订、法律、安全和声誉风险升级 | 无论模型置信度均进入人工流程 | Engage |
| ANA-013 | 分别统计 QGO、SAO 与 Verified Commercial Outcome | QGO 为北极星，同时保留行业原始口径 | Analytics |
| WSP-007 | 支持 Workspace 级 Kill Switch、Campaign Pause 和 Provider Disable | 停止后未开始任务不再执行，已执行项保留审计 | Operations |

## 15.15 变更控制

任何影响产品定位、数据权利、核心对象、外部动作、Release Gate 或主架构的变更必须提交 Product Decision Record 或 ADR，说明问题、选项、证据、影响、迁移、回滚和 Owner。未经批准，Claude Code 和研发不得自行改变状态机、权限、数据保留、Provider 顺序或自动化边界。

## 15.16 开发输入包最低要求

- Epic PRD、Requirement ID、Priority、Release；

- Page/User Flow 和全部 UI 状态；

- Domain Schema、OpenAPI/AsyncAPI 和事件；

- 权限、Policy、审批、审计和数据权利；

- AI Task Contract、Prompt/Schema/Tool、Eval；

- 测试、性能、可观测、迁移和回滚；

- 不允许修改的边界；

- ADR、依赖、Owner 和验收人。

# 附录 A：顶层需求目录、Priority 与 Release 责任映射

| 需求范围 | 产品域 | 主页面 | 主要 Release |
| --- | --- | --- | --- |
| WSP-001..010 | Workspace/权限 | PG-001/设置 | M1-M3 |
| KNW-001..011 | 企业知识 | PG-002 | M1-M2 |
| MKT-001..013 | 市场研究 | PG-003/004 | M1-M2 |
| DAT-001..017 | Data Hub/爬虫 | PG-006/运营台 | M1-M2 |
| LED-001..014 | ICP/Lead | PG-005/006 | M1-M2 |
| CAM-001..013 | Campaign | PG-007 | M1-M2 |
| CRT-001..015 | Create/Video | PG-008/009 | M1-M2 |
| PUB-001..015 | Publish/Outbound | PG-009 | M1-M2 |
| ENG-001..017 | Engage/Opportunity | PG-010 | M1-M2 |
| ANA-001..014 | Analytics | PG-012 | M1-M2 |
| PAK-001..011 | Pack | Pack Studio | M1-M3 |
| EXP-001..010 | Expert | PG-011 | M1-M3 |
| INT-001..010 | Operations | PG-013 | M1-M2 |

# 附录 B：关键数据对象最小字段

| 对象 | 最小字段 |
| --- | --- |
| CanonicalCompany | id, workspace_scope, legal_name, trading_names, domains, country, industries, employee_range, revenue_range, registry_ids, quality_score, last_verified_at |
| CanonicalContact | id, company_id, names, current_role, buying_role, contact_points, verification, employment_history, consent/suppression, last_verified_at |
| FieldEvidence | entity_id, field_name, value_hash, provider, record_id, source_url, fetched_at, expires_at, confidence, license_id, allowed_actions, purpose |
| MarketThesis | market_id, offering_id, hypotheses, evidence, risks, buyer_map, channel_map, status, approved_by, version |
| ICPDefinition | criteria, exclusions, personas, buying_roles, trigger_signals, weights, market_scope, validation_status, version |
| Campaign | objective, offering, market, growth_motion, audience_ids, budget, dates, owner, status, strategy_snapshot, authorization_ids |
| ContentAsset | brief_id, campaign_id, locale, channel, claims, media, rights, approval, generation_trace, publish_records |
| Conversation | channel, thread_key, participants, account/contact, campaign, messages, intent, priority, owner, SLA, status |
| Opportunity | account/contact, type, stage, owner, value_range, next_step, campaign, touchpoints, accepted_at, qualification_status |
| CommercialOutcome | opportunity_id, outcome_type, occurred_at, evidence_refs, verified_by, verification_status, value, currency, followup_window |
| Recommendation | observation, evidence, hypothesis, proposed_action, expected_impact, risk, validation_method, status, outcome |
| ExpertRequest | domain, country, industry, question, context_refs, sharing_scope, deadline, expected_deliverable, assignment, SLA, status |

# 附录 C：OSS 与外部能力注册表

| 项目/服务 | 用途 | 许可证/商业状态 | 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AiToEarn v2.5.0-dev | Create/Publish/Engage | 现有项目，需审计依赖 | Adapt/Integrate | Validation Required |
| MoneyPrinterTurbo | 视频素材编排与合成 | MIT；素材权利另行治理 | Adapt | Approved for Spike |
| Cognee | 知识图谱/记忆 | Apache 2.0，项目标记 Beta | Spike | Validation Required |
| Graphiti | 时序上下文图 | Apache 2.0 | Spike | Validation Required |
| Docling | 文档解析 | MIT；模型许可证另查 | Integrate | Approved for Spike |
| Crawl4AI | 自托管采集 | Apache 2.0/附加要求需确认 | Integrate Isolated | Validation Required |
| Firecrawl | 托管采集 | AGPL/商业服务 | Buy/API | Validation Required |
| Temporal | Durable Workflow | MIT | Integrate | Preferred |
| LiteLLM | 模型网关 | 核心 MIT，企业目录另许可 | Integrate + Wrapper | Preferred |
| Langfuse | AI Trace/Eval | 核心 MIT，企业目录另许可 | Integrate | Preferred |
| OPA | 策略引擎 | Apache 2.0 | Integrate | Preferred |
| Chatwoot | 全渠道会话连接器 | 核心 MIT，企业目录另许可 | Adapt/Integrate | Spike |
| Activepieces | 长尾连接器 | 社区 MIT，企业功能商业 | Integrate | Optional |
| ComfyUI | 开源媒体模型执行 | GPL-3.0；模型各自许可 | Isolated Integrate | Validation Required |
| Remotion | 模板视频 | 特殊公司许可 | Buy/Integrate | License Required |
| Apollo/PDL 等 | 通用企业/联系人 | 商业合同 | Buy/Partner | Bake-off |

# 附录 D：待关闭验证项

| ID | 验证项 | 关闭标准 |
| --- | --- | --- |
| V-001 | Readdy Demo 与 PRD 页面映射 | 逐页保留/修改/删除、状态、字段和交互 Gap 完成 |
| V-002 | AiToEarn 平台矩阵 | 真实账号验证 OAuth、发布、评论、回复、Webhook、限流和失败 |
| V-003 | MoneyPrinterTurbo 企业化 Spike | 3 类视频、100 并发方案、成本、版权、失败恢复和接口评估 |
| V-004 | Cognee/Graphiti/pgvector Bake-off | Golden Set、时序、权限、删除、成本和退出对比 |
| V-005 | Crawler Bake-off | 50 个真实网站、安全、动态页面、结构化、成本和条款治理 |
| V-006 | 数据 Provider 合同 | 多租户、缓存、展示、导出、AI、外联和终止条款确认 |
| V-007 | 邮件基础设施 | 域名、发送身份、退信、投诉、退订、回复同步和 Kill Switch |
| V-008 | 平台 App Review | 目标平台权限和生产状态确认 |
| V-009 | 单位经济 | 真实 Provider/模型/媒体/人工成本和套餐毛利模型 |
| V-010 | 试点客户和 Pack | 2 行业、3 市场、3 Motion 的 Design Partner 确认 |

# 附录 E：Provider 商业与数据权利尽调清单

| 类别 | 必须确认的问题 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 普通终端账号、企业 API、Embedded SaaS、OEM、白标分别允许什么？ |
| 存储 | 是否允许存入自有数据库；Raw/Canonical/Derived 分别可保存多久？ |
| 展示 | 是否可向多个终端企业展示；是否限制字段、用户或并发？ |
| 导出 | 是否允许终端客户导出；单次、累计、字段和用途限制？ |
| 加工 | 是否允许清洗、去重、合并、评分、关系推断和派生指标？ |
| AI | 是否允许将字段用于 LLM、Embedding、Rerank 或模型评估？ |
| 外联 | 是否允许用于邮件、电话、广告、社交或销售开发？ |
| 缓存/刷新 | API 结果缓存时间、刷新义务和过期处理？ |
| 来源 | 是否提供来源、采集时间、纠错和删除机制？ |
| 个人权利 | 反对、退订、更正和删除如何传递？ |
| 地区 | 国家、行业、敏感主体和跨境限制？ |
| SLA | 可用性、限流、批量、延迟、支持和故障赔偿？ |
| 成本 | 请求、记录、解锁、用户、Workspace、导出和超额如何计费？ |
| 终止 | 合同终止后存量数据、派生数据、备份和客户导出如何处理？ |
| 审计 | 供应商能否审计终端用途；我们需要保留哪些使用日志？ |

# 附录 F：Demo Gap Analysis 基线

状态： VALIDATION_REQUIRED。当前文档已经定义页面、状态、权限和数据要求；Readdy 动态预览需要在可访问的浏览器环境、截图或导出设计稿中逐页核对。未完成逐页审计前，Demo 只能作为视觉参考，不能作为需求唯一事实源。

| Demo 页面/组件 | 对应需求/页面 ID | 保留 | 修改 | 删除 | 缺失数据 | 缺失状态 | 缺失权限/策略 | 开发优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | PG-001 / WSP / ANA | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Opportunity、Cost、Provider Health | Empty/Partial/Blocked | Workspace/Role | Gate 1 |
| Research | PG-003/004 / MKT | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Evidence、Trade、Risk | Long-running/Needs Review | Expert/Source Rights | Gate 1 |
| Leads | PG-005/006 / DAT/LED | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Field Evidence、License、History | Merge Conflict/Suppressed | Export/Outreach | Gate 1 |
| Campaign | PG-007 / CAM | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Authorization、Revision、Cost | Paused/Blocked/Partial | Approval/Budget | Gate 1 |
| Content/Video | PG-008/009 / CRT/PUB | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Claim、Rights、Platform Preview | Render/Partial/Token Expired | Content Approval | Gate 1 |
| Inbox | PG-010 / ENG | 待评审 | 待评审 | 待评审 | Account/Opportunity/SLA | Unassigned/Escalated | Reply Approval | Gate 1 |

# 附录 G：开源/外部能力详细验收卡模板

每个项目必须建立一张验收卡，不能仅在 OSS Registry 中写一句“采用”。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| Capability ID | 业务能力编号 |
| Project/Provider | 项目、仓库、版本或 API |
| Decision | Build/Adapt/Integrate/Buy/Avoid |
| Problem Solved | 明确解决的问题 |
| Non-goals | 明确不承担的责任 |
| Business Owner / Tech Owner | 负责人 |
| Data Access | 数据类型、区域、保留和敏感性 |
| License/Contract | 许可证、商业条款和 Notice |
| Architecture Placement | 服务、Adapter 和依赖 |
| API Contract | 标准输入/输出/错误/幂等 |
| Security | 认证、网络、Secret、沙箱和审计 |
| Reliability | SLA、重试、恢复、降级和补偿 |
| Cost | 基础设施、API、模型、存储和运维 |
| Test Plan | Golden Set、负载、安全和故障注入 |
| Release Gate | M1/M2/M3 条件 |
| Exit Plan | 替代、迁移和数据导出 |
| Status | Candidate/Spike/Approved/Rejected |

# 附录 H：详细开发拆分补充

本附录的 Epic 是 15.10 第一批 Epic 的集成/开源侧拆分：15.10 以产品域组织交付（EPIC-001~012），本附录以来源前缀组织开源与外部能力接入（EPIC-OSS/EXEC/VID/KNW/WEB/WFL/AI/POL/ENG/CON/MED）。两套通过主题对应，不重复计数；同一能力（如 AiToEarn Adapter）在两处出现时以本附录的集成拆分为实现口径。

## N.1 OSS/Integration Epic

| Epic | 目标 | 主要 Story |
| --- | --- | --- |
| EPIC-OSS-001 | OSS Registry 和供应链治理 | 版本、许可、SBOM、CVE、Notice、Exit |
| EPIC-EXEC-001 | AiToEarn ACL/Adapter | Create、Publish、Engage、事件、幂等、权限 |
| EPIC-VID-001 | Video Execution Gateway | Brief、Plan、Provider、Job、Asset、Cost |
| EPIC-VID-002 | MoneyPrinterTurbo Adapt | Worker、对象存储、Temporal、Rights、QC |
| EPIC-KNW-001 | Knowledge Baseline | Docling、Claim、Evidence、pgvector |
| EPIC-KNW-002 | Knowledge Graph Bake-off | Cognee、Graphiti、Golden Set、删除、退出 |
| EPIC-WEB-001 | Public Intelligence | Source Registry、Crawler、安全和 Evidence |
| EPIC-WFL-001 | Durable Workflow | Temporal、审批、补偿、版本和运维 |
| EPIC-AI-001 | Model Gateway | LiteLLM Wrapper、预算、区域、BYOK、降级 |
| EPIC-AI-002 | AI Observability | Langfuse、Trace、Eval、脱敏和 Outcome |
| EPIC-POL-001 | Policy Engine | OPA、RBAC/ABAC、Data Rights、Approval |
| EPIC-ENG-001 | Conversation Connector | Chatwoot/官方渠道、身份、Webhook、SLA |
| EPIC-CON-001 | Long-tail Connectors | Activepieces、插件规范和审计 |
| EPIC-MED-001 | Open Media Worker | ComfyUI 隔离、模型许可、GPU 和模板 |
| EPIC-MED-002 | Template Video | Remotion 许可、模板和批量渲染 |

## N.2 每个 Integration Story 的 Definition of Ready

- 明确 Provider/项目的锁定版本和许可；

- 标准 Adapter Contract 已批准；

- 数据访问、Secret、区域和保留已定义；

- Idempotency、错误分类、重试和降级已定义；

- Mock、Sandbox 或测试实例可用；

- Golden Set、负载和故障用例已准备；

- Exit Plan 和替代方案已登记；

- Product、Architecture、Security 和 Legal Owner 已确认。

# 附录 I：版本声明、自检与修订记录

本版（v2.0）完整替代此前的 v1.1 正式重构版、“完整蓝图版”“完整校正重构版”和全量详细开发基线版。后续拆分模块 PRD、页面规格、架构 ADR、API、数据字典、测试和 Claude Code 开发任务时，必须引用本版需求 ID。

## O.1 文档自检清单

- 章节顺序遵循战略—用户—流程—体验—功能—AI—架构—数据—安全—Release—质量—治理。

- 十五项原则不再以十五个长篇重复章节出现；约束被归入产品宪章和唯一功能/架构章节。

- 端到端流程只定义阶段接口，不重复完整功能需求。

- MVP/Release 只定义深度、数量和 Gate，不重新描述功能。

- 所有一级核心能力均保留：完整市场研究、多 Provider、公开采集、视频、多平台发布、完整 Engage、高级 Pack、专家系统。

- 主动客户发现明确为主路径，客户资料明确为辅助。

- 开源项目具有决策、许可证状态、集成边界和验证项。

- 需求 ID、页面 ID、决策 ID、风险 ID、验证 ID、ADR ID 和 Claim ID 唯一。

- 所有功能需求同时标注 Priority 与 Release；Priority 表示业务重要性，Release 表示交付阶段。

- 已被后续讨论否决的“客户资产激活优先”“删除七个核心域”等中间结论只出现在 Decision Ledger 的 SUPERSEDED 记录中。

- 正文不以页数作为质量指标；以覆盖、唯一性、可追踪、可验收和可落地作为标准。

# 附录 P：版本声明与修订记录

- v2.0 取代原始 v1.1 和全量详细开发基线版，成为唯一产品母本；v2.1 是 v2.0 的一致性修订版，继续作为唯一母本；

- 本版不是复制粘贴合并，而是基于最终决策重新组织、裁决和重写；

- 腾道仅保留竞品分析，不进入 API、Provider 或 OSS 注册表；

- 数据战略已锁定为平台自有 Canonical Data Platform + 多源许可数据 + 公开情报 + 客户可选数据 + 第一方信号；

- 当前文档是完整蓝图和开发基线，不表示所有模块均已通过 Dev-Ready Gate；

- Readdy Demo、AiToEarn 平台权限、数据供应商合同、Cognee/Graphiti、Crawler 安全、Remotion 许可等仍按 Validation Item 管理；

## P.1 v2.1 修订记录（2026-07-03）

v2.1 是 v2.0 的一致性修订，不改变任何产品决策、需求、架构或 Release 范围，仅修复文档自洽性并明确由 Claude Code 开发。改动：

- 开发执行方从 Codex 统一改为 Claude Code：第 15 部分标题、0.4、P-12、15.2、15.12、15.15 及第 15 部分整体；15.13 重写为「Claude Code 开发治理」（分层 CLAUDE.md、settings/hooks 硬边界、plan mode 计划—审批—执行、subagent/skills 分工、MCP 运行态验证、最小团队审批降级）。

- 追踪规则（0.5）与正文对齐：功能需求 ID 改为无 FR- 前缀的域前缀式；事件改为 PascalCase + schema_version；Gate 改为 Gate N；补充 V-/CLM- 规则。

- 风险登记（15.9）补 RISK-001~012 编号列；15.14 需求追踪样例改用第 7 部分真实需求 ID。

- 修正附录交叉引用：附录 M「正文位置」列由旧章节号（6.x/8.x/12.x）更正为实际章节号（7.x/10.x/14.x）；附录 K 的 DL-003 与附录 M 的 DL-001/002 悬空引用改为 D-002/D-003 或指向附录 A。

- 修正附录小节编号错位：E.1→F.1、M.1→N.1、M.2→N.2、N.1→O.1；附录 F 补 CLM-002 废弃占位说明；附录 N 补与 15.10 Epic 的映射说明；13.7.1 标题层级修正。

- 修正附录 O 版本声明中「替代 v2.0 正式重构版」的笔误（应为 v1.1 系列）。

v2.1 未新增或删除任何功能需求；第 7 部分 103 条需求、附录 A 决策账本、附录 D OSS 注册表与 v2.0 完全一致。后续「补研发就绪材料」「建开发底座」「商业与竞品补强」作为独立工作项推进。 - 模块 PRD、接口、数据字典和 Backlog 必须引用本文件，不得通过临时文档改变顶层边界。

# 附录 Q：v3.0 官方证据快照

| Source ID | URL | 影响需求 | 结论与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRC-CHATWOOT-GH | https://github.com/chatwoot/chatwoot | CHT-001~008、ENG、INT | 官方仓库说明开源、自托管、MIT License、全渠道 Inbox 与协作；具体版本和企业功能需复核。 |
| SRC-CHATWOOT-API | https://developers.chatwoot.com/api-reference/introduction | CHT-001~007 | Application/Client/Platform API 提供 Account、Contact、Conversation、Message、Inbox、Assignment、Webhook 等资源。 |
| SRC-LINKEDIN-UA | https://www.linkedin.com/legal/user-agreement | PUB/ENG/Policy | 不把未授权抓取、自动加好友、自动私信或不真实互动作为产品路径。 |
| SRC-LINKEDIN-POST | https://learn.microsoft.com/en-us/linkedin/marketing/community-management/shares/posts-api | PUB | 官方 API 只在资格、授权和 Scope 范围内使用。 |
| SRC-GMAIL-SENDER | https://support.google.com/mail/answer/81126 | OUT/PUB/TRU | 发件身份认证、退订、投诉率和发送实践需持续符合官方政策。 |
| SRC-YAHOO-SENDER | https://senders.yahooinc.com/best-practices/ | OUT/PUB | Yahoo 送达要求与 Gmail 分别监控。 |
| SRC-FTC-CANSPAM | https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/can-spam-act-compliance-guide-business | Compliance Pack | 美国商业邮件基本要求；不替代律师和其他地区法律。 |
| SRC-GDPR | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj | DAT/LED/ENG | 数据处理合法性、透明度、权利和保留；电子营销仍需国家级规则复核。 |
| SRC-NIST-AIRMF | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | AI/GOV | AI 风险、测量、管理和治理参考。 |
| SRC-OWASP-LLM | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/ | AI/Security | Prompt Injection、Excessive Agency、敏感信息泄露等进入威胁模型与测试。 |

# 附录 R：v3.0 需求总数与完整性校验

本文继承 v2.1 的 170 条功能需求，并新增 ONB 8 条、TRU 10 条、QGO 12 条、SVC 10 条和 CHT 8 条，共 218 条功能需求。另保留 18 条 ADR 与 12 条运营/安全治理（OSG）条目，全文共有 248 个唯一治理 ID。需求总数不是质量证明；每个 Requirement 仍必须在模块 PRD/Epic 中引用本文件的业务目标、对象、规则、权限、AI、事件、异常、验收和 Release，不得只复制一行摘要。

强制校验：

- 每个产品手册一级能力至少映射一个 PRD 域、页面/任务、对象、事件和指标；

- 每个 P0/M1-M2 需求必须有 Given/When/Then、权限、异常、幂等和可观测性验收；

- QGO、SAO、Outcome 的定义在手册、PRD、数据模型、事件和 Dashboard 中保持一致；

- GEO/AEO 不得通过别名重新进入范围；

- Chatwoot/AiToEarn/Provider 不得成为平台核心业务主数据唯一存储；

- 任何法律、价格、覆盖、许可证和平台能力在上线前重新核验。